 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
	«
	  28
	»
	ноября
	2025 г.
	№
	204

	с. Краснощёково

	
Об утверждении Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Краснощёковского района Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2026 года


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Алтайского края  от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Алтайского края от 18.11.2025 № 492-р "Об утверждении плана основных организационно-технических и профилактических мероприятии по защите населения и территории Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2026 года",  в целях снижении риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики Краснощековского района в период весенне-летнего половодья 2026 года:
1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2026 года (приложение). 
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, служб и организаций района всех форм собственности обеспечить исполнение мероприятий Плана в части касающейся в установленные сроки.
3. Управляющему делами Администрации района (Суханов Д.В.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Краснощековского  района Алтайского края.
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Краснощёковского района Алтайского края от 04.02.2025 № 26.
5.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.


Глава района                                                                                   А.Ю. Бобрышев








































СОГЛАСОВАНО:

1. Заместитель главы Администрации 
    Краснощековского района  
                 
                                                                                 _______________              Т.Г. Заковряшина                                                      
                        
                                                                                                                          «    » ______ 2025 г.

2. Председатель комитета по финансовой и налоговой политике     
    Администрации Краснощековского района   
                 
                                                                                         _______________             В.А.  Бубнов
                                                                 
                                                                                                                        «     » ______ 2025 г.

3. и.о. Начальника  управления по экономическим
    вопросам и имущественным отношениям
    Администрации Краснощековского   района:   
                                                                                       ______________              М.А. Смирнова
             
                                                                                                                           «    » ______ 2025 г.

4. Начальник юридического отдела 
    Администрации Краснощековского  
    района:   
                                                                                        ______________                   В.Г. Фролов
             
                                                                                                                           «    » ______ 2025 г.
5. Начальник отдела по ЖКХ и оперативным
     вопросам Администрации Краснощековского  
     района                                                              ______________                   В.Н. Григоренко
             
                                                                                                                           «    » ______ 2025 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

 Начальник отдела ГОЧС 
Администрации Краснощековского района             _______________       И.Ю. Тютченко
                               
                                                                                                                           «    » ______ 2025 г.
    






Приложение
к распоряжению
Администрации Краснощёковского 
района
                                                                                                                       от   28.11.2025  № 204 


ПЛАН
основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2026 года
	№
п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1.
	Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и неотложных работ.
	
до 10.02.2026
	Отдел ГОЧС Администрации района;
Руководители привлекаемых организаций.

	2.
	[bookmark: _GoBack]Корректировка перечня заторопасных участков рек и объектов, подпадающих в прогнозируемые к затоплению территории
	до 25.02.2026
	Отдел ГОЧС Администрации сельсоветов района;

	3.
	Создание межведомственной рабочей группы для контроля за прохождением паводкоопасного периода
	01.03.2026
	Отдел ГОЧС Администрации сельсоветов района;

	4.
	Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем.
	
до
04.03.2026
	Отдел ГОЧС
 Администрации сельсоветов района
руководители организаций района

	5.
	Определение порядка эвакуации населения. Уточнение и подготовка мест на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий. 
Создание условий для временного проживания эвакуированных, снабжение их продовольствием.
Проверка пунктов временного размещения к приему населения в паводкоопасный период.
	
до
01.03.2026
	Отдел ГОЧС Администрации района;
 Эвакуационная комиссия Краснощековского района

	6.
	Создание резервного фонда для проведения экстренных противопаводковых мероприятий. Подготовка инертных материалов
	10.03.2026
	Администрации района;
Администрации сельсоветов (по согласованию)

	7.
	Заключение договоров на проведение превентивных взрывных работ на затороопасных участках (при необходимости)
	В период проведения мероприятий
	Администрации района;

	8.
	  Проверка наличия связи в населенных пунктах, подвергающихся подтоплению (затоплению) в период ледохода и весенне-летнего половодья (паводка) 

	
10.03.2026



	Отдел ГОЧС Администрации района;
ПАО «Ростелеком» сервисный центр в г. Алейск (Краснощеково) по согласованию

	9.
	   Поддержание в готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
	в течение всего
периода
весенне-летнего
половодья (паводка)
	Отдел ГОЧС Администрации района;
ПАО «Ростелеком» сервисный центр в 
с. Поспелиха 
(по согласованию)


	10.
	Обеспечение контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в городах и районах края в соответствии с действующим законодательством
	в течение всего 
периода 
весенне-летнего 
половодья
	Администрации района,
ТО в  г. Рубцовске и семи районах Управления Роспотребнадзора в Алтайском крае,
КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ»
(по согласованию).

	11.
	Организация создания необходимых запасов продовольствия, предметов первой необходимости, вещевого имущества и ГСМ в торговых объектах района и пунктах временного размещения населения.
	до
18.03.2026
	Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию
Администрации района; Администрации сельсоветов
(по согласованию);
Начальники ПВР.

	12.
	Проведение необходимых работ по герметизации скважин, водозаборов и отведение от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов. Проведение ревизии запорной арматуры с целью исключения попадания внешних вод в водопроводные сети.
Проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весеннего половодья
 объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения.
	
до
25.03.2026
	
Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района;
МУП «Краснощековские водопроводные сети»

	13.
	Проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами. Организация безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весенне-летнего половодья (паводка)
	22.03.2026
	Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района;
МУП «Краснощековские водопроводные сети»

	14.
	Проверка готовности гидротехнических сооружений, расположенных на территории района, к пропуску паводковых вод.
	01.12.2026-05.05.2026
	  Администрации района; Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию);
   Сибирское управление Ростехнадзора 
(по согласованию);
  отдел водных ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов
 (по согласованию);
   Главное управление МЧС России по  Алтайскому краю
 (по согласованию);  

	15.
	Определение мест размещения пунктов контроля и наблюдения за изменением уровня воды на подтапливаемых территориях.
	до
01.04.2026
	Отдел ГОЧС Администрации района,
Администрации сельсоветов (по согласованию),
69  ПСЧ   ФПС   ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю
 (по согласованию)

	16.
	Принятие мер по предотвращению попадания удобрений в реки и водоемы района. Обеспечение защиты и эвакуации сельскохозяйственных животных. Соблюдение норм содержания скотомогильников в зонах подтопления.
	В течение периода
	Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию
Администрации района;
 КГБУ УВ по Краснощековскому району
(по согласованию);
Главы Администраций сельсоветов 
(по согласованию)

	17.
	Обеспечение контроля за выполнением санитарнопротивоэпидемических мероприятий в населенных пунктах района в соответствии с действующим законодательством
	в течение всего периода весеннелетнего половодья (паводка)
	Администрации района;
ТО в  г. Рубцовске и семи районах Управления Роспотребнадзора в Алтайском крае (по согласованию)

	18.
	Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:
проведение скола льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов;
очистка водопропускных труб под дорогами; проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), принятие мер по обеспечению их ремонта и дополнительного укрепления;
обеспечение пропускной способности дорог, мостов и мостовых переходов в период весенне-летнего половодья;
создание необходимого запаса материальнотехнических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий.

	до
01.04.2025
	  Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района;
Краснощековский филиал ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»
 (по согласованию); Краснощёковский участок филиала Змеиногорских        МЭС АО СК «Алтайкрайэнерго» (по согласованию);
УЭС ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО  ЗЭС 
(по согласованию);
 Администрации сельсоветов
 (по согласованию).
ПАО «Ростелеком» сервисный центр в 
с. Поспелиха 
(по согласованию)

	19.
	Осуществление контроля за соблюдением собственниками ГТС и эксплуатирующими их организациями установленных режимов пропуска половодья
	в течение всего периода весеннелетнего половодья (паводка)
	Сибирское управление Ростехнадзора (по согласованию);
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
отдел водных ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);
Администрация органов местного самоуправления

	20.
	  Выполнение комплекса превентивных мероприятий по минимизации возможных последствий прохождения паводкоопасного периода, в том числе: распиловка и чернение льда;
  очистка территорий и вывоз снега;
  обеспечение пропускной способности дорог, мостов и мостовых переходов в период весенне-летнего половодья (паводка);
  очистка ливневых стоков, водопропускных труб под дорогами, прокладка и очистка водоотводных каналов;
  проведение скола льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов;
 проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), принятие мер по обеспечению их ремонта и дополнительного укрепления;
  создание необходимого запаса материально- технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий, отсыпка низменных участков местности;

	20.04.26
	Администрация района;
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
Министерство промышленности и энергетики Алтайского края;
Министерство транспорта Алтайского края;
ФГБУ	«Управление
«Алтаймелиоводхоз» (по согласованию);
ФКУ «Управление федеральных автомобильных	дорог	«Алтай»
Федерального дорожного агентства» (по согласованию);
ГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края»;
филиал ПАО «Россети-Сибирь»- «Алтайэнерго» (по согласованию);
АО	«Сетевая	компания
Алтайкрайэнерго» (по согласованию);
Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги (по согласованию)

	21.
	Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья (паводка), целесообразности страхования имущества от возможных чрезвычайных ситуаций, а также о порядке предоставления материальной помощи населению, пострадавшему в результате паводка;
оперативное информирование населения через СМИ, социальные сети в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

	

в течение всего 
периода 
весенне-летнего 
половодья 
(паводка)
	Администрация района;
Редакция газеты «Районный вестник»;
69  ПСЧ   ФПС   ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю;
Министерство социальной защиты населения по Краснощёковскому и Курьинскому районам Алтайского края
(по согласованию)

	22.
	Учет населения, проживающего в зоне возможного подтопления.
	до
10.02.2026
	Отдел ГОЧС  Администрации района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию);
Эвакокомиссия района.

	23.
	Учет сельскохозяйственных животных, попадающих в зону возможного затопления.
	до
01.04.2026
	Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию
Администрации района; Администрации сельсоветов;
 КГБУ
 «УВ по Краснощековскому району» 
(по согласованию)

	24.
	Организация работы бригад скорой медицинской помощи, создание необходимого запаса медикаментов и койкомест на паводковый период. Учет маломобильного населения и детей до 1года.
	до
01.04.2026
	КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» (по согласованию);
Управление социальной защиты населения по Краснощековскому и Курьинскому районам
(по согласованию)


	25.
	Регулярный мониторинг уровня воды в реках района.
	в период паводка
	 Стационарные Гидропосты в 
с. Карпово-Второе,
 с. Куйбышево;
 Администрации сельсоветов 
(по согласованию);
69  ПСЧ   ФПС   ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю
 (по согласованию);
 ЕДДС района.

	26.
	Определение сил и средств, необходимых для выполнения работ по изъятию и складированию донного грунта
	
	Администрация район;
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края



