АДМИНИСТРАЦИЯ  ХАРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от      02 .03. 2026 года                             №  2                                             с. Харлово
Об утверждении Плана основных
 организационно-технических и
 профилактических мероприятий по
 защите населения и территории
 Краснощёковского района 
Алтайского края от возможных
 чрезвычайных ситуаций в период
 весенне-летнего половодья
 (паводка) 2026 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Алтайского края  от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Алтайского края от 18.11.2025 №492-р"Об утверждении плана основных организационно-технических и профилактических мероприятии по защите населения и территории Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2026 года",в целях снижении риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики Краснощековского района в период весенне-летнего половодья 2026 года, согласно    Устава  муниципального образования Харловского сельсовета Краснощековского района Алтайского края,
                  
                                      ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Утвердить  План  организационно-технических и профилактических мероприятий по защите  населения и территории села в  период весеннего половодья  и паводка  2026 года (приложение) . 
           2.Создать комиссию по определению границ зон затопления  и оценке причиненного  ущерба  от последствий паводка.        
            3. Создать   аварийно-спасательную бригаду, закрепить необходимое оборудование,  автомобили. Определить  зону действия.
           3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

И.о.главы Администрации
Харловского сельсовета                                                        М.А. Мальцева
                                                  








































Приложение 1
                                                     к постановлению
Администрации Харловского сельсовета
 № 2 от  02.03.2026 г



ПЕРЕЧЕНЬ
мобильной группы для оказания помощи населению и закрепление 
за ними транспортных средств

	№ п/п
	Наименование организации (собственника ТС) и адрес
	ФИО
руководителя (владельца), телефон
	Наименование техники
	Место нахождения

	1
	Администрация Харловского сельсовета
	Мальцева М.А. 89237806235
	РЕНО ЛОГАН 

	с. Харлово

	2
	Иост А.Э.
с. Харлово
	Иост А.Э.
8-923-779-8575

	Трактор МТЗ-80

	с. Харлово

	3
	Асанов Павел Викторович
	Асанов Павел Викторович 
89230006879
	УАЗ Н565ЕА
	с.Харлово

	4
	КФХ Бурцев Ю.В.
	Бурцев Юрий Васильевич
89236504402
	Трактор МТЗ - 80
	с.Харлово
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации Харловского сельсовета от 02.03.2026г.  № 2
Состав                                                                                                                                             комиссии по определению  границ зон затопления  и оценке причиненного  ущерба  от последствий паводка
Мальцева М.А.-  и.о.главы Администрации Харловского сельсовета, председатель комиссии                                                                                                                                 Пенягина  С.Ю.- заместитель главы Администрации Харловского сельсовета,     заместитель председателя комиссии                                                                                                                                                                                               Кретинина О.В.– делопроизводитель Администрации Харловского сельсовета, секретарь комиссии.                                                                                                                              
 Члены комиссии:
Сергиенко Л.В.– председателя Совета депутатов;
Асанов  В.С. –  депутат Совета  депутатов Харловского  сельсовета;
Грищенко Г.М. – председатель совета ветеранов Администрации Харловского сельсовета;








Приложение № 3
к постановлению № 2
Администрации Харловского сельсовета  от    02.03.2026 года

Состав  
 аварийно-спасательной бригады
Пенягин Е.М.- водитель Администрации Харловского сельсовета;
Иост А.Э.   
Асанов  В.С. – рабочий МКОУ «Харловская СОШ»;
Ветлуцких С.Н - рабочий  Харловский детский сад «Теремок».
Используемый автомобиль УАЗ, РЕНО ЛОГАН. 
Закрепленное  оборудование: лодка резиновая, веревки, прожектор, костюм, мотопомпа.
 Осуществление эвакуации одиноких,  малоподвижных граждан аварийно-спасательной бригадой  осуществляется на  улицах, входящих  в зону подтопления.       











	Приложение № 4 
к постановлению
Администрации Харловского сельсовета
 от 02.03.2026г.  № 2

Состав комиссии по организации сбора и выдачи гуманитарной помощи

комиссии по определению  границ зон затопления  и оценке причиненного  ущерба  от последствий паводка
Пенягина  С.Ю.- заместитель главы Администрации Харловского сельсовета, председатель комиссии
Сергиенко Л.В.– председателя Совета депутатов, заместитель председателя комиссии
Кретинина О.В.– делопроизводитель Администрации Харловского сельсовета, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Домненко Е.П. – секретарь МКОУ «Харловская средняя общеобразовательная школа»


Приложение № 5 
к постановлению №2
Администрации Харловского сельсовета
 от 02.03.2026г.  

П Л А Н
организационно-технических и профилактических  мероприятий по защите населения и территорий  Харловского  сельсовета в  период  весеннего половодья и паводка  2026 года

	№
п/п
	Планируемые  мероприятия
	Дата  проведения

	1
	Провести очистку водопропускных  труб  под  дорогами
Произвести расчистку проходов талых вод вокруг зданий и строений, сделать  проходы  в сугробах.
	до 09.03.2026г

	2
	Провести необходимые  работы по  герметизации скважин, колодцев и отводу  от  них  паводковых  вод, создать  запасы химических реактивов  для  обеспечения  надежной работы  водопроводных сооружений;
 Выполнить  ревизию  запорной  аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для  исключения  попадания  внешних вод   в  водопроводные  сети; организовать  очистку от снега  территорий села, в  первую очередь  с  магистральных улиц и мест прохода талых вод;
	до 
21.03.2026г

	3
	Определить и подготовить места на случай  необходимости эвакуации  населения  и  материальных ценностей  из затапливаемых территорий;
 Определить порядок  эвакуации населения, создания  условий  для  временного проживания, снабжения  населения продовольствием;
	до 09.03.2026г

	4
	Провести  разъяснительную   работу среди населения села о необходимости   страхования от стихийный  бедствий строений, имущества   и  сельхоз. животных, о потенциальной опасности весеннего  половодья  и основных  мерах  безопасности в этот  период.
	до 16.03.2026г 

	5
	 Организовать круглосуточное  дежурство  по  наблюдению  за уровнем  воды  в селе,  территориях подверженных подтоплению.
	В период паводка

	6
	Обеспечить   финансирование  мероприятий по  предупреждению  и ликвидации ЧС из средств, предусмотренных  бюджетом района. (согласно Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О  контрактной системе в сфере закуток товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» и постановления  Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. 110 « О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».  
	В период паводка.

	7
	Проверить готовность оперативной  группы Администрации сельсовета   для  организации работ,  с выездом  на место, по   выполнению  противопаводковых  мероприятий на территории, где прогнозируется  и складывается  наиболее  опасная паводковая  обстановка 
Закрепить за  аварийно-спасательные бригадой,   соответствующие  спасательные  средства  (багры, лодки,  веревки. троса и т.д.).  Учесть  все  плавательные  средства, принадлежащие организациям,  предприятиям и гражданам, привести их в  полную  готовность на случай  вывоза  людей и имущества  из зон затопления.
	до 09.03.2026

	8
	Организовать  порядок  сбора и представления  информации о ходе выполнения  мероприятий по подготовке к паводковому сезону, при угрозе и возникновении ЧС
	до 12.03.2026

	9
	Организовать, совместно с ветеринарной службой района, идентификацию сельскохозяйственных животных частного сектора на территории сельсовета. Подготовить комплекс противоэпиде миологических мероприятий в  зонах  возможного подтопления (затопления) с  целью  недопущения  возникновения  массовых инфекционных заболеваний.
	до 21.03.2026

	10
	Организовать перепись населения проживающая в зоне возможного затопления
	До 09.02.2026

	11
	Подготовить все имеющиеся материальные запасы для организации ПВР
	21.03.2026







