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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИНЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2026                                                                                                       № 7
с. Чинета

Об организации и проведении мероприятий

 по предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций в  период  весен-

него половодья  2026  года

        Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» , от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об принципах организации местного самоуправления в РФ» , распоряжения Правительства Алтайского края от 18.11.2025  № 492-р и распоряжения Администрации Краснощёковского района от 28.11.2025 № 204.    , в целях уменьшения  риска  возникновения  чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба от их наступления,   подготовки  оперативных мероприятий и обеспечения  своевременного реагирования  на чрезвычайные ситуации, связанные с  весенним  половодьем,  обеспечения  безопасности населения, устойчивого функционирования  объектов  экономики на территории муниципального образования Чинетинский сельсовет, на основании   Устава МО Чинетинский сельсовет
постановляю :

1.  В   соответствии с решением Комиссии чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Краснощековского района от 17.02.2026 № 1   разработать в срок до 01.03.2026   комплекс  мероприятий по подготовке к  пропуску  ледохода  и паводковых  вод в  весенне-летний период 2026  года   на подведомственных территориях и обеспечить  их выполнение  в установленные  сроки (Приложение № 1);

2.  Комиссии по чрезвычайным ситуациям  и обеспечения пожарной безопасности Чинетинского сельсовета (далее-Комиссия) организовать контроль за ходом  выполнения  мероприятий по подготовке и пропуску  паводковых вод;

3. Об угрозе  и при наступлении чрезвычайной ситуации   связь

 ( доклады ) осуществлять по телефонам  :

Администрация Чинетинского сельсовета-23543, 23583
И.о. главы Администрации сельсовета Лунева Л.А. 89831022620

ЕДДС района-  01,112, 21-8-59   (круглосуточно)

69 ПСЧ -  21-5-12  , 89619763132  (круглосуточно)

КЧС  и ОПБ  района-  22-4-01 

Отдел  ГОЧС Краснощековского района  –           22-3-36  

4) Обнародовать настоящее  постановление в установленном Уставом муниципального образования  Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края порядке. 

7) Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

 И.о. главы  Администрации  сельсовета                         Лунева Л.А.                                                       

Приложение № 1                  

к постановлению Администрации Чинетинско-го сельсовета
Краснощековского района Алтайского края

  от 20.02.2026    № 7                                  

Комплекс 
 мероприятий по подготовке к  пропуску  ледохода  и паводковых  вод в  весенне-летний период 2026  года   на подведомственных территориях  МО Чинетинский сельсовет Краснощековского района Алтайского края
	№ п/п
	Планируемые мероприятия
	Сроки  прове-дения
	Ответствен-

ность за исполнение  

	1
	Организовать взаимодействие  с организациями и гражданами  по вопросам привлечения сил и средств (заключить договора), проработать порядок поставки материальных ресурсов  для проведении мероприятий  по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в период ледохода и пропуска паводковых вод
	До 15.03.
2026
	И.о. главы администрации сельсовета

	
	Подготовить к работе оперативную группу  Комиссии по ЧС, обеспечив ее  мобильными средствами связи  и дежурным транспортом 
( автомобиль повышенной проходимости)
	До 20.03.
2026
	И.о. главы администрации сельсовета

	
	Проверить и привести в готовность существующую систему связи и оповещения  на подведомственных территориях
	До 15.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Отработать порядок оповещения населения  при угрозе паводка
	До 15.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Учесть все плавательные средства,  заключить договора на их привлечение , привести их в полную готовность на случай вывоза людей и имущества из зон подтопления
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Взять на учет водооткачивающую технику, предусмотреть возможность заключения договоров для привлечения  при ликвидации последствий паводка
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Произвести ревизию водоемов и принять меры по предотвращению ЧС на них  во время паводка
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Уточнить резерв финансовых и материальных средств
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета 

	
	Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. 
	До 15.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Организовать расчистку снега у мостов, водоемов, водопропускных труб на дорогах
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Произвести расчистку для прохода талых вод вокруг зданий и строений, сделать проходы в сугробах
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Откорректировать списки граждан, попадающих в зону возможного подтопления, уточнить маломобильную категорию граждан  и закрепить таких граждан за аварийно-спасательными бригадами для организации их первоочередной эвакуации
	До 15.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Создать аварийно-спасательные бригады и закрепить за ними соответствующие спасательные средства (багры , веревки и т.д)
	До 15.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Проверить и привести в готовность  места размещения ПВР населения
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Изготовить и распространить листовки  по действиям во время паводка с указанием места сбора для эвакуации, информации о месте ПВР, места эвакуации животных
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Провести  разъяснительную работу среди населения  о необходимости страхования  строений , животных и имущества  от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Создать комиссию для определения границ зоны подтопления  при прохождении паводка с указанием улиц и номеров домов
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	В период прохождения ледостава осуществлять мониторинг прохода льда, изменения уровня воды в реках с предоставлением оперативной информации в ЕДДС Краснощековского района
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	 Выполнить рекомендации управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводка на гидротехнических сооружениях: 1)Определить  места эвакуации сельскохозяйственных животных в населенных пунктах;
2)Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод;
 3)   В  границах водоохраной зоны запретить:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, свалок;

 - движение и стоянку транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянку в специально отведенных местах;

- распашку земель;

- выпас сельскохозяйственных животных и организацию для них летних лагерей, ванн.
	До 20.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС

	
	Организовать дежурство граждан в период прохождения ледостава и пропуска талых вод
	С 25.03.2026
	И.о. главы администрации сельсовета Комиссия по ЧС






































