УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Краснощековского района

от «13» июля 2015г. № 719
РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инициаторами( инвесторами) инвестиционных проектов, реализуемых на территории Краснощёковского района

1. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами(инвесторами) инвестиционных проектов на территории Краснощёковского района (далее - «Регламент») устанавливает сроки и последовательность действий инвестиционного уполномоченного, структурных подразделений Администрации района по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых территории района.

1.2. Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины:

субъекты инвестиционной деятельности - физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также международные организации, выступающие в качестве инвесторов, заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов инвестиционной деятельности и других ее участников, в том числе осуществляющих инвестиционную деятельность на территории  Краснощёковского района;

инициатор инвестиционного проекта - физическое или юридическое лицо, предлагающее к реализации инвестиционный проект на территории Краснощёковского района;

инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложения собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края и обеспечивающий их целевое использование;

инвестиционная площадка - часть территории в виде земельного участка, обеспеченная полным или частичным объемом необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнергия, очистные сооружения и т.п.) для реализации инвестиционных проектов.

1.3. В целях реализации инвестиционных проектов на территории Краснощёковского района инвестиционный уполномоченный: 

рассматривает обращения субъектов инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Краснощёковского района, в том числе на принципах государственно-частного партнерства;

проводит предварительную экспертизу целесообразности изложенных в обращении предложений и проблем;

при необходимости выносит вопрос на рассмотрение инвестиционной комиссии Администрации района;

представляет по запросу инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на территории  Краснощёковского района, информацию, связанную с осуществлением инвестиционной деятельности на территории  Краснощёковского района (за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну);

организует осуществление мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории Краснощёковского района;

осуществляет поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Краснощёковского района;

осуществляет комплекс мер, направленных на подбор для субъекта инвестиционной деятельности инвестиционной площадки для размещения и реализации инвестиционного проекта;

осуществляет мониторинг реализации в Краснощёковском районе инвестиционных проектов, подготовку информационных материалов по данным мониторинга для органов исполнительной власти;

взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Алтайского края, КАУ « Алтайский центр инвестиций и развития» и иными субъектами инвестиционной деятельности по вопросам сопровождения инвестиционных проектов;

оказывает консультации о действующих инструментах государственной поддержки, на которые может претендовать инициатор инвестиционного проекта;

рассматривает обращения инициаторов инвестиционных проектов и ходатайствует перед главой Администрации района о назначении ответственного исполнителя (руководителя структурного подразделения, курирующего данное направление)) по сопровождению данного инвестиционного проекта;

ведет свод поступающих инвестиционных проектов, в том числе планируемых к реализации на территории Краснощёковского района;

осуществляет иные формы содействия, способствующие реализации инвестиционных проектов, не противоречащие федеральному законодательству и законодательству Алтайского края.

1.4. Инвестиционный уполномоченный по согласованию с инициатором инвестиционного проекта организует проведение презентации данного проекта, предварительно рассмотренного на заседании инвестиционной Комиссии.

2. Сопровождение инвестиционного проекта

2.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является

представление инициатором в адрес инвестиционного уполномоченного, в том числе посредством сети Интернет, резюме инвестиционного проекта (далее –«Резюме») в установленной форме.

2.2. Резюме, поступившее в адрес иных органов местного самоуправления, направляется инвестиционному уполномоченному в течение двух рабочих дней в целях его рассмотрения.
2.3. Инвестиционный уполномоченный в течение двух рабочих дней рассматривает поступившее Резюме и определяет куратора и (или) ответственного исполнителя по каждому инвестиционному проекту.

2.4. Куратор (ответственный исполнитель) в течение двух рабочих дней с момента получения Резюме осуществляет следующие действия:

уведомляет инициатора инвестиционного проекта о получении его Резюме;

сообщает свои контактные данные, запрашивает информацию о контактном лице со стороны инициатора проекта;

осуществляет предварительный анализ Резюме.

2.5. По результатам рассмотрения Резюме в течение пяти рабочих дней организуется рабочая встреча инвестиционного уполномоченного, специалистов Администрации района (курирующих данное направление) и инициатора инвестиционного проекта с целью определения степени проработанности проекта, необходимости привлечения финансовых ресурсов, возможных форм государственной поддержки, проблем при реализации инвестиционного проекта.

2.6. По результатам рабочей встречи определяются направления взаимодействия куратора и инициатора инвестиционного проекта.

В случае отсутствия у инициатора бизнес-плана или финансового обоснования проекта куратор  совместно с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» оказывает содействие в его разработке.

В случае отсутствия у инициатора земельного участка (помещения) для реализации проекта куратор совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом организует содействие в подборе земельного участка (помещения) в соответствии с запросом инициатора о подборе инвестиционной площадки.

2.7. В случае потребности в привлечении финансовых средств для реализации инвестиционного проекта , представленный бизнес- план и необходимый комплект документов рассматривается в течении пятнадцати рабочих дней на заседании инвестиционной комиссии Администрации района при участии КАУ «Алтайский центр и инвестиций» (по согласованию).
По результатам заседания Комиссии в адрес инициатора проекта, а также КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» направляется заключение с рекомендациями по доработке инвестиционного проекта либо о возможности обращения в финансово-кредитные учреждения, органы исполнительной власти для получения государственной поддержки инвестиционного проекта. Представленные в инвестиционную комиссию материалы не возвращаются.

2.8. Контроль реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых куратором, осуществляется на основании ежеквартальной отчетности, представляемой инициатором инвестиционного проекта инвестиционному уполномоченному по установленной форме и определенные сроки. Информация по реализации инвестиционного проекта, представляемая его инициатором инвестиционному уполномоченному, направляется инвестиционным уполномоченным в КАУ « Алтайский центр инвестиций и развития» в виде ежеквартальной отчетности.
2.9. Проведение подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в органах местного самоуправления, органах исполнительной власти Алтайского края, при реализации инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с административными регламентами, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2015г. № 719                                         с. Краснощёково
 «Об утверждении Регламента взаимодействия

инвестиционного уполномоченного с
 инициаторами (инвесторами) инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории 
Краснощёковского района».
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, данных по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2012 гола, в целях реализации плана мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Краснощёковского района, в рамках взаимодействия с Алтайским центром инвестиций и развития постановляю:

1.Утвердить в новой редакции прилагаемый Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инициаторами (инвесторами) инвестиционных проектов, реализуемых на территории Краснощёковского района. 
2.Постановление администрации Краснощёковского района от 17.12.2014 № 1452  «Об утверждении Регламента взаимодействия инвестиционного полномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Краснощёковского района» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации района Теплова С.А.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава Администрации района                       Е.В.Петров

