ПЛАН  СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2015 ГОД (млн рублей).

	№

п/п
	Наименование объекта
	Источники финансирования
	Полная стоимость строитель-ства
	Профинансировано с начала реализации проекта
	План

2015 г.
	Планируемые сроки строительства
	Степень готовнос-ти 

(%)

	1
	Ремонт  муниципальной дороги в с. Краснощеково
	 Субсидии краевого бюджета, муниципальный бюджет
	1,685
	2,030
	2,030
	2015
	100

	2
	Реконструкция водопроводных сетей и головных сооружений водозабора в с. Краснощеково, Краснощековского района 1 этап
	В рамках ФЦП «Преодоление последствий радиоционных аварий на период до 2015 года»

все уровни бюджетов
	41,338
	25,982
	38,45
	2015
	90

	3
	Реконструкция котельной №1 и тепловых сетей в с.Краснощеково
	В рамках ФЦП «Преодоление последствий радиоционных аварий на период до 2015 года»

все уровни бюджетов
	33,647
	23,932-
	20,0
	2015
	96

	
	
	
	
	
	
	
	


