Приложение №1

Утверждено постановлением №3 от 27.02.2018г

Главы  администрации сельсовета

ПЛАН

Организационных  мероприятий по защите населения в период весеннего половодья и паводка 2018г.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственный. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разработать план действий по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с паводком | до 10.03.18г | Глава администрации |
| 3 | Организовать очистку мостов от снега, провести необходимые работы по герметизации скважин | в течении марта | Глава администрации |
| 4 | Определить ответственных для выполнения противопаводковых мероприятий | до 10.03.18г | Глава администрации сельсовета |
| 5 | Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения из затапливаемых территорий, создания условий для временного проживания, снабжения населения продовольствием, оказание медицинской помощи. | до 20.03.18г | Глава администрации сельсовета |
| 6 | Организовать круглосуточное дежурство по наблюдению за уровнем воды вовремя постановки затора. | По необходимости | Глава администрации |
| 7 | Проверить состояние связи в селе, организовать охрану общественного порядка и имущества граждан(при необходимости). | до 10.03.18 | Глава администрации |
| 8 | Вести разъяснительную работу с населением об опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности. | постоянно | Глава администрации |

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
КРАСНОЩЁКОВСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БЕЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2018года № 3                                            с.Усть-Белое

«Об организации работы по подготовке

к безаварийному пропуску паводковых

вод и весеннего половодья,  проведении

мероприятий по предотвращению

подтопления талыми водами

и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций

на территории Усть-Беловского сельсовета,

в период   весеннего половодья 2018года.»

В связи с ожидающимся интенсивным, обильным  таянием снега и в целях своевременного предотвращения  чрезвычайных ситуаций , связанных с весенне-летним половодьем  , безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационных мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводка в период весеннего половодья и паводка 2018г. на территории муниципального образования Усть-Беловский сельсовет (приложение№1)

2. Организовать дежурство оперативной группы  всех учреждений на территории Усть-Беловского сельсовета.(приложение№2)

3. Связистам Краснощековского района обеспечить бесперебойную связь с селом Усть-Белое. ( Связь крайне плохая)

4. Депутатам, населению, имеющим в личном пользовании технику,  плавательные средства ,содержать в готовности, на случай оказания помощи населению, по вывозу людей из мест затопления, защиту с/х животных.

5. Заведующей  ФАПом  Фогель В.В. до 20.03.2018г. обеспечить резерв  медикаментов для оказания  медицинской помощи населению.

Телефоны: 23-9-17,

23-9-84

Глава  администрации

Усть-Беловского  сельсовета                                               В.В.Водопшина

Приложение №2

к Постановлению № 3 от 27.02. 2018г.

В   связи с ожидающимся интенсивным, обильным  таянием снега и в целях  уменьшения риска  возникновения чрезвычайных ситуаций , связанных с весенним половодьем , безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод на территории  Усть-Беловского сельсовета:

1.Создать оперативную группу дежурства и немедленного реагирования  в период весеннего половодья и паводка 2018г.

Руководитель группы  В.В.Водопшина- глава Администрации Усть-Беловского сельсовета

т. 23-9-84; 23-9-17. тел.ЕДДС –21-8-59.

Заместитель  Усов Юрий Владимирович- директор школы  т.23-9-10

Березовиков Юрий Петрович – водитель администрации т. 23-9-87

Зазулин Александр Валерьевич - завхоз школы  т. 23-9-93

Березовиков В.В. (по согласованию, Трактор МТЗ)  т.23-9-81

Дмитриев С.Н. (по согласованию Трактор МТЗ) т. 23-9-30