АДМИНИСТРАЦИЯ  ХАРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от     07 .02. 2018 года                                 №  1                                                     с. Харлово
Об организации и проведении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в  период  весеннего
 половодья  2018  года
             Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлений и указаний  Администрации   Алтайского края, рекомендаций ГУ МЧС РФ по Алтайскому края, в целях уменьшения  риска  возникновения  чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения  безопасности населения, устойчивого функционирования  объектов  экономики района  и их  жизнедеятельности, а также согласно решения комиссии по чрезвычайным ситуациям района от 18.02.2015г. № 1 по  подготовке  оперативных мероприятий и обеспечения  своевременного реагирования  на чрезвычайные ситуации, связанные с  весенним  половодьем, согласно    Устава  муниципального образования Харловского сельсовета Краснощековского района Алтайского края,
                  ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить  План  организационно-технических и профилактических мероприятий по защите  населения и территории села в  период весеннего половодья  и паводка  2018 года.
2.  Создать комиссии по определению границ зон затопления  и оценке причиненного  ущерба  от последствий паводка и  по организации сбора и выдачи гуманитарной помощи.
3.  Создать   аварийно-спасательную бригаду, закрепить необходимое оборудование,  автомобили. Определить  зону действия
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      

 И.о. главы Администрации
 Харловского сельсовета                                                         М.А. Мальцева



                                                                              
Приложение № 1
к постановлению                         
Администрации Харловского сельсовета   
                                                                               от  07.02.2018 года №1                                  
П Л А Н
организационно-технических и профилактических  мероприятий по защите населения и территорий  Харловского  сельсовета в  период  весеннего половодья и паводка  2018 года
	№
п/п
	Планируемые  мероприятия
	Дата  проведения

	1. 
	Провести очистку водопропускных  труб  под  дорогами
Произвести расчистку проходов талых вод вокруг зданий и строений, сделать  проходы  в сугробах.
	до 10.03.2018г.

	2. 
	Провести необходимые  работы по  герметизации скважин, колодцев и отводу  от  них  паводковых  вод, создать  запасы химических реактивов  для  обеспечения  надежной работы  водопроводных сооружений;
 Выполнить  ревизию  запорной  аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для  исключения  попадания  внешних вод   в  водопроводные  сети; организовать  очистку от снега  территорий села, в  первую очередь  с  магистральных улиц и мест прохода талых вод;
	до 
29.03.2018г

	3. 
	Определить и подготовить места на случай  необходимости эвакуации  населения  и  материальных ценностей  из затапливаемых территорий;
 Определить порядок  эвакуации населения, создания  условий  для  временного проживания, снабжения  населения продовольствием;
	до 09.03.2018г

	4. 
	Провести  разъяснительную   работу среди населения района о необходимости   страхования от стихийный  бедствий строений, имущества   и  сельхоз. животных, о потенциальной опасности весеннего  половодья  и основных  мерах  безопасности в этот  период.
	до 24.03.2018г 

	5. 
	 Организовать круглосуточное  дежурство  по  наблюдению  за уровнем  воды  в селе,  территориях подверженных подтоплению.
	В период паводка

	6. 
	Обеспечить   финансирование  мероприятий по  предупреждению  и ликвидации ЧС из средств, предусмотренных  бюджетом района. (согласно Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О  контрактной системе в сфере закуток товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» и постановления  Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. 110 « О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».  
	В период паводка.

	7. 
	Проверить готовность оперативной  группы Администрации сельсовета   для  организации работ,  с выездом  на место, по   выполнению  противопаводковых  мероприятий на территории, где прогнозируется  и складывается  наиболее  опасная паводковая  обстановка 
Закрепить за  аварийно-спасательные бригадой,   соответствующие  спасательные  средства  (багры, лодки,  веревки. троса и т.д.).  Учесть  все  плавательные  средства, принадлежащие организациям,  предприятиям и гражданам, привести их в  полную  готовность на случай  вывоза  людей и имущества  из зон затопления.
	до 13.03.20118

	8. 
	Организовать  порядок  сбора и представления  информации о ходе выполнения  мероприятий по подготовке к паводковому сезону, при угрозе и возникновении ЧС
	до 16.03.2018

	9. 
	Организовать, совместно с ветеринарной службой района, идентификацию сельскохозяйственных животных частного сектора на территории сельсовета. Подготовить комплекс противоэпидемиологических мероприятий в  зонах  возможного подтопления (затопления) с  целью  недопущения  возникновения  массовых инфекционных заболеваний.
	до 29.03.2018

	10. 
	Организовать перепись населения проживающая в зоне возможного затопления
	До 20.02.2018

	11. 
	Подготовить все имеющиеся материальные запасы для организации ПВР
	21.03.2018









































 Приложение №2

к постановлению
Администрации Харловского сельсовета
 от 07.02.2018г.  № 1
Состав                                                                                                                                             комиссии по определению  границ зон затопления  и оценке причиненного  ущерба  от последствий паводка
Мальцева М.А.- и.о. главы Администрации Харловского сельсовета, председатель комиссии                                                                                                                                Быкова С.В. – главный специалист Администрации Харловского сельсовета, заместитель председателя комиссии                                                                                                                                      Пенягина С.Ю.- кассир-контролёр Администрации Харловского сельсовета, секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                   
 Члены комиссии:
Горбунова Е.Н. – заместитель председателя Совета депутатов;
Сергиенко Л.В. –  депутат Совета  депутатов Харловского  сельсовета;
Аборнева Н.Н. – член совета ветеранов Администрации Харловского сельсовета;
Бердюгина Н.В. - депутат Совета  депутатов Харловского  сельсовета





































Приложение № 3 
к постановлению
Администрации Харловского сельсовета
 от 07.02.2018г.  № 1

Состав                                                                                                                                             по организации сбора и выдачи гуманитарной помощи.
комиссии по определению  границ зон затопления  и оценке причиненного  ущерба  от последствий паводка
Пенягина С.Ю.- кассир-контролёр Администрации Харловского сельсовета, председатель комиссии
Бердюгин А.Т. – глава Харловского сельсовета, заместитель председателя комиссии
Быкова С.В. – главный специалист Администрации Харловского сельсовета, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Домненко Е.П. – секретарь МКОУ «Харловская средняя общеобразовательная школа»
Кузнецова Н.В. – депутат Совета  депутатов Харловского  сельсовета




           
Приложение № 4                    
к постановлению
 Администрации Харловского сельсовета 
от    07.02.2018г.  № 1
Состав  
 аварийно-спасательной бригады
Хохлов Г.П.- водитель Администрации Харловского сельсовета;
Бенке А.В. – механизатор ОАО «Краснощековское ХПП»;
Малахов А.Н. – рабочий МКОУ «Харловская СОШ»;
Печёнкин В.Ю. - рабочий МКОУ «Харловская СОШ».
Используемые автомобили
· УАЗ - 220694.06 номерной знак А623РО22 – Харловская  СОШ
· ГАЗ – 3110 номерной знак М177 КС – Администрация Харловского сельсовета

Закрепленное  оборудование: лодка резиновая, веревки, прожектор, костюм.
 Осуществление эвакуации одиноких,  малоподвижных граждан аварийно-спасательной бригадой  осуществляется на  улицах, входящих  в зону подтопления.       




