Администрация Новошипуновского сельсовета

Краснощёковского района

Алтайского края

от 21 сентября №33                                                                             с. Новошипуново

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОШИПУНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА 2017-2019 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», а также в целях повышения качества благоустройства территории муниципального образования

Постановляю:

1. Утвердить Муниципальную программу "Благоустройство территории муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края на 2017-2019 годы" согласно приложению№ 1.

2. При формировании среднесрочного финансового плана муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края» на 2017-2019 годы предусматривать ассигнования на реализацию Муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края» на 2017-2019 годы ".

3. Установить, что в ходе реализации Муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края» на 2017-2019 годы ". ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                      В.Т. Кудрявцева

Приложение № 1

К постановлению Администрации Новошипуновского сельсовета

От 21.09.№ 33

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОШИПУНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕ КРАСНЛЩЁКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА 2017-2019 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Высокое»
на 2017-2019 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края» на 2017-2019 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новошипуновского сельсовета |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новошипуновского сельсовета |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края -Совершенствование эстетического вида муниципального Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края , создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края --Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - установка светильников в населенном пункте; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017 – 2019 годы 1 этап – 2017 год 2 этап- 2018 год 3 этап – 2019 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 – 2019 годах – тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета –– тыс. рублей; грант на поддержку местных инициатив |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края» на 2017-2019 годы -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территории муниципального - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края. - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха граждан; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение количества высаживаемых деревьев - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.           В настоящее время население поселения составляет 1270 чел.
             В последние годы в поселении проводится работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.
             В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
          Благоустройство муниципального образования не отвечает современным требованиям.
           По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение практически отсутствует, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.
          Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.
          Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
          Из-за отсутствия санкционированного полигона для твердых бытовых отходов растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.
      	Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. 
           Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
           Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
             Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
        2.1.Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов 
        Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.
         2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством муниципального образования.
          В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края». В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем. 
Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.
          2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства 
                2.3.1.Озеленение 
           Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой. 
         2.3.2. Наружное освещение, иллюминация
Сеть наружного освещения на  территории муниципального образования отсутствует. Имеющиеся на некоторых домах светильники не обеспечивают освещение территории.
     Таким образом, проблема заключается в  строительстве нового освещения на улицах муниципального образования.
        2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства муниципального образования 
        Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 
       В течение 2017 - 2019 годов необходимо организовать и провести:
        - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», «Лучшая улица» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
      - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории. 
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
          Данная Программа направлена                                                                                       - на повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования, совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания  муниципального образования ;
- активизации работ по благоустройству территории, строительству и реконструкции системы наружного освещения улиц ;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта  по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенном пункте;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в муниципальном образовании и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:
              3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения  муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края.
Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенного пункта с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.  (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом
              3.2. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный двор», « Самая благоустроенная улица» позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства и санитарной очистки населенных пунктов. 
Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.
                  3.3. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детской игровой площадки и уличных тренажеров.                                                                             Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детской игровой площадки  (Санитарная очистка, покраска,  обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений,  и наружного освещения),  доукомплектовка новыми элементами игрового оборудования                                                                                                       3.4. Мероприятия по содержанию спортивных площадок (сооружений).     Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию спортивных площадок (сооружений)  (Санитарная очистка, текущий ремонт, содержание покрытий для летних и зимних видов спорта, спортивных элементов, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).Устройство ограждения стадиона

3.5. Мероприятия по озеленению территории

Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объектам благоустройства).

3.6. Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории муниципального образования.

Предусматривается комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).  Устройство полигона для временного содержания ТБО

3.7. Мероприятия по обустройству содержанию кладбища, памятника участникам ВОВ.                                                                                                                                    Предусматривается комплекс работ содержанию и текущему ремонту (Сбор мусора, окраска МАФ, текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений).

3.8. Мероприятия по регулированию численности и защиты граждан от нападения безнадзорных, бродячих, больных животных.

Предусматривается комплекс работ по отлову животных (собак) с применением в установленном законом порядке специализированных лекарственных средств с дальнейшей транспортировкой отловленных животных к местам передержки с возможной стерилизацией.

3.10. Мероприятия по прочему благоустройству.

Предусматривается комплекс работ капитальному ремонту водопропускных устройств на автомобильных дорогах, ремонт.

3.11. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов сельского поселения Березняковское.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (обустройство покрытий, ограждений, подъездных путей и освещения мест санкционированного сбора ТБО). Устройство полигона для временного содержания ТБО

4.Ресурсное обеспечение Программы
              Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

Раздел 5. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативное обеспечение не требуется.

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края
            Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.
           Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы, по результатам принятия районного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.
            Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог , улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.
              Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края.
            Исполнитель Программы - Администрация муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края :
           - ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;
           - осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края
            Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).
             В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 
- создание зелёных зон для отдыха горожан;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений 
К количественным показателям реализации Программы относятся:
-увеличение количества высаживаемых деревьев;
      -увеличение площади цветочного оформления.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальных программ
(тыс. руб. в ценах каждого года)

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 70 | 10 | 25 | 35 |
| Установка уличных фонарей | 200 | 50 | 100 | 150 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 1463 | 413 | 450 | 500 |
| Обеспечение чистоты на Центральной площади, в парковой зоне, на детской игровой площадке. | 55 | 15 | 20 | 20 |
| Содержание мест захоронения и памятника участникам ВОВ | 110 | 10,0 | 50,0 | 50 |
| Устройство ограждения стадиона | 600 | 600 |  |  |
| Опиловка сухих нижних ветвей сосны и деревьев в парке Победы ежегодно | 40,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| Скашивание зеленой сорной растительности на Центральной площади, в парковой зоне, на детской игровой | 30 | 10 | 10 | 10 |
| Доукомплектование детской площадки новыми элементами | 140 |  | 70 | 70 |
| Устройство полигона для временного хранения ТБО | 70 | 70 |  |  |
| Ликвидация ( буртовка, уплотнение) несанкционированных мусорных свалок | 230 | 70 | 80 | 80 |
| Текущий ремонт остановочного павильона | 10 |  | 10 |  |
| Ремонт и покраска скамеек, ограждений, оборудования детской игровой площадки. (ежегодно) | 30 | 10 | 10 | 10 |
| Ликвидация зарослей конопли | 90 | 30 | 30 | 30 |
| Мероприятия по регулированию численности бродячих жиоатных | 15 | 5 | 5 | 5 |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |

Для реализации Программы могут привлекаться внебюджетные средства.

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

.