АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЩЕКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  04.02.2019  № 84                                                                            с. Краснощеково

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Алтайского края  от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Алтайского края от 11.01.2019 № 1- р,  в целях снижении риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики Краснощековского района в период весенне-летнего половодья 2019 года:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к прохождению весенне-летнего паводкоопасного периода 2019 года (далее - План) (приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, служб и организаций района всех форм собственности обеспечить исполнение мероприятий Плана в части касающейся в установленные сроки.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Краснощековского  района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                           А.Ю. Бобрышев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению

Администрации района

от 04.02.2019  № 84

ПЛАН

мероприятий по подготовке к прохождению весенне-летнего

паводкоопасного периода 2019 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и неотложных работ. | до 01.03.2019 | Отдел ГОЧС Администрации района; Руководители привлекаемых организаций. |
| 2. | Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем. | до 01.03.2019 | Отдел ГОЧС Администрации района. |
| 3. | Уточнение и подготовка мест на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Определение порядка эвакуации населения, создание условий для временного проживания эвакуированного населения. | до 01.03.2019 | Отдел ГОЧС Администрации района; Эвакуационная комиссия Краснощековского района. |
| 4. | Проверка и поддержание готовности средств связи и систем оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | постоянно | Отдел ГОЧС Администрации района; ЛТЦ «Краснощёковский район» Межрайонный центр ТЭТ г. Алейск Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 5. | Проведение необходимых работ по герметизации скважин, водозаборов и отведение от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов. Проведение ревизии запорной арматуры с целью исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весеннего половодья. объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения. | до 01.04.2019 | Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района; МУП «Краснощековские водопроводные сети» |
| 6. | Принятие мер по предотвращению попадания удобрений в реки и водоемы района. Обеспечение защиты и эвакуации сельскохозяйственных животных. Соблюдение норм содержания скотомогильников в зонах подтопления. | В течение периода | Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию Администрации района; КГБУ УВ по Краснощековскому району (по согласованию); Главы Администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством. | В течение периода | ТО Управления Роспотребнадзора; КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» (по согласованию). |
| 8. | Определение мест размещения пунктов контроля и наблюдения за изменением уровня воды на подтапливаемых территориях. | до 01.04.2019 | Отдел ГОЧС Администрации района 69 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию) |
| 9. | Организация создания необходимых запасов продовольствия, предметов первой необходимости, вещевого имущества и ГСМ в торговых объектах района и пунктах временного размещения населения. | до 01.04.2019 | Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию Администрации района; Администрации сельсоветов(по согласованию); Начальники ПВР. |
| 10. | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе: проведение скола льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов; очистка водопропускных труб под дорогами; проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), принятие мер по обеспечению их ремонта и дополнительного укрепления; обеспечение пропускной способности дорог, мостов и мостовых переходов в период весенне-летнего половодья; создание необходимого запаса материальнотехнических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий. | до 01.04.2019 | Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района; Краснощековский филиал ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (по согласованию); Краснощёковский участок филиала Змеиногорских МЭС АО СК «Алтайкрайэнерго» (по согласованию); ПАО МРСК Сибири филиал «Алтайэнерго» ЗЭС (по согласованию); Администрации сельсоветов (по согласованию). ЛТЦ «Краснощёковский район» Межрайонный центр ТЭТ г. Алейск Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 11. | Организация постоянного информирования и проведение разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья, целесообразности страхования имущества от возможных чрезвычайных ситуаций. | постоянно | Отдел ГОЧС Администрации района; Администрации сельсоветов; редакция газеты «Районный вестник»; 69 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию). |
| 12. | Учет населения, проживающего в зоне возможного подтопления. | до 15.02.2019 | Отдел ГОЧС Администрации района; Администрации сельсоветов (по согласованию); Эвакокомиссия района. |
| 13. | Учет сельскохозяйственных животных, попадающих в зону возможного затопления. | до 15.03.2019 | Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию Администрации района; Администрации сельсоветов (по согласованию); КГБУ «УВ по Краснощековскому району» (по согласованию) |
| 14. | Организация работы бригад скорой медицинской помощи, создание необходимого запаса медикаментов и койкомест на паводковый период. Учет маломобильного населения и детей до 1года. | до 01.04.2019 | КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Краснощековскому и Курьинскому районам (по согласованию) |
| 15. | Проведение комплексной тренировки с ОМС и службами РЗ ТП РСЧС по взаимодействию при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением. | до 30.03.2019 | Отдел ГОЧС Администрации района; Администрации сельсоветов (по согласованию); Службы и организации района. |
| 16. | Обследование состояния ледового покрытия и береговой линии, проблемных участков русел рек района. | март-апрель 2019 | Отдел ГОЧС Администрации района; Администрации сельсоветов ЛТЦ «Краснощёковский район» Межрайонный центр ТЭТ г. Алейск Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 69 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию) |
| 17. | Регулярный мониторинг уровня воды в реках района. | в период паводка | Стационарные Гидропосты в с. Карпово-Второе, с. Куйбышево; Администрации сельсоветов (по согласованию); 69 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию); ЕДДС района. |
| 18. | Организация охраны общественного порядка в зоне подтопления и местах эвакуации. | в период паводка | МО МВД России «Краснощековский» |
| 19. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов жизнеобеспечения и ПВР населения. Подготовка резервных источников электроснабжения. | в период паводка | Краснощёковский участок филиала Змеиногорских МЭС АО СК «Алтайкрайэнерго» (по согласованию); ПАО МРСК Сибири филиал «Алтайэнерго» ЗЭС (по согласованию); |