 АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЩЕКОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


    от  04.02.2019  № 84                                                                            с. Краснощеково


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Алтайского края  от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Алтайского края от 11.01.2019 № 1- р,  в целях снижении риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики Краснощековского района в период весенне-летнего половодья 2019 года:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к прохождению весенне-летнего паводкоопасного периода 2019 года (далее - План) (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, служб и организаций района всех форм собственности обеспечить исполнение мероприятий Плана в части касающейся в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Краснощековского  района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава района                                                                                           А.Ю. Бобрышев















ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Администрации района
от 04.02.2019  № 84


ПЛАН
мероприятий по подготовке к прохождению весенне-летнего
паводкоопасного периода 2019 года 
	№
п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1.
	Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и неотложных работ.
	
до 01.03.2019
	Отдел ГОЧС Администрации района;
Руководители привлекаемых организаций.

	2.
	Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем.
	
до
01.03.2019
	Отдел ГОЧС
 Администрации района.

	3.
	Уточнение и подготовка мест на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Определение порядка эвакуации населения, создание условий для временного проживания эвакуированного населения.
	
до
01.03.2019
	Отдел ГОЧС Администрации района;
 Эвакуационная комиссия Краснощековского района.

	4.
	Проверка и поддержание готовности средств связи и систем оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.








	
постоянно
	Отдел ГОЧС Администрации района;
ЛТЦ «Краснощёковский район» Межрайонный центр 
ТЭТ г. Алейск Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
(по согласованию)

	5.
	
Проведение необходимых работ по герметизации скважин, водозаборов и отведение от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов. Проведение ревизии запорной арматуры с целью исключения попадания внешних вод в водопроводные сети.
Проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весеннего половодья.




 объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения.
	
до
01.04.2019
	
Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района;
МУП «Краснощековские водопроводные сети»

	6.
	Принятие мер по предотвращению попадания удобрений в реки и водоемы района. Обеспечение защиты и эвакуации сельскохозяйственных животных. Соблюдение норм содержания скотомогильников в зонах подтопления.
	В течение периода
	Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию
Администрации района;
 КГБУ УВ по Краснощековскому району
(по согласованию);
Главы Администраций сельсоветов 
(по согласованию)

	7.
	Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
	В течение периода
	ТО Управления Роспотребнадзора;
 КГБУЗ 
«Краснощековская ЦРБ»
(по согласованию).

	8.
	Определение мест размещения пунктов контроля и наблюдения за изменением уровня воды на подтапливаемых территориях.
	до
01.04.2019
	Отдел ГОЧС Администрации района
69  ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию)

	9.
	Организация создания необходимых запасов продовольствия, предметов первой необходимости, вещевого имущества и ГСМ в торговых объектах района и пунктах временного размещения населения.
	до
01.04.2019
	Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию
Администрации района; Администрации сельсоветов(по согласованию);
 Начальники ПВР.

	10.
	Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:
проведение скола льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов;
очистка водопропускных труб под дорогами; проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), принятие мер по обеспечению их ремонта и дополнительного укрепления;
обеспечение пропускной способности дорог, мостов и мостовых переходов в период весенне-летнего половодья;
создание необходимого запаса материальнотехнических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий.

	до
01.04.2019
	  Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района;
Краснощековский филиал ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (по согласованию); Краснощёковский участок филиала Змеиногорских        МЭС АО СК «Алтайкрайэнерго» (по согласованию);
  ПАО МРСК Сибири филиал  «Алтайэнерго»  ЗЭС (по согласованию);
 Администрации сельсоветов (по согласованию).
ЛТЦ «Краснощёковский район» Межрайонный центр 
ТЭТ г. Алейск Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
(по согласованию)

	
	
	
	

	11.
	Организация постоянного информирования и проведение разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья, целесообразности страхования имущества от возможных чрезвычайных ситуаций.
	постоянно
	Отдел ГОЧС
 Администрации района; Администрации сельсоветов;         редакция газеты «Районный вестник»;
69  ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию).

	12.
	Учет населения, проживающего в зоне возможного подтопления.
	до
15.02.2019
	Отдел ГОЧС  Администрации района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию);
Эвакокомиссия района.

	
	
	
	

	13.
	Учет сельскохозяйственных животных, попадающих в зону возможного затопления.
	до
15.03.2019
	Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию
Администрации района; Администрации сельсоветов
(по согласованию);
 КГБУ
 «УВ по Краснощековскому району» (по согласованию)

	14.
	Организация работы бригад скорой медицинской помощи, создание необходимого запаса медикаментов и койкомест на паводковый период. Учет маломобильного населения и детей до 1года.
	до
01.04.2019
	КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» (по согласованию);
Управление социальной защиты населения по Краснощековскому и Курьинскому районам
(по согласованию)



	15.
	Проведение комплексной тренировки с ОМС и службами РЗ ТП РСЧС по взаимодействию при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением.
	до
30.03.2019
	Отдел ГОЧС Администрации района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию);
    Службы и организации района.

	16.
	Обследование состояния ледового покрытия и береговой линии,  проблемных участков русел рек района.
	март-апрель 2019
	Отдел ГОЧС Администрации района;
 Администрации сельсоветов
ЛТЦ «Краснощёковский район» Межрайонный центр 
ТЭТ г. Алейск Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
(по согласованию);
69  ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию)

	17.
	Регулярный мониторинг уровня воды в реках района.
	в период паводка
	 Стационарные Гидропосты в 
с. Карпово-Второе,
 с. Куйбышево;
 Администрации сельсоветов (по согласованию);
69  ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию);
 ЕДДС района.

	18.
	Организация охраны общественного порядка в зоне подтопления и местах эвакуации.
	в период паводка
	 МО МВД России «Краснощековский» 

	19.
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов жизнеобеспечения и ПВР населения. Подготовка резервных источников электроснабжения.
	в период паводка
	Краснощёковский участок филиала Змеиногорских        МЭС АО СК «Алтайкрайэнерго»
 (по согласованию);
  ПАО МРСК Сибири филиал  «Алтайэнерго»  ЗЭС
 (по согласованию);









