АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ПУСТЫНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от         02.03.2019 года  №  4                                     с. Усть-Пустынка
Об организации и проведении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в  период  весен-

него половодья  2019  года

        Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об принципах организации местного самоуправления в РФ» , постановлений и указаний  Администрации   Алтайского края , рекомендаций ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю  , в целях уменьшения  риска  возникновения  чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения  безопасности населения, устойчивого функционирования  объектов  экономики района  и их  жизнедеятельности, а также согласно решения комиссии по чрезвычайным ситуациям района от 13.02.2017г. № 2 по  подготовке  оперативных мероприятий и обеспечения  своевременного реагирования  на чрезвычайные ситуации, связанные с  весенним  половодьем, согласно  ст. 48  Устава района,
                  ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Создать межведомственную комиссию по определению ущерба в период весеннего половодья 2019 года в составе:
Плешкова Т.В. глава сельсовета –председатель комиссии (по согласованию)
Аляева Е.В.-нач. ОПС с.Усть-Пустынка (по согласованию)
Еремин А.А.-водитель ПЧ99 (по согласованию)
Березиков Н.А.-член комиссии депутат (по согласованию)

 2      Создать комиссию по распределению гуманитарной помощи в составе:

Савина Н.Н. –техничка Администрации,депутат


Гончерова С.П.- техничка ФАП (по согласованию)
2.  Комиссии по чрезвычайным ситуациям :

            организовать контроль  за ходом  выполнения  мероприятий по подготовке и пропуску  паводковых вод;

            организовать взаимодействие  с  организациями  (не зависимо от  ведомственной принадлежности )  по вопросам  привлечения  сил и средств , порядке поставки материальных ресурсов  для  проведения  мероприятий по предупреждению и ликвидации   последствий  чрезвычайных ситуаций  в период  ледохода и пропуска  паводковых вод;

3. в  соответствии с планом  организационно-технических и профилактических мероприятий по защите  населения и территории с.Усть-Пустынка в  период весеннего половодья  и паводка  2019 года разработать  комплекс  мероприятий по подготовке к  пропуску  ледохода  и паводковых  вод в  весенне-летний период 2019  года    на подведомственных территориях и обеспечить  их выполнение  в установленные  сроки;

проверить и привести в готовность существующую систему связи и оповещения на подведомственных территориях;
          до 25.03.2019 года    проверить и привести в готовность нештатные формирования ГОЧС службы.

при подъеме  воды в реках  до уровня  300 см и выше над нулем водомерного поста, перейти на  режим работы -   Повышенная готовность ; 
Начальнику  технического цеха связи (Плешкову С.В.) :
          до 15 марта  2019 года проверить наличие  связи в  селе, 

заведующей ФАП (Южаковой Л.А.) создать необходимый запас медикаментов для оказания помощи пострадавшим от паводка.

Директору Уст-Пустынской СОШ (Кондауровой О.А.) в срок до 20.03.2019 г. провести разъяснительную работу с учащимися и родителями о мерах безопасности в период весеннего половодья.

организовать расчистку  снега у  мостов, водоемов, водопропускных труб на дорогах;

произвести расчистку проходов талых вод вокруг зданий и строений , сделать  проходы  в сугробах;

 создать  аварийно-спасательные бригады, команды  и  закрепить  за ними  соответствующие  спасательные  средства  (багры, лодки,  веревки. троса и т.д.);   учесть  все  плавательные  средства, принадлежащие организациям,  предприятиям и гражданам, привести их в  полную  готовность на случай  вывоза  людей и имущества  из зон затопления;
провести разъяснительную работу среди населения о необходимости  страхования  строений, животных и  имущества   от стихийных  бедствий и чрезвычайных ситуаций ;
          В  границах водоохраной зоны запретить :

использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, свалок;

 движение и стоянку транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянку в специально отведенных местах;
распашку земель ;

выпас сельскохозяйственных животных и организацию для них летних лагерей, ванн.

4. Об угрозе  чрезвычайной ситуации и при  чрезвычайных ситуациях  связь
 ( доклады ) осуществлять по телефонам  :

ЕДДС района-    01  ,  112,   21-8-59   (круглосуточно)

 ПЧ-99 ОФПС -16 -     24-2-09  ,  (круглосуточно)
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
           Врио. главы  Администрации                          Н.Г.Южакова

Приложеие № 1 

 Утверждено  постановлением

                                                               Администрации Усть-Пустынского      

                                                                  Сельсовета Краснощёковского района    

                                                                              от  02.03.2019 года №    4                              
                                                              П Л А Н                      

организационно-технических и профилактических  мероприятий по защите населения и территорий Усть-Пустынского сельсовета Краснощёковского  района в  период  весеннего половодья и паводка  2019 года

	№№

пп
	Планируемые  мероприятия
	Дата  проведения
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	1
	- произвести  сколку  льда  у  опор мостов, плотин, водосливов  и ледорезов, очистить водопропускные  трубы  под  дорогами;
- обследовать линии электроснабжения и связи, попадающие  в зону  возможного затопления, принять меры по их  очистке, ремонту, дополнительному укреплению; обеспечить надежную связь и энергоснабжение с населенными пунктами ,подлежащими подтоплению.


	до 20.03.
	Южакова Н.Г. врио.главы  Администрации 
ПлешковС.В.-электромонтер



	2
	организовать  очистку от снега  территорию  села, в  первую очередь  с  магистральных улиц и мест прохода талых вод;
	до 20.03.
	врио.главы  Администрации
Баев С.В.-водитель

	3
	проверить готовность системы оповещения населения при угрозе ЧС и ЧС ;
	До 15.03.
	Плешков С.В.   

-
электромонтер

	4
	определить и подготовить места на случай  необходимости эвакуации  населения  и  материальных ценностей  из затапливаемых территорий;

 определить порядок  эвакуации населения, создания  условий  для  временного проживания, снабжения  населения продовольствием;
	до 20.03.
	врио.главы  Администрации



	5
	провести  разъяснительную   работу среди населения села о необходимости   страхования от стихийный  бедствий строений  , имущества   и  сельхоз. животных , о потенциальной опасности весеннего  половодья  и основных  мерах  безопасности в этот  период.
	До 15.03. 
	врио.главы  Администрации 

	6
	Подготовить к работе  нештатный водомерный  пост. Организовать  дежурство  по  наблюдению  за уровнем  воды  
	до 20.03.
	врио.главы  Администрации
начальник ПЧ99

	7
	Подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим от паводка
	До 25.03
	Зав. ФАП

	8
	Обеспечить   финансирование  мероприятий по  предупреждению  и ликвидации ЧС из средств, предусмотренных  бюджетом сельсовета
	В период паводка.
	врио.главы  Администрации


