Администрация Краснощёковского сельсовета

Краснощёковского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017г № 89                                                                        с. Краснощёково
	Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснощёковский сельсовет сельсовет Краснощёковского района Алтайского края на  2017-2036 годы


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральным планом муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края, Уставом муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края на 2017-2036 годы (прилагается).

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
         3.Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края.

Глава Администрации

Краснощёковского сельсовета                                                     Т.Г. Заковряшина
	ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации Краснощёковского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края  
от 26.12.2017г № 89                    


ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

 инфраструктуры муниципального образования

 Краснощёковский сельсовет

 Краснощёковского района Алтайского края 

на 2017-2036 годы»
2017 год

В в е д е н и е
      Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края (далее- Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом  № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06 мая 2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края.

      Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковскогорайона Алтайского края.

    Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края. 

    Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

	Наименование 

программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края на 2017-2036 годы» (далее – Программа в соответствующем падеже)

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»; поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС, Генеральный план муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края

	Заказчик программы 
	Администрация Краснощёковского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края

	Основной разработчик программы
	Администрация Краснощёковского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края

	Цель программы
	Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края качественными  услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	Задачи программы
	- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; 

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь

	Важнейшие целевые показатели и индикаторы программы


	- объем потребления воды питьевого качества населением;

- доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества;
- доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода);
- количество многоквартирных домов, оборудованных  приборами учета (холодной воды);
- количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса;

- степень износа основных фондов коммунального хозяйства;

- уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги

	Сроки реализации программы
	2017 – 2036 годы

	Исполнители программы
	Администрация Краснощёковского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края

	Объемы и источники финансирования программы


	Общий объем финансирования программы составит 111,6 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование  программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края и нормативными правовыми актами муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	- увеличение объема потребления воды питьевого качества населением ежегодно не менее 5 %  и за весь период действия программы в 1,5  раза;
- увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, ежегодно не менее 10 %;
- ежегодное снижение потерь при производстве и транспортировке до потребителя: воды не менее 0,3 %;

- оборудование  приборами учёта многоквартирных домов на 100 %;

- снижение аварийности на объектах теплоснабжения и водоснабжения и за весь период действия программы в 2 раза;

- снижение степени износа основных фондов коммунального хозяйства ежегодно не менее 1,5 % и за весь период действия программы не менее 15 %;

- достижение уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги до 100 %


1. Общие положения

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования  Краснощековского сельсовет Краснощековского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь. 

Программа объединяет действия и усилия подразделений Администрации Краснощёковского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края; предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»; 

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года № Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;

- Генеральный план муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края.
2. Характеристика проблемы и 

обоснование необходимости ее решения программными методами

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса. 

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края следующее:

2.1. Водоснабжение

На 01.12.2017 года услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края оказывает 1 предприятие. Протяженность водопроводных сетей муниципального образования Краснощёковский  сельсовет Краснощёковского района Алтайского края  составляет 48 км, на обслуживании  муниципального унитарного предприятии «Краснощёковские водопроводные сети» находится 48 км. Число водопроводов составляет 1 ед.
Ежегодно, из-за повреждений и по причине износа, на водопроводных сетях происходит по меньшей мере порядка 10-15 аварий, утечка и неучтенный расход воды составляет около 18%. Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент износа, который составляет около 98 %.
Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования
	Наименование 

показателей
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	4
	5
	6

	Протяженность уличной водопроводной сети
	км
	48
	48
	48

	В том числе:
	
	
	
	

	- нуждается в ремонте 
	км
	45
	44,5
	44,5

	- отремонтировано 
	км
	0,3
	0,5
	0

	Подъём воды, всего
	тыс.куб.м
	117,8
	 105
	105

	Отпуск воды, всего
	тыс.куб.м
	92,7
	 86
	86

	В том числе:
	
	
	
	

	- население 
	тыс.куб.м
	70,7
	69
	69

	- социальная сфера 
	тыс.куб.м
	-
	-
	-

	Начислено потребителям,    всего 
	тыс.руб.
	 3,046
	 2,9
	2,9

	Фактически собрано, всего
	тыс.руб.
	 2,9
	 2,8
	2,8


Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

· капитальный ремонт 27,7 км водопроводных сетей,

· капитальный ремонт ВНС 2 подъема,

· капитальный ремонт водонапорных башен.

Генеральным планом во вторую очередь предусмотрено:
· капитальный ремонт 15 км водопроводных сетей.

    строительство водопровода к перспективной приусадебной  застройке (общая длина проектируемой сети 22,4 км.);

2.3. Водоотведение
В селе отсутствует система водоотведения.

Жилая застройка и общественные здания оборудуются заводскими выгребами. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Очистку выгреба выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. 

Для очистки сточных вод применяются существующие поля подземной фильтрации.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующее мероприятие:
· организация сбора и обслуживания индивидуальных выгребов.
Расход хозяйственно-бытовых стоков от жилой и общественной застройки  на 1 очередь составит — 1293  м3/сут.,  на расчетный срок составит -  1528  м3/сут.
Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Для неканализованной застройки норма водоотведения принята 25 л/сек. на одного человека.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтенные расходы приняты в размере 5 % от суммарного количества сточных вод от поселка. Расходы производственных сточных вод приняты по данным предприятий и укрупненным показателям на единицу продукции (см. таблицу).

Расходы сточных вод, поступающих в поселковую канализацию, приведены в таблице 19.

Таблица 19. Суточные расходы стоков по жилому поселку. (м3/сут.)

	№ п/п
	Наименование
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	насел. чел.
	средне- сут. норма водоотвед.
	средне- сут. расход стоков м3/сут.
	максимальный расход стоков м3/сут.
	насел. чел.
	средне- сут. норма водоотвед. м3/сут. чел.
	средне- сут. расход стоков м3/сут.
	максимальный расход стоков м3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Застройка зданиями:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а).оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	215
	300
	70,95
	77,4
	215
	300
	70,95
	77,4

	
	б). оборудованными водопроводом, канализацией и местными водонагревателями
	5055
	180
	909,9
	1091,88
	6045
	180
	1088,1
	1305,72

	
	в). без централизованной канализации
	0
	25
	0
	0
	0
	25
	0
	0

	2.
	Количество сточных вод от предприятий местной промышленности и неучтенные расходы 5%
	
	
	49,04
	58,46
	
	
	57,95
	69,2

	
	ИТОГО
	5270
	
	1029,89
	1227,75
	6260
	
	1217
	1452,28


2.4. Теплоснабжение
Теплоснабжение центральной части села осуществляется от 7 котельных. Общая мощность их составляет 12,77 Гкал/час, с учетом промышленных котельных. Топливо — каменный уголь. В индивидуальной застройке печное отопление. 

Все котельные, кроме промышленных, расположены в зоне жилой застройки. 

Теплоснабжение предприятий и больницы осуществляется от собственных котельных. Общая протяженность всех тепловых сетей 8446 м. Степень износа тепловых сетей высокая, требуется капитальный ремонт.
Производительность котельных:

1. №1 Центральная  ул. Калинина;
2. №2 Школьная   ул. Калинина;
3. №3 РДК   ул. Садовая.
Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора определены в соответствии со СНиП 41-02-2003 и рекомендациями по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов (часть 4).

Расчетная температура 38оС.
Таблица 20. Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора представлены в следующей таблице 
	№ п/п
	Наименование показателей
	Существующая
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	а). численность населения, обеспечиваемого централизованным теплоснабжением
	727
	727
	727

	
	б). централизованным горячим водоснабжением
	0
	265
	265

	2.
	Общая площадь зданий, принимаемых на централизованное теплоснабжение, тыс. м2:
	
	
	

	
	Общественные здания  м2
	1 697
	1 697
	3 297

	
	1-этажных жилых домов  м2
	110 830,5
	131 134,5
	131 134,5

	
	2-этажных жилых домов  м2
	3 841,22
	3 841,22
	3 841,22

	
	3-этажных жилых домов  м2
	3 754,26
	3 754,26
	3 754,26

	3.
	Расчетная тепловая нагрузка,  (Ккал/час)
	2 550 624
	2 790 151
	3 144 930

	
	В том числе:
	
	
	

	
	а). на отопление 2-х, 3-х этажных жилых зданий  (Ккал/час)
	2 174 337
	2 174 337
	2 174 337

	
	б). на отопление общественных зданий (Ккал/час)
	335 971
	335 971
	652 738

	
	в). на вентиляцию общественных зданий (Ккал/час)
	40 316
	40 316
	78 328

	
	г). на горячее водоснабжение
	0
	239 527
	239 527


Таблица 21. Потребные расходы тепла по ГП




	Наименование
	Существующая
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4

	1. Расчетная тепловая нагрузка
	
	
	

	а) по жилой и общественной застройке, (Ккал/час)
	2 550 624
	2 790 151
	3 144 930

	б) по промышленным предприятиям, (Ккал/час)
	2 442 850
	2 442 850
	2 442 850

	Итого:
	4 993 474
	5 233 001
	5 587 780


Централизованным теплоснабжением предусмотрено обеспечить на 1 очередь всю существующую жилую застройку этажностью от двух и более этажей, всю существующую общественную застройку, а на расчетный срок проектируемые общественные здания.

Для проектируемой муниципальной усадебной застройки и существующей 1-этажной государственной и жилой застройки намечается горячее водоснабжение от местных газовых котлов (водонагревателей).

Теплоснабжение и горячее водоснабжение объектов соцкультбыта и жилья центральной части на 1 очередь, предусматривается от существующей котельной № 1. 

Производительность котельной Q= 3,13 Гкал/час.

Все мелкие котельные ликвидируются. Квартальная котельная сохраняется для дальнейшей эксплуатации как тепловой пункт. Теплоснабжение предприятий и больницы от собственных котельных.

На расчетный срок теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой и общественной застройки проектируется от котельной № 1 и котельной № 2.

В связи с увеличением количества потребителей тепла проектом предусматривается реконструкция котельной №1 с увеличением ее производительности.

Схема сетей двухтрубная. Проектом предлагается замена 2,4 км существующих тепловых сетей.  Прокладка сетей намечается подземная из стальных бесшовных стальных горячекатаных труб в непроходных сборных железобетонных каналах.

На первую очередь предусмотрен капитальный ремонт 2,4 км тепловых сетей и реконструкция котельной №1.

Проектом предусматривается в перспективе перевод котельных с твердого топлива на газ.

3. Цели и задачи программы

Цель Программы – обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; 

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

4. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления.

 Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- реконструкцию системы водоснабжения в 2017 – 2036 гг. Планируются расходы на проведение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, на подготовку документов к экспертизе, на строительство водопровода, протяжённостью 9 км, на реконструкцию водонапорной башни, бурение скважины, что повысит устойчивость и эксплуатационную надежность объектов водоснабжения, снизит непроизводственные потери холодной воды, повысит качество питьевого водоснабжения и снизит количество аварий в системе водоснабжения;

 Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных задач и достижение главной цели программы - обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также итогом реализации является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на коммунальные услуги в учреждениях социально-культурного назначения, оптимизация расходов бюджета.

Перечень мероприятий представлен в Приложении к программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов по согласованию и на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края, бюджета муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края и внебюджетных источников, то есть собственных и заёмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование  программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

           Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет  111,6 тыс.рублей. 
Оценка эффективности реализации программы

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

К концу 2036 года общий объем качественной питьевой воды останется на прежнем уровне. Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов. 

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского  района Алтайского края качественными  услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.
Целевые показатели и индикаторы программы

	№

п/ п
	Наименование индикатора
	Ед. изм.

	
	
	
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	8
	9
	10

	1. 
	Объем потребления воды питьевого качества населением 
	тыс. куб. м.
	70,7 
	69 
	69 

	2. 
	Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества
	чел.
	 2683
	2683 
	2683 

	3. 
	Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения района
	%
	54
	55
	55

	4. 
	Расход твердого топлива
	тыс. тонн
	3,6
	3,6
	3,5

	5. 
	Расход электроэнергии для обеспечения водой
	тыс. кВт
	137,4
	145,5
	140

	6. 
	Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя:
	
	
	
	

	
	- вода
	%
	18
	18
	18

	
	- тепловая энергия
	%
	15
	15
	15

	

	7. 
	Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса 
	ед.
	15
	12
	13

	8. 
	Количество предприятий организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года
	ед.
	2
	2
	2

	9. 
	Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года
Водоснабжение

Теплоснабжение 
	%
	98
95
	98
62
	98
63

	10. 
	Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг)
	%
	92
	93
	93


7. Система управления реализацией Программы

Общее и текущее руководство реализацией Программы осуществляется главой Администрации Краснощёковского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края.

В его функции входит:

· координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;

· контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

· разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;

· представление квартальных отчетов до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, годового отчета о ходе выполнения Программы ежегодно до 1 февраля;

· ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

· обеспечение представление программных мероприятий муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

· информационное сопровождение реализации Программы.

 Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления программы.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации. 

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением главы Администрации Краснощёковского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края. Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края ежегодно информируется о ходе реализации Программы через интернет.

Приложение к программе

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края на 2017-2036 годы
	Наименование мероприятий
	Сумма затрат, тыс.руб.
	Источники финансирования
	Направления

расходов
	Исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	2017 год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022-2036
годы
	всего
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения

	1.1. Реконструкция водопроводных сетей и головных сооружений водозабора в с. Краснощёково, Краснощёковского района, Алтайского края II этап

	-


	70000,0


	-


	-


	
	
	70000,0
	ФедеральныйКраевой  местный бюджет,  

Краевой  местный бюджет,  


	Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации 

Прохождение госэкспертизы,

строительство 

Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации 

Прохождение госэкспертизы,

строительство
	Администрация  Краснощековского сельсовета  Краснощековского района Алтайского края, администрация   Краснощековского района


	Повышение устойчивости и эксплуатационной надежности объектов водоснабжения, снижение непроизводственных расходов, повышение качества 

питьевого водоснабжения, снижение количества аварий

Повышение устойчивости и эксплуатационной надежности объектов теплоснабжения, снижение непроизводственных расходов, повышение качества 

теплоснабжения, снижение количества аварий



	1.2. . Реконструкция водопроводных сетей и головных сооружений водозабора в с. Краснощёково, Краснощёковского района, Алтайского края III этап
 
	-


	-


	-


	3000,0

	30000,0


	
	33000,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Краснощёково


	-


	8599,0
	
	
	
	
	8599,0
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