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План мероприятий по благоустройству 

Краснощёковского  района на 2012 год

с. Краснощёково

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения

	1
	Администрации района провести работы по благоустройству полигона ТБО.
	

	2
	Ликвидация несанкционированных свалок  
	

	3
	Покраска, ремонт  вывесок, стел.
	

	4
	Озеленение клумб на кольце, по ул. Ленина.
	

	5
	Обрезка кустарника расположенного на газонах по улице Ленина
	

	6
	Уничтожение сорной растительности.
	

	7
	Устройство освещения улиц.
	

	8
	Ремонт, покраска автобусных  остановок.
	2013г.

	9
	Рекомендовать  организациям ОАО «Ростелеком», ФГУП  «Почта России» провести ремонт фасада зданий.
	

	10
	Благоустройство прилегающей территории к зданию почты (разбивка клумб,  ремонт и покраска ограждения)
	

	11
	Ремонт и покраска ограждения территории МУП «Краснощёковский водопроводные сети», провести ремонт здания водопроводной мастерской.
	1.08.2012г.

	12
	Очистка оврагов по ул. Ленина, ул. Калинина.
	

	13
	Проводить периодическую очистку территории МУЗ ЦРБ, сквера и прилегающих участков,  провести покраску ограждения. Разбить газоны.
	

	14
	Провести работы по благоустройству здания, прилегающей территории газового участка филиала «Рубцовскмежрайгаз»
	По согласованию

	15
	МО МВД РФ «Краснощёковский» провести ремонт здания поста ГАИ (при въезде в с. Краснощёково)
	15.07.2012г.

	16
	Щеглову И.И. провести ремонт фасада магазина   расположенного по ул. Ленина и благоустройство прилегающей территории. 
	15.07.2012г.

	17
	ОАО «Автоколонне 2044» провести ремонт здания автовокзала, провести благоустройство прилегающей территории.
	15.09.2012г.

	18
	ОАО «Автоколонне 2044» убрать с территории  останки развалившегося здания, вывезти  строительный мусор.
	15.09.2012г.

	19
	Провести ремонт, покраску ограждения детских садов «Малышок», «Колокольчик».
	1.09.2012г.

	20
	Провести работы по благоустройству прилегающей территории к ДЮЦ, провести ремонт ограждения.
	1.09.2012г.

	21
	Провести работы по очистке территорий котельных ООО «Тепло»
	1.09.2012г.

	22
	Провести работы по благоустройству прилегающей территории  магазина «Ваш дом» Шульги В.В. 
	1.09.2012г.

	23
	Горобец В.В. провести работы по ограждению по всему периметру территории строящегося объекта  расположенного на выезде из села, по ул. Ленина. 
	1.09.2012г.

	24
	Краснощёковскому райпотребсоюзу, провести ремонт фасада гаражей по ул. Калинина, провести работы по благоустройству, отсыпке подъездных дорог к магазину № 2 и напротив ЦРБ. Провести благоустройство газона, около магазина расположенного напортив ЦРБ.
	1.08.2012г.

	25
	Комитету по образованию, комитету по культуре провести ремонт фасада здания гаражей расположенных по ул. Театральная.
	1.09.2012г.

	26
	ИП Швачкину В.Ю., Биверу Ф.Ф., Нагайцеву Н.Н. провести работы по ремонту фасада зданий расположенных по ул. Степная провести работы по благоустройству прилегающих территорий.
	

	27
	Предприятию ОАО «Краснощёковский молочный комбинат» провести благоустройство прилегающей территории к заводу, провести озеленение газона на кольце расположенного на пересечении ул. Ленина и ул. Заводской
	1.07.2012г.

	28
	Провести благоустройство территории прилегающей к магазину «Аникс»
	1.07.2012г.

	39
	ГУП ДХ «Алтайского края Краснощёковское ДРСУ» провести работы по выравниванию и замене испорченных дорожных знаков.
	1.11.2012г.

	40
	На территории МОУ КСШ №1 провести демонтаж здания старой школы.
	1.10.2012г.

	41
	Провести ограждение огородов расположенных рядом со стадионом «Олимпийским».
	1.10.2012г.


