Утверждаю:                                                                                         Согласовано:

председатель комиссии                                       Глава Администрации сельсовета                            

по благоустройству                                             __________________Д.П. Баранов

___________________М.В. Баранов                  « 06 »  июня  2012г.

«  06   »  июня   2012 г.

План мероприятий по благоустройству 

Краснощёковского  района на 2012 год

с. Новошипуново

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения

	1
	Очистка центральных, транзитных улиц села от бытового мусора.
	до 01.06.

	2
	Буртование отходов на свалке с. Новошипуново (расположенной около кладбища).
	До 20.06.

	3
	Покраска, ремонт  вывесок, стел.
	До 1.07.

	4
	Разбивка клумб, ремонт, покраска бордюр.
	До 1.06.

	5
	Подрезка кустарника расположенного на центральной улицы
	До 1.06.

	6
	Уничтожение сорной растительности.
	Весь период

	7
	Устройство освещения улиц.
	До1.10.

	8
	Благоустройство кладбища.
	До 1.08.

	9
	Ремонт  павильонов над родником.
	До 1.09.

	10
	Провести благоустройство прилегающих участков магазинов ИП и сельпо.
	До 15.07.


Утверждаю:                                                                                          Согласовано:

председатель комиссии по благоустройству    Глава Администрации сельсовета

___________________М.В. Баранов                  _________________Т.С. Федяева

«____»_____________ 2012 г.                             «____» ___________ 2012г.

План мероприятий по благоустройству 

Краснощёковского  района на 2012 год

с. Усть-Козлуха

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения

	1
	Очистка центральных, транзитных улиц села от бытового мусора.
	01.06.12

	2
	Буртование отходов на свалке с. Усть-Казлуха (расположенной  на берегу р. Марушка).
	01.07.12

	3
	Ликвидация свалки бытового мусора  (с левой стороны по трассе в с. Новошипуново).
	01.07.12

	4
	Покраска вывесок, стел.
	20.06.12

	5
	Провести работы по разборке и вывозу дома по ул. Советская, 8 (владельцы Затонский А. И., Затонский Н.И.).
	01.07.12

	6
	Провести отсыпку площади напротив торгового центра.
	01.07.12

	7
	Провести работы по благоустройству территории перед кофе Скопинцева С.И. (устройство газонов, укладка тротуарной плитки либо асфальтобетонноеё покрытие).
	01.07.12

	8
	Вывезти навоз с территории МТФ, сеновала СПК «Нива» рук. Винограденко И.В.
	01.08.12

	9
	Уничтожение сорной растительности.
	Весь период

	10
	Благоустройство кладбища.
	01.08.12

	11
	Установка освещения улиц.
	01.10.12

	12
	Асфальтное покрытие дорог.
	01.10.12


Утверждаю:                                                                                          Согласовано:

председатель комиссии по благоустройству    Глава Администрации сельсовета

___________________М.В. Баранов                  _______________А. П. Емельянов 

«____»_____________ 2012 г.                             «____» ______________ 2012г.

План мероприятий по благоустройству 

Краснощёковского  района на 2012 год

с. Харлово

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения

	1
	Очистка центральных, транзитных улиц села от бытового мусора, навоза.
	01.06.12

	2
	Буртование отходов на свалке с. Харлово (расположенных по трассе в с. Берёзовка с правой и левой стороны; в с. Маралиха).
	01.08.12

	3
	Покраска  вывесок, стел.
	01.07.12

	4
	Ремонт ограждений частных усадеб.
	01.09.12

	5
	Очистка прилегающей территории магазина Шкляевой Ю.М., установка контейнера для сбора мусора, ремонт покраска фасада магазина.
	01.07.12

	6
	Уничтожение сорной растительности.
	Весь период

	7
	Устройство освещения улиц.
	01.10.12

	8
	Благоустройство кладбищ.
	01.08.12

	9
	Благоустройство центральной части села, территории сельсовета (разбивка клумб).
	01.06.12

	10
	Косметический ремонт АЗС ИП Перегудов В.С.
	20.06.12


Утверждаю:                                                                                           Согласовано:

председатель комиссии по благоустройству    Глава Администрации сельсовета

___________________М.В. Баранов                  _______________Б.Ф. Макрицкий

«____»_____________ 2012 г.                                   «___» ______________ 2012г.

План мероприятий по благоустройству 

Краснощёковского  района на 2012 год

с. Маралиха

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения

	1
	Очистка центральных, транзитных улиц села от бытового мусора.
	01.06.12

	2
	Ликвидация свалки с. Маралиха (расположенной  при въезде в село)
	01.07.12

	3
	Покраска  вывесок, стел.
	20.06.12

	4
	Очистка территории мехтока, МТФ  СПК «К/з им. Ленина» руководитель Г.Н. Карпухин, от мусора и навоза. 
	01.09.12

	5
	Провести отсыпку площади напротив торгового центра
	01.07.12

	6
	Ликвидировать свалку шлака и бытового мусора, около котельной расположенной  по ул. 40 лет Победы
	01.06.12

	7
	Уничтожение сорной растительности по адресу ул.  _________________ владелец Кузеванова Н.
	Весь период

	8
	Уничтожение сорной растительности по всем центральным и транзитным улицам.
	Весь период

	9
	Благоустройство территории АЗС владелец Швырёв Д.В.
	01.07.12

	10
	Устройство освещения улиц.
	01.10.12

	11
	Благоустройство кладбищ.
	01.08.12

	12
	Разбивка газонов на центральной площади.
	01.06.12


Утверждаю:                                                                                            Согласовано:

председатель комиссии по благоустройству    Глава Администрации сельсовета

___________________М.В. Баранов                  _________________ Н.И. Дорохов 

«____»_____________ 2012 г.                            «___» ____________ 2012г.

План мероприятий по благоустройству

 Краснощёковского  района на 2012 год

с. Берёзовка

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения

	1
	Очистка центральных, транзитных улиц села от бытового мусора.
	01.06.12

	2
	Буртование отходов на свалках с. Берёзовка. 
	01.07.12

	3
	Сделать обвалоку на свалке с. Берёзовка, (расположенной по трассе в с. Камариха).
	01.07.12

	4
	Покраска стел, вывесок.
	20.06.12

	5
	Благоустройство территории АЗС. 
	01.07.12

	6
	Установить освещение улиц села.
	01.10.12

	7
	Провести отсыпку, гредирование площади (от перекрёстка до клуба)
	01.07.12

	8
	Провести ремонт остановки.
	01.09.12

	9
	Произвести  уничтожение сорной растительности.
	Весь период

	11
	ГУП «Краснощёковское ДРСУ» провести рекультивацию карьеров около с. Берёзовка, по трассе на В-Камышенку, Камариху, Краснощёково.
	01.09.12

	12
	ООО «Алт-Агро» провести разборку и вывоз здания бани.
	01.08.12

	13
	Благоустройство кладбища.
	01.07.12


Утверждаю:                                                                                             Согласовано:

председатель комиссии по благоустройству    Глава Администрации сельсовета

___________________М.В. Баранов                  ________________А.Д. Найдёнов

«____»_____________ 2012 г.                             «___» _____________ 2012г.

План мероприятий по благоустройству

 Краснощёковского  района на 2012 год

с. Верх-Камышенка

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения

	1
	Очистка центральных, транзитных улиц села от бытового мусора.
	01.06.12

	2
	Буртование отходов на свалках с. Верх-Камышенка 
	01.07.12

	3
	Покраска стел, вывесок.
	20.07.12

	4
	Установить освещение улиц села.
	01.09.12

	5
	Провести отсыпку, гредирование улиц.
	01.08.12

	6
	Провести ремонт остановки.
	01.07.12

	7
	Произвести  уничтожение сорной растительности.
	Весь период

	8
	Благоустройство территории конторы СПК «Верх-Камышенский» руководитель Ерыгин В.А.
	01.07.12

	9
	Благоустройство кладбища.
	01.08.12


