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от 14.11. 2014г. № ​​​1360
ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие поселений Краснощёковского района»

на 2013–2020 годы

Паспорт

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие поселений Краснощёковского района»

на 2013–2020 годы

	Наименование программы
	
	долгосрочная муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие поселений Краснощёковского района» на 2013–2020 годы (далее – «Программа»)

	
	
	

	Реквизиты нормативного правового акта о разработке программы
	
	Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р;
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420

	
	
	

	Государственный заказчик программы 
	
	Администрация Краснощёковского района Алтайского края

	
	
	

	Основные разработчики программы 
	
	 Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощёковского района

	
	
	

	Цель программы 
	
	Создание  благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития  многоотраслевой  сельской экономики, повышение занятости и качества жизни сельского населения


	Задачи программы
	
	развитие сельского предпринимательства; 
активизация жилищного строительства; реконструкция и строительство новых объектов культуры, образования и здравоохранения, спорта;
реализация местных общественно значимых проектов

	
	
	

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы 
	
	уровень официально зарегистрированной безработицы;

среднемесячные денежные доходы; 

ввод жилья; 

ввод в действие локальных водопроводов

	
	
	

	Срок реализации программы 
	
	2013 – 2020 годы



	
	
	

	Основные этапы реализации программы
	
	I этап: 2013 год;

II этап: 2014 – 2020 годы

	
	
	

	Исполнители основных мероприятий 
	
	Администрация Краснощёковского района (структурные комитеты и отделы), администрации сельсоветов, хозяйствующие  субъекты всех форм собственности

	
	
	

	Объемы и источники финансирования 

программы по годам 
	
	общий объем финансирования за счет всех источни​ков – общий объем финансирования за счет всех источни​ков – 1355477 тыс. руб.,   в том числе по годам: 

2013 год 87446 тыс. руб.;

2014 год – 179905 тыс. руб.;

2015 год – 242943 тыс. руб.;

2016 год – 148792 тыс. руб.;

2017 год – 182094 тыс. руб.;

2018 год – 193111тыс. руб.;

2019 год – 179033 тыс. руб.;

2020 год – 142153тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета –

442868 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 35106 тыс. руб.;

2014 год – 83895 тыс. руб.;

2015 год – 93217 тыс. руб.;

2016 год – 51368 тыс. руб.;

2017 год – 54250 тыс. руб.;

2018 год – 40724 тыс. руб.;

2019 год – 49124тыс. руб.;

2020 год – 35184 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов – 

54292 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 5079тыс. руб.;

2014 год – 5610тыс. руб.;

2015 год – 11746 тыс. руб.;

2016 год – 4030 тыс. руб.;

2017 год – 6103тыс. руб.;

2018 год – 6926 тыс. руб.;

2019 год – 8927 тыс. руб.;

2020 год – 5871 тыс. руб.

	
	
	

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности 
	
	Среднемесячные денежные доходы населения возрастут  в 2,1 раза,

уровень официально зарегистрированной безработицы снизится до  2,2 %,

предусмотрено введение в эксплуатацию около 116 км локальных водопроводов  и  свыше 8 тыс. кв. м жилья 


1. Характеристика проблемы и

обоснование необходимости ее решения программными методами

Краснощёковский район расположен в юго-западной части края. Образован в 1934 году. Территория района составляет 3,531 тыс. кв.км. Он граничит с Шипуновским, Усть-Калманским, Чарышским, Курьинским районами. Расстояние от районного центра с. Краснощёково до краевого центра – 316 км.

На территории района находится 14 сельских советов, 28 населенных пункта, наиболее крупными из которых являются – с.Краснощёково, с. Берёзовка,с. Карпово Второе, с. Маралиха, с.Новошипуново, с.Харлово.     Полезные ископаемые района представлены месторождениями для производства стройматериалов: кирпичного сырья (суглинки), огнеупорных и тугоплавких глин, песчано-гравийной смеси, известняк. Разрабатывается месторождение  золота, кроме того, разведаны  месторождения железа, титана, молибдена.

Краснощёковский район обладает высоким историко-культурным и туристским потенциалом для комплексного развития сферы туризма в районе. Краснощёковский район - родниковый край. Четыре водных источника: родники Талый Ключ, Горный Ключ, Черный камень и озеро Лесное Казаченское имеют статус памятников природы. В районе немало уникальных природных мест, получивших статус памятника природы, из 74 памятников природы в крае, 36 находится на территории нашего района, 11 федерального значения. На каждый оформлен экологический паспорт. 
Сельское хозяйство традиционно является ключевой отраслью экономики района. В сельскохозяйственном производстве осуществляют деятельность 24 сельскохозяйственных организаций, 38 КФХ, в последние годы наметилось сокращение количества как сельхозорганизаций так и КФХ. В структуре посевных площадей доминируют зерновые культуры, около 7% посевов занимает подсолнечник. Район входит в число крупнейших производителей зерновых. В 2011 году урожайность зерновых культур в весе после доработки составила 8,8 ц/га. Валовой сбор зерновых составил 55 тыс. тонн.


Хозяйства полностью обеспечивают не только общественное животноводство кормами, но и подворья работающих и пайщиков.
          В результате сохранности численности поголовья коров и увеличения продуктивности дойного стада валовое производство молока, в сравнении с 2008 годом, увеличилось на 1,4  тыс.тонн. Соответственно, на этот же объем увеличилась реализация молока.

Основные показатели по сельскому хозяйству во всх категориях хозяйств.
	               показатель
	
	   2011 год
	   2008 год
	+- к 2008 году

	Количество коров в хозяйствах
	гол
	5621
	5047
	+ 574

	Надой на 1 фуражную корову
	кг
	3078
	2517
	+561

	Валовое производство молока
	 тыс. тонн
	12,7
	11,3
	+1,4


Среднесуточный привес молодняка КРС в среднем по району за прошедший год составил 456 грамм, что соответствует среднекраевому уровню 
Поголовье КРС и коров во всех категориях хозяйств стабильно, при наблюдающемся росте продуктивности растет производство молока и мяса.  

 В 2011 году финансовое состояние сельхозпредприятий остается стабильным
Промышленность играет существенную роль в экономике муниципального образования, от ее развития зависит наполняемость бюджета  и решение многих социальных проблем в районе. 

Промышленный потенциал представлен 9 предприятиями, 3 из которых крупные и средние, 6 малые.

В отраслевой структуре промышленности района свыше 61% занимают обрабатывающие производства, из которых 59% производят пищевые продукты, 30 % -добывающая промышленность и 9 % приходится на производство и распределение электоэнергии, газа и воды.
Положительные финансовые результаты напрямую влияют на личное благосостояние граждан. Среднемесячные доходы на одного жителя составили 7,6 тыс.руб., заработная плата по итогам 2011 года достигла 9710 рублей, но пока одна из самых низких в крае. Рост среднемесячной заработной платы составил 117,9%, рост ее обеспечен во всех отраслях экономики.
В структуре денежных доходов высокий удельный вес занимают доходы от продажи продукции от ЛПХ, фонд оплаты труда и социальные трансферты. Об определенном росте благосостояния граждан района свидетельствует также рост сбережений и вкладов.
Все это обуславливает высокий уровень продаж товаров и оказания услуг.
В 2011 году возрос оборот розничной торговли. В районе действует 185 магазинов, из них  62 специализированных. Общедоступная сеть предприятий общественного питания представлена 2 закусочными, 6 столовыми, 7 кафе. При росте объемв платных услуг населению на 10,6% к предыдущему году, у населения сельских населенных пунктов  сохраняется потребность в удовлетворении бытовых услуг – парикмахерских, ремонта часов, бытовой техники и ремонта обуви.

На 1 января 2011 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в целом по району составило 445 единиц, из них 56 малых предприятий, 389 индивидуальных предприятий и КФХ.  В малом и среднем бизнесе занято  1812 человек или 31,6%  от численности занятых в экономике. Заработная плата на малых и средних предприятиях  в среднем возросла на 16,1%.

Растёт инвестиционная активность малого и среднего бизнеса. 
В целом, предприниматели района активно участвуют в районных инициативах и проявляют социальную ответственность. 

Ежегодно происходит снижение занятых в экономике, за 4 года  на  1244 человек.

 Создание и ввод рабочих мест не позволяет в полной мере снять напряжённость на рынке труда, в 2011 году количество официально зарегистрированных безработных  составило 283 человека. В сравнении с 2010 годом количество безработных граждан уменьшилось на 46 человек. По показателю уровня безработицы район на 2 месте в крае.

 Решению вопроса занятости способствовала реализация на территории района целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряжённости на рынке труда в 2011 году», в результате зарегистрировались в качестве предпринимателей 20  человек и ими создано дополнительно 53 постоянных рабочих места

Социальная сфера района в достаточной степени развита. Медицинское обслуживание населения Краснощёковского района осуществляется центральной районной больницей и 2 участковыми больницами, 4 врачебно-поликлиническими учреждениями, 15 фельдшерско-акушерскими пунктами. В отличие от многих районов штатная численность укомплектована, хотя и находится на ниженормативном уровне. В последние годы в районе наблюдается снижение общей заболеваемости населения (примерно на 10,8% за 3 года. Материально-техническая база учреждений здравоохранения в достаточной степени изношена .

Как и в здравоохранении, укомплектованность школ педагогическими кадрами составляет 100%, что выгодно отличает Краснощёковский район от прочих районов края. Также к числу благоприятных факторов следует отнести увеличение количества молодых специалистов при одновременном снижении доли учителей пенсионного возраста. В районе функционируют 17 школ. Организован подвоз школьников к месту обучения, все школьные автобусы подключены к навигационной системе ГЛОНАСС.

100% школ имеют столовые, за счёт реализации краевой ведомственной программы «Модернизация технологического оборудования школьных столовых на 2008-2010 гг.» заменено технологическое оборудование в 8 школах района. 

В целях сохранения и развития системы дошкольного образования,  обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для детей в Краснощёковском районе функционируют 11 детских садов, два из них в районном центре. В настоящий момент детские сады посещают 564 ребенка от 1,5 до 7 лет. Несмотря на достаточно высокие показатели количества детей, получающих дошкольное образование – около 70% детей в возрасте от 5-7 лет получают дошкольное образование, обеспеченность по сельским поселениям различна. Очереди на получение места в МДОУ практически нет.
Для охвата детей дополнительным образованием в районе работают  центр детского творчества, детская школа искусств, 1 детско-юношеская спортивная школа.
    
Большое внимание в районе уделено сфере культуры, а районный музей можно по праву назвать одним из лучших сельских музеев. Помимо этого в районе  действует 29 учреждений культурно-досугового типа, централизованная библиотечная система включает в себя 20 библиотек.Доля платных услуг в общем объеме оказания услуг составляет около 0,8%.  средств на развитие культуры катастрофически не хватает, помимо высокого уровня износа материально-технической базы сохраняется проблема низкой оплаты данного труда. 

Район имеет один из самых высоких показателей занимающихся физкультурой и спортом -  22,7 %. Спортивная инфраструктура района представлена 16 спортивными залами, 12 спортивными сооружениями, 2 стадионами.     В 2013 году в районе пройдут Сельские олимпийские игры Алтайского края.

Жилищный фонд района составляет 435,3 тысяч квадратных метров жилья, из них ветхого и аварийного 2,2 %. За 4 года реализации 185 –ФЗ на территории района  капитально отремонтированы 31 многоквартирных дома, привлечено 28.435 тыс.руб. федерального бюджета.
Жилищный фонд характеризуется достаточно высокой степенью обеспеченности центральным канализованием и водоснабжением (69% и 69% соответственно), вместе с тем центральным отоплением оборудовано всего около 5% жилищного фонда. Сетевое хозяйство характеризуется высокой степенью износа –95%, изношенность  инженерных сетей  накладывает дополнительное финансовое бремя (затраты растут, а приток денежных средств падает) на хозяйственную деятельность организаций и приводит к убыткам, росту кредиторской задолженности. По мнению большинства населения, руководителей Краснощёковского района без решения этой проблемы устойчивое развитие поселений района невозможно.

Для снижения напряженности на рынке жилья и развития жилищного строительства Администрацией района отрабатывается перспективный вариант – комплексная малоэтажная застройка. Для этих целей зарезервирован земельный земельный участок площадью 21 га 
Последние три года характеризуются стабильным вводом жилья в  количестве 1200-1300 кв. м жилья в год. 

В Краснощёковском районе предоставлением коммунальных услуг занимаются 25 организаций. Все они относятся к частной форме собственности. 

На комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойное предоставление коммунальных услуг в зимний период было затрачено 1,655  млн. рублей из средств местного бюджета.
Средства были направлены на замену котлов и котельного оборудования в котельных поселений, ремонт и замену тепловых, водопроводных и канализационных сетей. На ряде котельных установлены новые энергосберегающие насосы.  Только за 2011 год в рамках действующих программ было заменено 5 котлов. Это весомый вклад средств в отрасль ЖКХ за последний  год. 


Несмотря на проводимые мероприятия, основную проблему – ветхое состояние теплосетей - решить не удается.  Потери тепла в сетях по этой причине составляют свыше 17 % . 


Поэтому в текущем году запланирована реализация первого этапа модернизация котельной №1 с заменой тепловых сетей в с.Краснощёково.

Объемы потребления воды и воды из местных скважин за последние годы значительно не меняются.. Главной проблемой является ветхость водопроводных сетей, это существенно увеличивает потери воды при транспортировке и снижает ее качество

 
Наиболее острой данная проблема является в с. Краснощёково.
Большое внимание  уделяется упорядочиванию отношений в сфере твердых бытовых отходов.. Остается актуальной проблема по оборудованию и содержанию подъездных путей к свалкам, полигону ТБО и полям фильтрации на территории ряда муниципальных образований района. 


Руководство района и жители, прежде всего, нацелены на традиционные сферы развития экономики – промышленность и сельское хозяйство. В частности, в сельском хозяйстве возникает вопрос строительства мощностей по хранению зерна, развитию  животноводства.


На основании анализа социально-экономического развития района можно выделить основные проблемы:
наблюдается снижение количество занятых в экономике;
высок уровень напряженности на рынке труда;
требует дальнейшего развития жилищное строительство;

остается высоким уровень износа материально-технической базы учреждений образования, культуры, спорта;
Решить  вышеуказанные проблемы  возможно только  комплексно, используя  при этом программно-целевой метод, посредством реализации программы, направленной на  устойчивое развитие сельских поселений Краснощёковского района.
3. Основная цель и задачи Программы

Цель реализации Программы – создание комфортных условий для жизни населения и реализации предпринимательских проектов

Задачами Программы являются:

развитие сельского предпринимательства и организаций малого бизнеса;

активизация жилищного строительства;

реконструкция и строительство новых объектов культуры, образования, здравоохранения, спорта;

реализация местных общественно значимых проектов.

4. Система программных мероприятий

В целях устойчивого развития сельских территорий Алтайского края предлагается реализовать 4 блока мероприятий.

Первый блок мероприятий направлен на стимулирование развития сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности, создание новых рабочих мест. При этом в Краснощёковском районе, традиционно развитом в сельскохозяйственном и промышленном плане, возможна реализация отдельных туристических проектов. Район включен в губернаторский проект «Большое золотое кольцо Алтая».

Второй блок мероприятий направлен на активизацию жилищного строительства в сельской местности. В рамках данного блока будет продолжаться застройка зарезервированного участка.
Третий блок мероприятий – улучшение качества услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем реконструкции, строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе. 
Четвертый блок -  реализация местных общественных проектов, способствующих развитию патриотизма жителей района и решающих проблему проведения досуга на селе.
Реализацию Программы планируется осуществить в два этапа. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – в соответствии с Федеральным законом о фе​деральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о крае​вом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Средства на реализацию Программы из краевого бюджета выделяются в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

местных бюджетов – в соответствии с решениями Краснощёковского районного Совета депутатов о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год;
внебюджетных источников – средства субъектов всех форм собственности и частных лиц.
Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой Про​граммы приведены в приложении 2.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание условий для увеличения занятости сельского населения и созданию новых рабочих мест, реконструкции и строительства объектов социальной сферы, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, развития местного самоуправления на селе.

Реализация мероприятий Программы позволит: 
обеспечить рост среднемесячных денежных доходов населения в 2,1 раза к уровню 2012 года;

снизить уровень официально зарегистрированной безработицы до  2,2%;
оказать государственной поддержки не менее 15 проектам в сфере предпринимательства; 
открыть дополнительно 75 мест в детских дошкольных учреждениях;

обеспечить ввод  в эксплуатацию 380 ученических мест, увеличить до 80 %  долю детей, обучающихся в современных условиях; 
увеличить в 1,5 раза долю населения, участвующего в культурно-досуговых  мероприятиях ;

создание условий для занятия спортом, увеличить количество граждан, ведущих здоровый образ жизни до 30%;
повысить благоустройство населенных пунктов,  провести реконструкцию не менее 40 км улично-дорожной сети  
обеспечить застройку жильём резервной зоны в с. Краснощёково

 ввести эксплуатацию свыше 8 тыс. кв. м жилья;

повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия его проживания за счет ввода в эксплуатацию около 116 км локальных водопроводов; 

провести обустройство 2сельских парков.
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении 3.
7. Система управления реализацией Программы

Государственным заказчиком Программы является Администрация Краснощёковского района
Исполнители программы:

Органы местного самоуправления муниципального образования Краснощёковского района, хозяйствующие субъекты района
Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий Программы;

совершенствование нормативной правовой базы в сфере устойчивого развития сельских территорий;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчетном году.

Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации края, района. 

Для последовательной реализации программных мероприятий ежегодно утверждается план работ по выполнению программы с ежеквартальным рассмотрением итогов.
Ответственные исполнители мероприятий ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе их выполнения в Администрацию Краснощёковского района.
Подготовка итоговых отчетов и информаций  о реализации  Программы, внесение предложений по ее корректировке возлагается  на отдел по социально-экономическому развитию Администрации района. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий по  Краснощёковскому району на 2013-2020 годы
   ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель, задача, мероприятие
	Сумма затрат
	Источники финансирования
	Исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: Устойчивое развитие сельской экономики, создание комфортных условий для жизни населения и реализации предпринимательских инициатив
	87446
	179905
	242943
	148792
	182094
	193111
	179033
	142153
	1355477
	Итого по программе
	
	Повышение среднемесячных денежных доходов населения в 2,1 раза;

Снижение уровня официально зарегистрированной безработицы до  2,3 %;

	
	5865
	56820
	101112
	53209
	77477
	96821
	67528
	42349
	501181
	федеральный бюджет
	
	

	
	35106
	83895
	93217
	51368
	54250
	40724
	49124
	35184
	442868
	краевой бюджет
	
	

	
	5079
	5610
	11746
	4030
	6103
	6926
	8927
	5871
	54292
	местный бюджет
	
	

	
	41396
	33580
	36868
	40185
	44264
	48640
	53454
	58749
	357136
	внебюджетные источники
	
	

	Задача 1: Развитие сельского предпринимательства
	5100
	600
	600
	300
	400
	400
	400
	400
	8200
	итого 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	300
	краевой бюджет
	
	

	
	4800
	600
	600
	300
	400
	400
	400
	400
	7900
	внебюджетные источники
	
	

	1.1.1 Проект "Оказание бытовых услуг в сельских поселениях"
Строительство СТО с.Новошипуново*
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	итого 
	Индивидуальные предприниматели


	Предоставление услуг населению по ремонту и обслуживанию автомобилей


	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	300
	краевой бюджет
	
	

	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	200
	внебюджетные

источники
	
	

	1.1.2 Проект "Оказание бытовых услуг в сельских поселениях"
Строительство СТО с.Краснощёково


	2500
	
	
	
	
	
	
	
	2500
	
	Индивидуальные предприниматели


	Предоставлении услуг населению по ремонту и обслуживанию автомобилей


	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	2500
	внебюджетные

источники
	
	

	1.13 Проект "Организация пунктов быстрого питания в с.Краснощёково(строительство кафе)
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	1500
	итого 
	Индивидуальные предприниматели
	Увеличение охвата населения услугами по организации быстрого питания, создание новых рабочих мест

	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	1500
	внебюджетные

источники
	
	

	1.1.3 Проект "Обустройство  зоны отдыха
искусственного водоема в с. Куйбышево
	
	
	200
	
	
	
	
	
	200
	итого 
	Индивидуальный предприниматель
	Обеспечение комфортных условий для отдыха

	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	200
	внебюджетные источники
	
	

	1.1.4.Проект "Обустройство  зоны отдыха

Береговая линия р.Чарыш в с.Краснощёково
	
	
	
	
	100
	
	
	
	100
	итого
	Индивидуальный предприниматель
	Обеспечение комфортных условий для отдыха

	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	100
	внебюджетные источники
	
	

	1.1.5.Проект "Обустройство  зоны отдыха

береговая линия р.Чарыш , Иня с.Чинета
	
	
	
	
	
	100
	
	
	100
	итого
	Индивидуальные предприниматели
	Обеспечение комфортных условий для отдыха

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	100
	внебюджетные источники
	
	

	1.1.6.Проект "Обустройство  зоны отдыха

Береговая линия р.Чарыш в с.Усть-Пустынка
	
	
	
	
	
	
	100
	
	100
	итого
	Индивидуальные предприниматели
	Обеспечение комфортных условий для отдыха

	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	100
	внебюджетные источники
	
	

	1.1.7.Проект "Обустройство  зоны отдыха

Береговая линия р.Белая в с.Усть-Белая
	
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	итого
	Индивидуальные предприниматели
	Обеспечение комфортных условий для отдыха

	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	1.1.8 Развитие пчеловодства 
	600
	500
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	2900
	итого 
	Индивидуальные предприниматели
	Развитие пчеловодства на территории района , увеличение числа занятых до 30 человек

	
	600
	500
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	2900
	внебюджетные источники
	
	

	Мероприятие 1.2 Развитие сельского туризма
	
	100
	100
	
	
	
	
	
	200
	итого
	
	

	
	
	100
	100
	
	
	
	
	
	200
	внебюджетные источники
	
	

	1.2.1 реализация проекта «Сельская усадьба»с. Усть-Козлуха
	
	100
	
	
	
	
	
	
	100
	итого 
	Индивидуальные предприниматели
	Обеспечение камфорных условий отдыха населения, организация экскурсий, сплава по реке Чарыш.

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	100
	внебюджетные источники
	
	

	1.2.2 Усовершенствование музея-усадьбы народных промыслов: изготовление народных музыкальных инструментов. с.Карпово-Второе.
	
	
	100
	
	
	
	
	
	100
	итого
	Комитет по культуре Администрации района
	Патриотическое воспитание молодежи, привлечение туристов

	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	100
	внебюджетные источники
	
	

	Задача 2 Увеличение объемов  жилищного строительства
	39035
	39856
	46200
	48114
	52914
	57826
	63747
	69863
	417555
	итого 
	 
	Ввод в эксплуатацию свыше 8 тыс. кв. м жилья

	
	3887
	4408
	4822
	5269
	5790
	6126
	6833
	7354
	44489
	федеральный бюджет
	
	

	
	2188
	2488
	4650
	2980
	3280
	3480
	3880
	4180
	27126
	краевой бюджет
	
	

	
	80
	80
	560
	80
	80
	80
	80
	80
	1120
	местный бюджет
	
	

	
	32880
	32880
	36168
	39785
	43764
	48140
	52954
	58249
	344820
	внебюджетные источники
	
	

	Мероприятие 2.1 Выделение субсидий  на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	6155
	6976
	7632
	8329
	9150
	9686
	10793
	11614
	70335
	итого 
	Администрация Краснощёковского района, Администрации сельсоветов


	 

	
	3887
	4408
	4822
	5269
	5790
	6126
	6833
	7354
	44489
	федеральный бюджет
	
	

	
	2188
	2488
	2730
	2980
	3280
	3480
	3880
	4180
	25206
	краевой бюджет
	
	

	
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	640
	Местный бюджет
	
	

	 2.1.1 Выделение субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	1875
	2125
	2375
	2500
	2750
	3000
	3250
	3500
	21375
	итого 
	Администрация Краснощёковского района, Администрации сельсоветов


	Обеспечение жильем населения района ежегодно 2 семей

	
	1125
	1275
	1425
	1500
	1650
	1800
	1950
	2100
	12825
	федеральный бюджет
	
	

	
	750
	850
	950
	1000
	1100
	1200
	1300
	1400
	8550
	краевой бюджет
	
	

	 2.1.2 Выделение социальных выплат  на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов
	3880
	4451
	4857
	5429
	6000
	6286
	7143
	7714
	45760
	итого 
	
	Закрепление на селе молодых специалистов и членов молодых семей, обеспечение жильем ежегодно 4х семей

	
	2522
	2893
	3157
	3529
	3900
	4086
	4643
	5014
	29744
	федеральный бюджет
	
	

	
	1358
	1558
	1700
	1900
	2100
	2200
	2500
	2700
	16016
	краевой бюджет
	
	

	2.1.3 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае "
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	3200
	итого 
	Администрация Краснощёковского района
	Обеспечение жильем населения района  ежегодно 2х семей

	
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	1920
	федеральный бюджет
	
	

	
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	640
	краевой бюджет
	
	

	
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	640
	местный бюджет
	
	

	Мероприятие 2.2 

Разработка ПСД по резервной зоне строительства в с. Краснощёково
	
	
	2400
	
	
	
	
	
	2400
	итого 
	Администрация Краснощёковского района
	Обеспечение населения земельными участками под новое строительство в резервной зоне с.Краснощёково

	
	
	
	1920
	
	
	
	
	
	1920
	краевой бюджет
	
	

	
	
	
	480
	
	
	
	
	
	480
	местный бюджет
	
	

	Мероприятие 2.3 Индивидуальное  жилищное строительство
	32880
	32880
	36168
	39785
	43764
	48140
	52954
	58249
	344820
	итого 
	Индивидуальные застройщики
	

	
	32880
	32880
	36168
	39785
	43764
	48140
	52954
	58249
	344820
	внебюджетные источники
	
	

	Задача 3: Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, культуры , спорта и инженерной инфраструктуры.  
	43186
	139324
	195316
	99550
	128650
	134750
	114750
	71750
	927276
	итого 
	
	Увеличение охвата  детей дошкольным образованием, доли детей  обучающихся в современных условиях

	
	1978
	52412
	96290
	47940
	71687
	90695
	60695
	34995
	456692
	федеральный бюджет
	
	

	
	32618
	81407
	87867
	47688
	50970
	37244
	45244
	31004
	414042
	краевой бюджет
	
	

	
	4974
	5505
	11159
	3922
	5993
	6811
	8811
	5751
	52926
	местный бюджет
	
	

	
	3616
	
	
	
	
	
	
	
	3616
	внебюджетные источники
	
	

	Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция дошкольных и общеобразовательных учреждений
	
	6500
	12000
	58000
	60000
	62000
	30000
	20000
	248500
	итого 
	Администрация Краснощёковского района, Администрации сельсоветов
	Открытие дополнительных  мест в детских дошкольных учреждениях 

	
	
	2400
	4200
	34800
	33000
	48000
	18000
	12000
	152400
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	4100
	7800
	23200
	27000
	14000
	12000
	8000
	96100
	краевой бюджет
	
	

	 3.1.1 Строительство, детского сада с .Суетка *
	
	
	
	
	5000
	30000
	30000
	20000
	85000
	итого 
	Комитет Администрации района по образованию
	Увеличение охвата детей дошкольным образованием.

	
	
	
	
	
	
	18000
	18000
	12000
	48000
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	5000
	12000
	12000
	8000
	37000
	краевой бюджет
	
	

	 3.1.2 Строительство, реконструкция общеобразовательного учреждения, в т.ч. ПСД с.Маралиха*
	
	
	5000
	50000
	55000
	50000
	
	
	160000
	итого 
	Комитет Администрации района по образованию
	увеличение  доли детей, обучающихся в современных условиях

	
	
	
	
	30000
	33000
	30000
	
	
	93000
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	5000
	20000
	22000
	20000
	
	
	67000
	краевой бюджет
	
	

	3.1.3.Реконструкция крыши Карповской СОШ
	
	4000
	7000
	8000
	
	
	
	
	19000
	итого 
	Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию
	Улучшение условий проведения образовательного процесса.

	
	
	2400
	4200
	4800
	
	
	
	
	11400
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	1600
	2800
	3200
	
	
	
	
	7600
	краевой бюджет
	
	

	3.1.4 Реконструкция МДОУ дополнительного образования детей»Краснощёковский детско-юношеский центр» с.Краснощёково
	
	2500
	
	
	
	
	
	
	2500
	итого
	
	

	
	
	2500
	
	
	
	
	
	
	2500
	Краевой бюджет
	Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию
	Увеличение групп дополнительного образования, увеличение охвата детей дошкольным образованием

	Мероприятие 3.2. Строительство, реконструкция спортивных объектов с.Краснощёково стадион «Олимпийский»
	17600
	
	
	
	
	
	
	
	17600
	итого 
	Администрация Краснощёковского района 
	Создание условий для занятия спортом, увеличение количества граждан ведущих здоровый образ жизни до 30%

	
	13120
	
	
	
	
	
	
	
	13120
	краевой бюджет
	
	

	
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	1600
	местный бюджет
	
	

	
	2880
	
	
	
	
	
	
	
	2880
	внебюджетные источники
	
	

	Мероприятие 3.3. Строительство , реконструкция объектов культуры
	1000
	5000
	10000
	
	
	1000
	10000
	10000
	37000
	итого
	
	

	
	
	4000
	8000
	
	
	
	8000
	8000
	28000
	Краевой бюджет
	
	

	
	1000
	1000
	2000
	
	
	1000
	2000
	2000
	9000
	Местный бюджет
	
	

	3.3.1 Реконструкция Дома культуры в с.Харлово*
	1000
	5000
	10000
	
	
	
	
	
	16000
	итого
	Администрация Краснощековского района, Харловский сельсовет
	Увеличение доли населения , участвующего в культурно-массовых мероприятиях

	
	
	4000
	8000
	
	
	
	
	
	12000
	Краевой бюджет
	
	

	
	1000
	1000
	2000
	
	
	
	
	
	4000
	Местный бюджет
	
	

	3.3.2 Реконструкция Дома культуры в с.Куйбышево*

	
	
	
	
	
	1000
	10000
	10000
	21000
	итого
	Администрация Краснощёковского района, Куйбышевский сельсовет
	Увеличение доли населения , участвующего в культурно-массовых мероприятиях

	
	
	
	
	
	
	
	8000
	8000
	16000
	Краевой бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000
	2000
	2000
	5000
	Местный бюджет
	
	

	Мероприятие  3.4

Строительство, реконструкция водопроводных сетей и сооружений в населенных пунктах.
	4100
	22854
	106066
	6000
	48000
	65000
	65000
	20000
	337020
	итого
	
	

	
	
	15000
	72380
	
	29555
	42695
	42695
	13140
	215465
	федеральный бюджет
	
	

	
	3280
	6283
	26877
	4800
	14756
	17844
	17844
	5488
	97172
	Краевой бюджет
	
	

	
	820
	1571
	6809
	1200
	3689
	4461
	4461
	1372
	24383
	Местный бюджет
	
	

	3.4.1. Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Краснощёково
	4100
	22854
	106066
	
	
	
	
	
	133020
	итого 
	Администрация Краснлщёковского района, Администрация  Краснощёковского сельсовета
	Обеспечение населения питьевой водой. Ввод 40 км водопроводных сетей

	
	
	15000
	72380
	
	
	
	
	
	87380
	федеральный бюджет
	
	

	
	3280
	6283
	26877
	
	
	
	
	
	36440
	краевой бюджет
	
	

	
	820
	1571
	6809
	
	
	
	
	
	9200
	местный бюджет
	
	

	34.2 Реконструкция водопровода в с.Березовка*
	
	
	
	3000
	30000
	30000
	30000
	
	93000
	итого
	Администрация Краснлщёковского района, Администрация  Березовског сельсовета
	Обеспечение населения питьевой водой. Ввод 19 км водопроводных сетей

	
	
	
	
	
	19700
	19700
	19700
	
	59100
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	2400
	8240
	8240
	8240
	
	27120
	Краевой бюджет
	
	

	
	
	
	
	600
	2060
	2060
	2060
	
	6780
	Местный бюджет
	
	

	3.4.3 Реконструкция водопровода в с.Верх-Камышенка*

	
	
	
	
	3000
	20000
	20000
	20000
	63000
	Итого
	Администрация Краснлщёковского района, Администрация  Верх-Камышенскогосельсовета
	Обеспечение населения питьевой водой. Ввод 42 км водопроводных сетей.

	
	
	
	
	
	
	13140
	13140
	13140
	39420
	Федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	2400
	5488
	5488
	5488
	18864
	Краевой бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	600
	1372
	1372
	1372
	4716
	Местный бюджет
	
	

	3.4.4. Реконструкция водопровода Новошипуново*

	
	
	
	3000
	15000
	15000
	15000
	
	48000
	итого
	Администрация Краснлщёковского района, Администрация  Новошипуновского сельсовета
	Обеспечение населения питьевой водой Ввод 12 км водопроводных сетей.

	
	
	
	
	
	9855
	9855
	9855
	
	29565
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	2400
	4116
	4116
	4116
	
	14748
	Краевой бюджет
	
	

	
	
	
	
	600
	1029
	1029
	1029
	
	3687
	Местный бюджет
	
	

	Мероприятие 3.5 реконструкция  котельной и тепловых сетей
	3000
	23220
	
	
	
	
	3000
	15000
	44220
	Итого
	
	

	
	1978
	15302
	
	
	
	
	
	9855
	27135
	федеральный бюджет
	
	

	
	818
	6334
	
	
	
	
	2000
	4116
	13268
	Краевой бюджет
	
	

	
	204
	1584
	
	
	
	
	1000
	1029
	3817
	Местный бюджет


	
	

	3.5.1 реконструкция  котельной и тепловых сетей в с.Краснощёково
	3000
	23220
	
	
	
	
	
	
	26220
	итого 
	Администрация Краснощёковского сельсовета
	Обеспечение населения качественным теплом, экономия твердого топлива. Замена 2,4 км тепловых сетей

	
	1978
	15302
	
	
	
	
	
	
	17280
	федеральный бюджет
	
	

	
	818
	6334
	
	
	
	
	
	
	7152
	краевой бюджет
	
	

	
	204
	1584
	
	
	
	
	
	
	1788
	Местный бюджет
	
	

	3.5.2 Реконструкция котельной и тепловых сетей в с . Акимовка*
	
	
	
	
	
	
	3000
	15000
	18000
	итого 
	Администрация Краснощёковского района, Администрация сельсовета
	Снижение потерь тепла, экономия твердого топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	9855
	9855
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2000
	4116
	6116
	краевой бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1000
	1029
	2029
	местный бюджет
	
	

	Мероприятие 3.6..Реконструкция больничного горолка в с.Краснощёково*
	5000
	45000
	25500
	8800
	
	
	
	
	84300
	итого
	КБУЗ «Краснощёковская ЦРБ»
	Улучшение качества предоставляемого медицинского обслуживания населению района.

	
	5000
	45000
	25500
	8800
	
	
	
	
	84300
	Краевой бюджет
	
	

	Мероприятие 3.7  Реконструкция уличной дорожной сети
	6750
	6750
	6750
	6750
	6750
	6750
	6750
	6750
	54000
	итого 
	Администрация Краснощёковского района, Администрации сельсоветов
	Повышение благоустройства населенных пунктов,  реконструкция не

менее 16 км улично-дорожной сети

	
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400
	43200
	краевой бюджет
	
	

	
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	10800
	местный бюджет
	
	

	Мероприятие 3.8 Строительство мостов через реки Чарыш, Белая   
	5000
	30000
	35000
	20000
	13900
	
	
	
	103900
	итого
	
	

	
	
	19710
	19710
	13140
	9132
	
	
	
	61692
	федеральный бюджет
	
	

	
	5000
	10290
	14290
	5488
	3814
	
	
	
	38882
	Краевой бюджет
	
	

	
	
	
	1000
	1372
	954
	
	
	
	3326
	Местный бюджет
	
	

	3.8 1Строительство моста через реку Чарыш с.Чинета   
	5000
	30000
	30000
	
	
	
	
	
	65000
	итого
	Администрация Краснощёковского района, Администрация  Чинетинского сельсовета
	Обеспечение жителей с.Чинета основным транспортным звеном, связывающим с селами района.

	
	
	19710
	19710
	
	
	
	
	
	39420
	федеральный бюджет
	
	

	
	5000
	10290
	10290
	
	
	
	
	
	25580
	Краевой бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	

	3.8.2. Строительство моста через реку Белую с. Усть-Белая
	
	
	5000
	20000
	13900
	
	
	
	38900
	итого
	Администрация Краснощёковского района, Администрация  Усть-Беловскогосельсовета
	Обеспечение жителей с.Усть-Белая основным транспортным звеном, связывающим  правую и левую части села.

	
	
	
	
	13140
	9132
	
	
	
	22272
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	4000
	5488
	3814
	
	
	
	13302
	Краевой бюджет
	
	

	
	
	
	1000
	1372
	954
	
	
	
	3326
	Местный бюджет
	
	

	3.9  Устройство полигона твердых бытовых отходов в с. Краснощёково
	736
	
	
	
	
	
	
	
	736
	итого
	МУП «Краснощёковские водопроводные сети»
	Снижение загрязнения окружающей среды.

	
	736
	
	
	
	
	
	
	
	736
	внебюджетные источники
	
	

	Задача 4: Реализация местных общественно значимых проектов.
	125
	125
	827
	828
	130
	135
	136
	140
	2446
	итого 
	 
	Поддержка не менее 4 проектов 

	
	
	
	700
	700
	
	
	
	
	1400
	краевой бюджет
	
	

	
	25
	25
	27
	28
	30
	35
	36
	40
	246
	местный бюджет
	
	

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	800

	внебюджетные источники
	
	

	Мероприятие 4.1.. Обустройство сельских парков 
	60
	60
	62
	63
	65
	70
	71
	75
	526
	итого 
	Администрация Краснощёковского района района, Администрации сельсоветов, хозяйствующие  субъекты
	Обустройство  сельских парков

	
	10
	10
	12
	13
	15
	20
	21
	25
	126
	местный бюджет
	
	

	
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	400
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники 
	
	

	Мероприятие 4.3..Очистка береговой рек и водоемов,
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	520
	итого 
	Администрация Краснощёковского района, Администрации сельсоветов, хозяйствующие  субъекты
	Создание условий для отдыха жителей района

	
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	120
	местный бюджет
	
	

	
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	400
	внебюджетные источники
	
	

	Мероприятие 4.4..Грант "Чистый муниципалитет" *
	
	
	700
	700
	
	
	
	
	700
	итого 
	Администрация Краснощёковского района, Администрации сельсоветов, хозяйствующие  субъекты
	повышение благоустройства с.Краснощёково, повышения качества предоставляемых услуг

	
	
	
	700
	700
	
	
	
	
	700
	краевой бюджет
	
	


· при условии победы в краевом конкурсе
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

по направлениям муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие сельских поселений Краснощёковского

 района» на 2013–2020 годы
	 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого

	Всего финансовых затрат
	87446
	179905
	242943
	148792
	182094
	193111
	179033
	142153
	1355477

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета  (на условиях софинансирования)
	5865
	56820
	101112
	53209
	77477
	96821
	67528
	42349
	501181

	из краевого бюджета
	35106
	83895
	93217
	51368
	54250
	40724
	49124
	35184
	442868

	из местного бюджета
	5079
	5610
	11746
	4030
	6103
	6927
	8927

	5871
	54292

	из внебюджетных источников
	41396
	33580
	36868
	40185
	44264
	48640
	53454
	58749
	357136

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения
	75721
	167680
	233416
	141665
	178564
	190576
	175497
	139613
	1302732

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета  (на условиях софинансирования)
	5865
	52020
	101112
	53209
	77477
	96821
	67528
	42349
	496381

	из краевого бюджета
	27106
	78195
	85597
	45868
	51850
	39724
	47124
	34184
	409648

	из местного бюджета
	2054
	4585
	10539
	2803
	5473
	5891
	7891
	4831
	44067

	из внебюджетных источников
	40696
	32880
	36168
	39785
	43764
	48140
	52954
	58249
	352636

	Прочие расходы
	11725
	12225
	9527
	7127
	3530
	2535
	3536
	2540
	52745

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета  (на условиях софинансирования)
	
	4800
	
	
	
	
	
	
	4800

	из краевого бюджета
	8000
	5700
	7620
	5500
	2400
	1000
	2000
	1000
	33220

	из местного бюджета
	3025
	1025
	1207
	1227
	630
	1035
	1036
	1040
	10225

	из внебюджетных источников
	700
	700
	700
	400
	500
	500
	500
	500
	4500


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 




ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских поселений Краснощёковского района» на 2013–2020 годы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1

	Целевой индикатор
	Единица измерения
	Значение индикатора по годам

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Количество туристов, посещающих МО
	тыс.чел.
	13,2
	13,7
	14,2
	14,7
	15,2
	15,7
	16,2
	17,0

	Уровень официально зарегист-рированной безработицы 
	%
	2,5
	2,5
	2,4
	2,3
	2,3
	2,2
	2,2
	2,2

	Ввод жилья  за счет всех источников финансирования 
	кв. м 
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000


