Информация по подготовке к ОЗП 2020-2021 г.г.

Для прохождения отопительного сезона необходимо было подготовить все объекты жилищно-коммунального комплекса района это:

-  236 км водопроводных сетей

-  23,5 км тепловых сетей

-  28 муниципальных  котельных

-  8659,9    м. кв. жилищного фонда

Постановлением  главы  района №  128 от  20.04.2020 г.      утвержден план мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021 годов.

В рамках выполнения плана подготовки к ОЗП 2020-2021 годов, приобретено оборудование на выполнение работ по ремонту котельных и тепловых и водопроводных сетей на общую сумму 305 тыс. рублей. Выполнены работы по замене участков водопроводной сети протяженностью 400 м.п. в с. Верх-Камышенка, 590 м.п. в Берёзовке. В целях устойчивого водоснабжения произведена замена кабельной линии, протяженностью 500 м.п., к сооружениям водозабора и перенос узла управления скважин в с. Березовка.  Произведена замена центробежных насосов в котельных, Куйбышевской СОШ, Краснощёковской ООШ, ведутся работы по замене насоса  и ввода электроснабжения с заменой щита учета и монтажа контура в котельной Чинетинской ООШ, выполнена замена колосников в котлах котельных Куйбышевской СОШ, Усть-Пустынской ООШ, выполнена замена водогрейного котла в Усть-Пустынской ООШ, ведутся работы по замене котла в Чинетинском СДК, произведена замена контрольно-измерительной аппаратуры в котельных Маралихинской и Харловского сельсовета. Выполнены работы по  утеплению наружной тепловой сети протяженностью 400 м.п. Акимовской СОШ, в настоящее время ведется работа по укреплению дымовой трубы и ремонту котла котельной Акимовской СОШ.

Для прохождения ОЗП для объектов социальной сферы потребность в угле составляет 4,93 тыс. тонн.  Торги, на выбор поставщика проведен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, по итогам торгов победителем признан АО «Алтайская топливная компания» Запас угля на ОЗП 2020-2021 годов, на территории района составляет 1234 тн., что составляет 118,4% от нормативного запаса угля. Задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы нет. Отключенных объектов ЖКХ и ТЭК от электроэнергии нет.

Ростехнадзором, вопрос о  выдаче паспорта готовности МО к работе в ОЗП 2020-2021 годов, будет рассматриваться в октябре текущего года, в соответствии с графиками проверок готовности муниципальных образований. В настоящее время ведется работа по подготовке пакета документов для получения паспорта готовности к ОЗП.

Все мероприятия по подготовке к прохождению ОЗП 2020-2021 годов будут закончены до 15 сентября текущего года.

Начальник отдела по ЖКХ

и оперативным вопросам                                              В.Н. Григоренко