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Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения в Краснощековском районе на 2021 - 2025 годы»


ПАСПОРТ
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснощековском районе на 2021 - 2025 годы»
 (далее - программа)

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Краснощековского района

	Соисполнители программы
	Комитет Администрации Краснощековского района по образованию, ОГИБДД МО МВД России «Краснощековский»

	Программно-целевые инструменты программы
	Федеральный закон от 10 декабря 1995№ 196-ФЗ(ред. От 27.12.2018г.) «О безопасности дорожного движения». ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»

	Цель программы
	Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

	Задачи программы
	Организация обустройства улично-дорожной сети;
организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения 

	Целевые индикаторы и показатели программы
	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
Уменьшение детского травматизма

	Сроки и этапы реализации программы
	2021 - 2025 годы, разбивка на этапы не предусмотрена

	Объемы финансирования программы
	Общий объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета составит 432,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 112,5 тыс. руб.;
2022 год - 80 тыс. руб.;
2023 год - 80 тыс. руб.;
2024 год - 80 тыс. руб.;
2025 год - 80тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей муниципального бюджета 

	Ожидаемые результаты реализации программы
	К 2025 году (в результате дорожно-транспортных происшествий) по сравнению с 2019 годом:
Снижение на 25% случаев смерти;




1. Общая характеристика сферы реализации программы

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации, Алтайского края и Краснощековского района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

1.1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации программы.
Основными проблемами в сфере реализации программы, на решение которых направлена программа, является увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в результате этого лиц.
За 2015-2020 годы в Краснощековском районе совершено100 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 25 человек, ранено 79 человек. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий составил 25 человек.
Наиболее частыми причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются несоблюдение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия развитию Краснощековского района.
Принятие и реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснощековском районе» на 2013 - 2020 годы позволило заложить основы программно-целевого подхода к решению проблем аварийности на дорогах Краснощековского района, в частности:
1) установлены до 2020 года цель, задачи, измеримые целевые ориентиры снижения числа лиц, ежегодно погибающих в дорожно-транспортных происшествиях;
2) разработана система программных мероприятий, ориентированных на достижение цели, и определены объемы и источники финансирования этих мероприятий;
3) активно работает районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
В ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов. Итогом реализации программных мероприятий стало сокращение на 58 процентов числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В количественном выражении этот показатель снизился с 12 человек в 2012 году до 5 человек в 2020 году. 
Одним из основных факторов, позволивших достичь таких результатов, является успешная реализация программных мероприятий.
В рамках муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснощековском районе» на 2013 - 2020 годы» в период с 2013 по 2020 годы реализованы основные мероприятия стоимостью около 1,5 млн. рублей:
Оборудованы 10 пешеходных переходов, в соответствии с новыми национальными стандартами, в том числе возле образовательных учреждений 5 переходов;
	Установлены 5 светофоров Т.7 на 5 пешеходных переходах, проходящих вблизи детских образовательных учреждений;
         Приобретены баннеры с социальной рекламой по безопасности дорожного движения;
	Проведен ремонт тротуаров и освещения на подходах к детским образовательным учреждениям;
          Тринадцать школьных автобусов оснащены тахографами;
           Ежегодно проводится районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;
          Все общеобразовательные учреждения района оснащены уголками безопасности дорожного движения.
1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации программы.
Решение проблем в сфере безопасности дорожного движения достигается реализацией следующих задач:
организацией информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.
В результате реализации программы ожидается:
снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших).

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации.

2.1. Приоритетные направления реализации программы.

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.
Основными направлениями реализации программы являются:
изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения;
повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов;
совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие работ по организации дорожного движения.
2.2. Цель и задачи программы

Цель программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах Краснощековского района и лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:
организация обустройства улично-дорожной сети;
организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения.

2.3. Конечные результаты реализации программы

В сравнении с 2019 годом в результате реализации программы к концу 2025 года запланировано:
	сокращение социального риска в результате дорожно-транспортных происшествий;
Целевые индикаторы и показатели программы по годам ее реализации приведены в таблице 1.
Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.
1. Снижение социального риска
Индикатор определяется как отношение числа граждан, погибших в ДТП на 100 тысяч населения, выраженное в процентах.
2. Снижение мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков на дорожной сети)
2.4. Сроки и этапы реализации программы
Программа рассчитана на 2021 - 2025 годы. Разбивка на этапы не предусмотрена.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы
Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на установку элементов обустройства автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения. Мероприятия программы представлены в таблице 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Объемы финансирования программы приводятся в ценах каждого года реализации программы.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год.
При планировании ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения.
Общий объем финансирования программы на 2021 - 2025 годы составляет 400 тыс. рублей и осуществляется за счёт средств муниципального бюджета Краснощековского района (таблица 3).
Мобилизация средств внебюджетных источников должна осуществляться на постоянной основе. Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены такие внебюджетные источники, как денежные средства предприятий и организаций различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления.
Привлечение средств внебюджетных источников возможно для реализации мероприятий по следующим направлениям программы:
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
Средства внебюджетных источников будут направляться как на финансирование капитальных вложений, так и прочих расходов.
В рамках программы возможно привлечение средств организаций, осуществляющих страховую деятельность, медицинское обеспечение, изготовление, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, содержание и ремонт дорог, занимающихся подготовкой и переподготовкой участников дорожного движения, перевозками грузов и пассажиров.
Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций профинансировать мероприятия программы. Заинтересованность организаций в финансировании этих мероприятий выражается в том, что они могут получить опосредованный эффект от снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

5. Анализ рисков, описание мер управления рисками реализации программы.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
сокращение объемов финансирования запланированных мероприятий;
превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости и снижению количества   работ;
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
непринятие участия подрядных организаций в проводимых закупках по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
при осуществлении закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;
заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Оценка эффективности Программы

Эффективность реализации программы заключается в сохранении жизней участникам дорожного движения и предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется:
с помощью индикаторов, отражающих стратегический приоритет обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Краснощековского района;
степенью соответствия запланированному уровню финансовых затрат и эффективности использования средств бюджета Краснощековского района;
степенью реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Исходными данными для оценки эффективности является информация об аварийности на территории Краснощековского района, предоставляемая ОГИБДД МО МВД России «Краснощековский».

7. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования программы в установленном порядке проводится корректировка значений целевых индикаторов и показателей программных мероприятий.
Администрация Краснощековского района рамках своих полномочий осуществляет следующие основные функции:
1) формирование общего организационно-финансового плана реализации мероприятий программы;
2) формирование аналитической информации о реализации программных мероприятий, подготовки отчетных материалов о результативности и эффективности реализации программы;
3) разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
4) анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения показателей и индикаторов реализации программы, эффективности расходования бюджетных средств;
6) представляет ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о выполнении мероприятий программы в Министерство транспорта Алтайского края. 
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Краснощековского района Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета Краснощековского района.












Таблица 1
Сведения об индикаторах программы и их значениях
	№ 
п/п
	Наименование индикатора
 (показателя)
	Ед. 
изм. 
	Значение по годам

	
	
	
	2019 (факт)
	2020 (оценка
	годы реализации программы

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Краснощековском районе» на 2021-2025 годы

	1.
	Снижение социального риска
	Число погиб
ших на 100 тыс. населения
	12,1
	18,6
	17,5
	16,5
	15
	14
	13

	2.
	Количество мест концентрации ДТП (аварийно опасных участков на дорожной сети)
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
 программных мероприятий
                                                                                                                                                                 Тыс. руб.    
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	 
	Исполнитель мероприятия
	Ожидаемый результат от реализации мероприятий

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024  г.
	2025 г.
	Всего
	Источники финансирования
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1

	

	1.1
	Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Без финансиро
вания
	Комитет Администрации Краснощековского района по образованию Алтайского края;
МО МВД России Краснощековский (по согласованию)

	Повышение качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения

	1.2
	Организация пропагандистских акций, мероприятий, направленных на повышение правосознания участников дорожного движения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Без финансиро
вания
	МО МВД России «Краснощековский» (по согласованию)
	Повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге


	1.3
	Организация выпуска материалов по наглядной агитации
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	32,5
	муниципальный бюджет
	Комитет Администрации Краснощековского района по образованию Алтайского края;
МО МВД России Краснощековский (по согласованию)
	Повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге

	
	Итого  по разделу 1
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	32,5
	
	
	

	2

	

	2.1
	Оснащение общеобразовательных школ  уголками безопасности дорожного движения. 
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	10,0
	муниципальный бюджет
	Комитет Администрации Краснощековского района по образованию Алтайского края;
 МО МВД России «Краснощековский (по согласованию);

	Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

	2.2.
	Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения (приобретение призов, сувенирной продукции, организация изготовления и распространение печатной наглядной агитации безопасности дорожного движения)
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	25,0
	муниципальный бюджет
	Комитет Администрации Краснощековского района по образованию Алтайского края;
 МО МВД России «Краснощековский (по согласованию);

	Повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге

	2.4.
	Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	25,0
	муниципальный бюджет
	Комитет Администрации Краснощековского района по образованию Алтайского края;
 МО МВД России «Краснощековский(по согласованию);

	Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток

	2.5
	Проведение районного конкурса юных инспекторов движения  «Безопасное колесо»
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	50,0
	муниципальный бюджет
	Комитет Администрации Краснощековского района по образованию Алтайского края;
 МО МВД России «Краснощековский (по согласованию);

	Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

	2.6
	Проведение родительского «Всеобуча», семейных конкурсов, бесед, игр на знание правил дорожного движения в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	10,0
	муниципальный бюджет
	Комитет Администрации Краснощековского района по образованию Алтайского края;
 МО МВД России «Краснощековский (по согласованию);

	Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

	2.7
	Организация теплых стоянок для школьных автобусов
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	50,0
	муниципальный бюджет
	Комитет Администрации Краснощековского района по образованию Алтайского края;
 МО МВД России «Краснощековский (по согласованию);
	Создание условий комфортного и безопасного дорожного движения для школьников

	
	Итого по разделу 2
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	170,0
	
	
	

	3.

	

	3.1
	Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками, дорожной разметкой, вблизи образовательных учреждений
	57,0
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5
	155,0
	муниципальный бюджет
	главы администраций сельсоветов
	Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах

	3.2
	Устройство и ремонт уличного освещения
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	75,0
	муниципальный бюджет
	главы администраций сельсоветов
	Повышение безопасности дорожного движения 

	
	Итого по разделу 3
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	230,0
	
	
	

	
	
ВСЕГО

	112,5
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	432,5
	
	
	


























Таблица 3
Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации программы

	Источники и направления расходов
	Сумма расходов по годам, тыс. рублей

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	Всего финансовых затрат
	112500
	80000
	80000
	80000
	80000
	432500

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	 из бюджета района
	112500
	80000
	80000
	80000
	80000
	432500

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальные вложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 из бюджета района
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие расходы
	112500
	80000
	80000
	80000
	80000
	432500

	в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из бюджета района 
	112500
	80000
	80000
	80000
	80000
	432500

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0



