Администрация Краснощёковского сельсовета 

Краснощёковского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2015 года  № 25                                                        с. Краснощёково

Об организации и проведении мероприятий
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в  период

весеннего половодья  2015  года
          Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлений и указаний Администрации Алтайского края, рекомендаций ГУ МЧС РФ по Алтайскому края, в целях уменьшения  риска  возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения  безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета и их  жизнедеятельности, а также согласно решения комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрации сельсовета от 18.02.2015г. № 1 по  подготовке оперативных мероприятий и обеспечения своевременного реагирования  на чрезвычайные ситуации, связанные с  весенним  половодьем, согласно Устава муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  План  организационно-технических и профилактических мероприятий по защите  населения и территории сельсовета в  период весеннего половодья  и паводка  2015 года (приложение №1). 
2.Утвердить комиссию по определению объемов паводка и оценке причиненного  ущерба  от последствий паводка (приложение №2).               

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 Глава Администрации
 Краснощёковского сельсовета                                                  Т.Г. Заковряшина                                                       

Приложение №1
к постановлению Администрации Краснощёковского сельсовета 

от 18.02.2015г. № 25
                                                              П Л А Н                      

организационно-технических и профилактических  мероприятий по защите населения и территории  Краснощёковского  сельсовета в  период  весеннего половодья и паводка  2015 года
	№
п/п
	Планируемые  мероприятия
	Дата  проведения

	1
	Провести очистку водопропускных  труб  под  дорогами

Произвести расчистку проходов талых вод вокруг зданий и строений, сделать  проходы  в сугробах.
	до 05.03.2015

	2
	Заключить договор о проведения аварийно-спасательных 

 ( восстановительных)  работ с ГУП «Краснощековский  ДРСУ».

	до 20.03.2015

	3
	Провести необходимые  работы по  герметизации скважин, колодцев и отводу  от  них  паводковых  вод, создать  запасы химических реактивов  для  обеспечения  надежной работы  водопроводных сооружений;
 Выполнить  ревизию  запорной  аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для  исключения  попадания  внешних вод   в  водопроводные  сети; организовать  очистку от снега  территорий села, в  первую очередь  с  магистральных улиц и мест прохода талых вод;
	до 10.03.2015

	4
	Определить и подготовить места на случай  необходимости эвакуации  населения  и  материальных ценностей  из затапливаемых территорий;
 Определить порядок  эвакуации населения, создания  условий  для  временного проживания, снабжения  населения продовольствием.
	до 01.03.2015

	5
	Провести  разъяснительную работу среди населения сельсовета о необходимости   страхования от стихийный  бедствий строений, имущества   и  сельхоз. животных, о потенциальной опасности весеннего  половодья  и основных  мерах  безопасности в этот  период.
	до 15.03.2015

	6
	 Организовать круглосуточное  дежурство  по  наблюдению  за уровнем  воды  в селе,  территориях подверженных подтоплению.
	В период паводка

	7
	Обеспечить   финансирование  мероприятий по  предупреждению  и ликвидации ЧС из средств, предусмотренных  бюджетом района. (согласно Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О  контрактной системе в сфере закуток товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» и постановления  Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. 110 « О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».  
	В период паводка.

	8
	Проверить готовность оперативной  группы Администрации сельсовета   для  организации работ,  с выездом  на место, по   выполнению  противопаводковых  мероприятий на территории, где прогнозируется  и складывается  наиболее  опасная паводковая  обстановка .

Закрепить за  аварийно-спасательные бригадой,   соответствующие  спасательные  средства  (багры, лодки,  веревки. троса и т.д.).  Учесть  все  плавательные  средства, принадлежащие организациям,  предприятиям и гражданам, привести их в  полную  готовность на случай  вывоза  людей и имущества  из зон затопления.
	до 15.03.2015

	9
	Организовать  порядок  сбора и представления  информации о ходе выполнения  мероприятий по подготовке к паводковому сезону, при угрозе и возникновении ЧС
	до 15.03.2015

	10
	Организовать, совместно с ветеринарной службой района, индификацию сельскохозяйственных животных частного сектора на территории сельсовета. Подготовить комплекс противоэпидемиологических мероприятий в  зонах  возможного подтопления (затопления) с  целью  недопущения  возникновения  массовых инфекционных заболеваний
	до 20.03.2015


                     Приложение № 2
 к постановлению
                                                               Администрации Краснощёковского сельсовета   

                                                                              от 18.02.2015 года  № 25 
    Комиссия

 по определению объемов паводка  и оценке причиненного  ущерба от последствий паводка в составе:
Заковряшина Т.Г.- глава Администрации Краснощёковского сельсовета, председатель комиссии;                                                                                                                                Вишняков А.В.- специалист 1 категории Администрации Краснощёковского сельсовета- заместитель председателя комиссии;                                                                                                                                   Теплова И.В.- главный специалист Администрации Краснощёковского сельсовета- секретарь комиссии;                                                                                                                                                                                                   

Члены комиссии:

Шевчук С.Н. – контролер по воде  МУП «Краснощёковские водопроводные сети» (по согласованию);
Гридасова Л.А. –  депутат Совета  депутатов Краснощёковского сельсовета;

Нонко В.М. – член Совета ветеранов Администрации Краснощёковского сельсовета;

Турок С.В.- специалист ООО УК «Краснощёковские коммунальные системы» (по согласованию);

Шестаков Р.Н. – инженер пожарной охраны 69 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию);

Найденов А.Д. – специалист КГБУ «Управление ветеринарии Государственной ветеринарной службы Алтайского края по Краснощёковскому району» (по согласованию).

