 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
	«
	 02
	»
	февраля
	2022 г.
	№
	13

	с. Краснощёково

	
Об утверждении Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по подготовке к прохождению весенне-летнего паводкоопасного периода 2022 года на территории Краснощёковского района Алтайского края.


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Алтайского края  от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Алтайского края от 26.01.2022 № 18 - р,  в целях снижении риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики Краснощековского района в период весенне-летнего половодья 2022 года:
1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2022 года (приложение). 
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, служб и организаций района всех форм собственности обеспечить исполнение мероприятий Плана в части касающейся в установленные сроки.
3. Управляющему делами Администрации района (Суханов Д.В.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Краснощековского  района Алтайского края.
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Краснощёковского района Алтайского края от 04.02.2021 № 15.
5.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.


Глава района                                                                                                       А.Ю. Бобрышев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Администрации Краснощёковского 
района
                                                                                                                        от    02.02.2022  № 13 


ПЛАН
основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защитенаселения и территории Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2022 года

	№
п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1.
	Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и неотложных работ.
	
до 02.03.2022
	Отдел ГОЧС Администрации района;
Руководители привлекаемых организаций.

	2.
	Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем.
	
до
02.03.2022
	Отдел ГОЧС
 Администрации района.

	3.
	Уточнение и подготовка мест на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Определение порядка эвакуации населения, создание условий для временного проживания эвакуированного населения.
	
до
02.03.2022
	Отдел ГОЧС Администрации района;
 Эвакуационная комиссия Краснощековского района.

	4.
	  Проверка наличия связи в населенных пунктах, подвергающихся подтоплению (затоплению) в период ледохода и весенне-летнего половодья (паводка) 

	
10.04.2022



	Отдел ГОЧС Администрации района;
ПАО «Ростелеком» сервисный центр в с. Поспелиха 
(по согласованию)

	5.
	   Поддержание в готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
	в течение всего
периода
весенне-летнего
половодья (паводка)
	Отдел ГОЧС Администрации района;
ПАО «Ростелеком» сервисный центр в 
с. Поспелиха 
(по согласованию)


	6.
	Обеспечение контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в городах и районах края в соответствии с действующим законодательством
	в течение всего 
периода 
весенне-летнего 
половодья
	Администрации района,
ТО в  г. Рубцовске и семи районах Управления Роспотребнадзора в Алтайском крае,
КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ»
(по согласованию).

	7.
	Проведение необходимых работ по герметизации скважин, водозаборов и отведение от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов. Проведение ревизии запорной арматуры с целью исключения попадания внешних вод в водопроводные сети.
Проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весеннего половодья
 объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения.
	
до
02.04.2022
	
Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района;
МУП «Краснощековские водопроводные сети»

	8.
	Принятие мер по предотвращению попадания удобрений в реки и водоемы района. Обеспечение защиты и эвакуации сельскохозяйственных животных. Соблюдение норм содержания скотомогильников в зонах подтопления.
	В течение периода
	Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию
Администрации района;
 КГБУ УВ по Краснощековскому району
(по согласованию);
Главы Администраций сельсоветов 
(по согласованию)

	9.
	Определение мест размещения пунктов контроля и наблюдения за изменением уровня воды на подтапливаемых территориях.
	до
02.04.2022
	Отдел ГОЧС Администрации района,
Администрации сельсоветов,
69  ПСЧ   ФПС   ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю
 (по согласованию)

	10.
	Организация создания необходимых запасов продовольствия, предметов первой необходимости, вещевого имущества и ГСМ в торговых объектах района и пунктах временного размещения населения.
	до
02.04.2022
	Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию
Администрации района; Администрации сельсоветов
(по согласованию);
Начальники ПВР.

	11.
	Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:
проведение скола льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов;
очистка водопропускных труб под дорогами; проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), принятие мер по обеспечению их ремонта и дополнительного укрепления;
обеспечение пропускной способности дорог, мостов и мостовых переходов в период весенне-летнего половодья;
создание необходимого запаса материальнотехнических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий.

	до
02.04.2022
	  Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района;
Краснощековский филиал ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»
 (по согласованию); Краснощёковский участок филиала Змеиногорских        МЭС АО СК «Алтайкрайэнерго» (по согласованию);
УЭС ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО  ЗЭС 
(по согласованию);
 Администрации сельсоветов
 (по согласованию).
ПАО «Ростелеком» сервисный центр в 
с. Поспелиха 
(по согласованию)

	12.
	Проверка готовности гидротехнических сооружений, расположенных на территории края, к пропуску паводковых вод.
	15.04.22
	  Администрации района
  Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
  Сибирское управление Ростехнадзора 
(по согласованию);
  отдел водных ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов
 (по согласованию);
  Главное управление МЧС России по  Алтайскому краю
 (по согласованию);
  ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»;      
 Администрация  района

	13.
	Снижение уровня воды до минимальных объемов      (с учетом необходимости обеспечения потребителей) в искусственно созданных водоемах, разработка графиков сброса воды из наиболее крупных водохранилищ в период весенне-летнего половодья
	март – 
апрель 
2022 года
	Администрация района,
 Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» (по согласованию)

	14.
	Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья (паводка), целесообразности страхования имущества от возможных чрезвычайных ситуаций, а также о порядке предоставления материальной помощи населению, пострадавшему в результате паводка;
оперативное информирование населения через СМИ, социальные сети в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

	

в течение всего 
периода 
весенне-летнего 
половодья 
(паводка)
	Администрация района;
Редакция газеты «Районный вестник»;
69  ПСЧ   ФПС   ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю;
Министерство социальной защиты населения по Краснощёковскому и Курьинскому районам Алтайского края
(по согласованию)

	15.
	Учет населения, проживающего в зоне возможного подтопления.
	до
14.02.2022
	Отдел ГОЧС  Администрации района;
 Администрации сельсоветов
(по согласованию);
Эвакокомиссия района.

	16.
	Учет сельскохозяйственных животных, попадающих в зону возможного затопления.
	до
15.04.2022
	Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию
Администрации района; Администрации сельсоветов;
 КГБУ
 «УВ по Краснощековскому району» 
(по согласованию)

	17.
	Организация работы бригад скорой медицинской помощи, создание необходимого запаса медикаментов и койкомест на паводковый период. Учет маломобильного населения и детей до 1года.
	до
01.04.2022
	КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» (по согласованию);
Управление социальной защиты населения по Краснощековскому и Курьинскому районам
(по согласованию)


	18.
	Обследование состояния ледового покрытия и береговой линии,  проблемных участков русел рек района.
	март-апрель 2022
	Отдел ГОЧС Администрации района;
 Администрации сельсоветов
ПАО «Ростелеком» сервисный центр в 
с. Поспелиха 
(по согласованию)ПАО «Ростелеком»
(по согласованию);
69  ПСЧ   ФПС   ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю 
(по согласованию)

	19.
	Регулярный мониторинг уровня воды в реках района.
	в период паводка
	 Стационарные Гидропосты в 
с. Карпово-Второе,
 с. Куйбышево;
 Администрации сельсоветов 
(по согласованию);
69  ПСЧ   ФПС   ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю
 (по согласованию);
 ЕДДС района.

	20.
	Организация охраны общественного порядка в зоне подтопления и местах эвакуации.
	в период паводка
	 МО МВД России «Краснощековский» 
(по согласованию.)

	21.
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов жизнеобеспечения и ПВР населения. Подготовка резервных источников электроснабжения.
	в период паводка
	Краснощёковский участок филиала Змеиногорских        МЭС АО СК «Алтайкрайэнерго»
 (по согласованию);
[bookmark: _GoBack]  УЭС ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО  ЗЭС (по согласованию);



