Отчет
по муниципальной  программе  «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края» на 2022-2026 годы» за  2022 год.

	Постановлением Администрации Краснощёковского района от 20.12.2021 за № 471 утверждена муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края» на 2022-2026 годы» , основной целью которой является улучшение инвестиционного климата в Краснощёковском районе, обеспечивающее опережающее создание рабочих мест с высокой производительностью труда, снижение напряженности на рынке труда, рост объемов  производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Краснощёковского  района.

	В 2022 году в рамках исполнения  программы проведены мероприятия:
1. Строительство мобильной обогатительной фабрики по переработке руды, приобретение техники ООО  «Поиск»
(Инициатор проекта – ООО «Поиск»).
Общая стоимость проекта составляет 1384,6 млн. руб. 
ЗИФ скарновых руд м. Мурзинское 
Начало строительства  апрель 2021г. Ведется монтаж оборудования фабрики, подбор кадров. Из 90 планируемых рабочих мест закрыто 56 ставок. 
Запасы по скарновым рудам утверждены и составляют 676 т.т. со ср. содержанием Au 1,88 г/тн. Технический проект переработки скарновых золотосодержащих руд месторождения Мурзинское-1 утвержден в Ноябре 2021 года.
Стоимость всего проекта составила 427261 т.р в т.ч. проектной документации 21888 т.р. Затраты проекта существенно выросли в связи с ростом стоимости строительных материалов.. Планируется ввод объекта в начале 2023 года	2. Замена оборудования в котельной ООО «Молочный завод Краснощеково»
Инициатор проекта – ООО «Молочный завод Краснощеково»
Стоимость проекта – 2,0 млн. рублей
Срок реализации – 2022 год. 
В результате реализации проекта планируется увеличить КПД котельной.
Проект реализован.
	3. Капитальный ремонт  Акимовской СОШ 
(Инициатор проекта – Администрация Краснощёковского района). 
Общая стоимость проекта – 57,3 млн. руб.
Срок реализации – 2022 годы.
	Рост доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях.
Проект реализован.

	4. Ремонт улично-дорожной сети  
(Инициатор проекта – Администрация Краснощёковского района).
Срок реализации проекта – 2024 год.
Общая стоимость проекта 6000 тыс руб. 
	Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения.
Проект реализован.

	5. Капитальный ремонт  Карповской  СОШ
(Инициатор проекта – Администрация Краснощёковского района)
Срок реализации проекта – 2023 год.
Общая стоимость проекта – 28,7 млн. руб. 
Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения
Проект реализован.

	6.  Капитальный ремонт котельной вс.Краснощеково
(Инициатор проекта - Администрация Краснощёковского района)
Срок реализации проекта – 2022 год
Общая стоимость проекта –32 млн. рублей  
	Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения.
Проект реализован.

	7. Капитальный ремонт Березовской СОШ
(Инициатор проекта – Администрация Краснощёковского района)
Срок реализации проекта – 2023 год
Общая стоимость проекта – 40 млн. рублей 
	Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения
Реализация проекта перенесена на  2024 год
	8. Капитальный ремонт здания Дома культуры в с.Краснощеково
(Инициатор проекта – Администрация Краснощековского  района) 
Срок реализации проекта – 2022 год
Общая стоимость проекта – 48480 тыс.рублей 
Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения.
	9. Строительство фонтана в парке с.Краснощееково
(Инициатор проекта – Администрация Краснощековского  района) 
Срок реализации проекта – 2022 год
Общая стоимость проекта – 4,5 млн.рублей
	Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения.
Проект реализован.

	10. Устройство инженерной защиты с.Краснощеково
(Инициатор проекта – Администрация Краснощековского  района) 
Срок реализации проекта – 2022-2024 год
Общая стоимость проекта – 456 млн. рублей 
	Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения.
Проект реализуется
11. Строительство моста в с.Краснощеково  ул. Ленина через реку Землянуха 
(Инициатор проекта – Администрация Краснощековского  района) 
Срок реализации проекта – 2023-2024 год
Общая стоимость проекта – 150 млн.рублей
Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения.
Ведется подготовка проекта на строительство моста.
  12. Устройство моста  через реку Белая в с.Усть-Белое
(Инициатор проекта – Администрация Краснощековского  района) 
Срок реализации проекта – 2026 год
Общая стоимость проекта – 153 млн.рублей.
Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения.
 13. Ремонт автомобильной дороги между домами по ул Набережная- ул. Буденного, с мостом через реку Березовка в с.Карпово второе
(Инициатор проекта – Администрация Краснощековского  района) 
Срок реализации проекта – 2022-2023 год
Общая стоимость проекта – 12425,6 тыс.рублей.
Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения.
Проект реализован.
14. Благоустройство Полигона ТБО, расположенного в 800 м по направлению на юго-запад от с.Краснощёково, оборудование полигона  системой автоматизированного контроля. 
(Инициатор проекта – Администрация Краснощековского  района) 
Срок реализации проекта – 2023-2026 год. 
Общая стоимость проекта – 2 млн.рублей
Реализация данного проекта  позволит проконтролировать  объем вывезенного мусора,  стоимость услуг регионального оператора по ликвидации несанкционированных свалок, снизить  нагрузку на бюджет.
Проект возможно будет пересмотрен, т.к есть решение суда о рекультивации данного земельного участка.
15. Капитальный ремонт Усть-Беловской  СОШ
(Инициатор проекта – Администрация Краснощёковского района)
Срок реализации проекта – 2023 год
Общая стоимость проекта – 40 млн. рублей 
	Реализация данного проекта  позволит улучшить качество жизни населения.
	В текущем году на финансирование запланированных мероприятий было выделено  8415,4тыс. рублей из местного бюджета- доля софинансирования в следующих проектах:
Капитальный ремонт  Акимовской СОШ – 1486205,78 рублей
Капитальный ремонт  Карповской  СОШ  - 2385647,37 рублей
Капитальный ремонт котельной в с.Краснощеково – 291024,27 рублей
Капитальный ремонт здания Дома культуры в с.Краснощеково – 3858733,80 рублей
Устройство инженерной защиты с.Краснощеково  - 232136,45 рублей.

Целевые индикативные показатели выполнены:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	
План 
	
Факт
	Факт к плану, %

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения 
	руб
	19958
	34112
	170,9

	2
	Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования на душу населения 
	руб
	6863
	6973
	101,6






	
