Инвестиционное предложение

«Производство бутилированной воды»

Содержание

Суть проекта	3

Концепция производства бутилированной воды	4

Площадка для размещения производства бутилированной воды	5

Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций	7

Оценка эффективности проекта	10

Выполнил:

Ведущий специалист отдела

экономической экспертизы

Иванова Татьяна Витальевна

Суть проекта

Целью проекта является – организация производства бутилированной воды в Краснощековском районе Алтайского края.

Сегодня рынок питьевой воды освоен и высококонкурентен. Низкое качество водопроводной воды является одним из основных факторов роста потребления бутилированной питьевой воды. При этом среднедушевое потребление воды в РФ все еще остается невысоким — около 15 литров на душу населения, тогда как в Европе потребляют порядка 70 литров.

Бутилированная вода занимает около половины рынка всех безалкогольных напитков — по разным оценкам, от 40% до 60%. В России через розничные каналы продают свою продукцию более 
200 производителей.

В Российской федерации потребление бутилированной воды с каждым годом стремительно растет, в среднем спрос увеличивается на 15-16% ежегодно. Основные поставщики природного ресурса завоевали 37% рынка сбыта.

Предприятия-лидеры на рынке питьевой воды расположены в таких регионах:

- Карачаево-Черкесской Республике;

- Ставропольском крае;

- Новосибирской области;

- Липецкой области;

- Московской области.

Лидер производства бутилированной воды в Алтайском крае ООО БВК производит воду под ТМ «Легенда жизни» в объёмах от 0,33 до 19 л на протяжении 21 года. Производственный комплекс включает в себя:

- 2 артезианские скважины глубиной 240 и 280 м.

- Производственные площади — 1100 м².

- Складские помещения — 1570 м².

- Современное автоматизированное оборудование по водоподготовке, розливу, упаковке и хранению производимой продукции.

Качество воды влияет на здоровье каждого человека, поэтому количество людей, приобретающих бутилированную питьевую воду, увеличивается каждый день и это общемировая тенденция. Водопроводная вода не удовлетворяет аудиторию по вкусовым качествам и вызывает у обывателей подозрения к составу. «Водяной» бизнес достаточно капиталоёмкий и требует больших объёмов продаж, но также данный вид бизнеса остается перспективным и прибыльным.

Концепция производства бутилированной воды

Проектом предполагается добыча артезианской воды из скважины и разлива в бутыли разного объема: 0,33, 0,5, 1,5 и 5 л.

Для добычи потребуется специальное оборудование. В комплект оборудования должны входить специальные промышленные насосы и разливочная технологическая линия. Также потребуется установка для обеззараживания воды.

Перед тем, как вода поступит к потребителю, она должна при помощи специального оборудования полностью очиститься.

Этапы производства воды и её очистка при помощи специального оборудования:

•	Бурение скважины.

•	Дальше вода приходит через фильтр, где отсеиваются крупные элементы, загрязняющие воду (грубый фильтр).

•	Тонкая очистка подразумевает под собой удаление мелких примесей.

•	Следующий этап – это контроль качества производства. Работники должны замерить в воде наличие минералов или вредных примесей.

•	Продукт обязательно нужно обеззаразить при помощи специального ультрафиолетового излучения (для этого приобретается соответствующее оборудование).

•	Этап озонирование нужен для того, чтобы насытить воду минералами и защитить её от быстрой потери полезных добавок. Хлорировать при этом воду не нужно.

•	Последний этап – это еще одна проверка воды и разлив её в бутылки при помощи специального оборудования. Оно также должно наклеивать этикетки, а самое главное – дезинфицировать тару.

Вода должна соответствовать общим требованиям ГОСТа Российской Федерации.

# Площадка для размещения производства бутилированной воды

Краснощековский район 2,5 га

| Название | Краснощековский район 2,5 га |
| --- | --- |
| Площадь, га | 2,5 |
| Муниципальное образование | с. Акимовка |
| Адрес | Российская Федерация, Алтайский край, район Краснощековский, с. Акимовка |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Разрешенное использование | Для строительства обществом с ограниченной ответственностью «Завод природной воды» завода по добыче и розливу природной питьевой воды |
| Собственник | Муниципальная собственность |
| Газоснабжение | - |
| Водоснабжение | Имеется возможность подключения |
| Электроснабжение | Имеется возможность подключения. В 12 км на северо-восток располагается ПС «Краснощековская» №46, 1.283 МВт резерв свободной мощности |
| Автомобильное сообщение | Автодорога ул. Новая в 1,17 км на север |
| Дополнительная информация | Кадастровый номер 22:21:020004:261. Подземные воды: участок расположен в 1,150 км на юго-восток от села Акимовка Краснощёковского района Алтайского края, запасы подземных вод водоносной амгинско-тремадокской терригенной зоны (С2am-O1t) разведаны на участке в объёме и по категориям, м3/сутки: А-100, В-200, максимальный водоотбор 150 м3/сутки (протокол ТКЗ от 12.09.2006г. № 78), минерализация 0,4 г/дм3, жесткость 4,0 0Ж, водородный показатель 7,45 зР, промышленный розлив 150 м3/сут., 54,75 тыс. м3/год. Добычу подземных вод осуществляется с использованием каптажа родника без применения принудительного отбора |

Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций

В рамках проекта планируется организация производства бутилированной воды.

Необходимая сумма инвестиций – 39 350 тыс. руб.

Расчет общей суммы необходимых инвестиций представлен в таблице №1.

Период вложения инвестиций – 12 месяцев.

Численность сотрудников – 17 человек.

Система налогообложения проекта: общая система налогообложения.

Финансовая модель рассчитана на наличие 40% собственных средств, 60% заемных.

Условия займа: 15% годовых, на 6 лет, с отсрочкой платежа 12 месяцев.

Таблица 1 – Расчет общей суммы инвестиций

| Наименование | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Строительство зданий и сооружений | 28 300 |
| Технологическ5ое оборудование | 10 050 |
| Офисное оборудование | 1 000 |
| ИТОГО, сумма с НДС | 39 350 |

Производственная программа

Расчет стоимостных показателей произведен в постоянных ценах и условиях действующих на момент расчета.

Предполагаются, что производство бутилированной воды начнет функционировать со второго года, а выход на планируемую загрузку произойдет на 3 году жизни проекта.

Таблица 2 – Производственная программа

| Статьи | Ед. изм. | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вода 0,33 л |  |  |  |
| Планируемый объем продаж | шт. | 4 773 600 | 6 570 000 |
| Цена реализации за единицу | руб./шт. | 15 | 15 |
| Выручка от реализации продукции | тыс. руб. | 71 604 | 98 550 |
| 2. Вода 0,5 л |  |  |  |
| Планируемый объем продаж | шт. | 4 773 600 | 6 570 000 |
| Цена реализации за единицу | руб./шт. | 20 | 20 |
| Выручка от реализации продукции | тыс. руб. | 95 472 | 131 400 |
| 3. Вода 1,5 л |  |  |  |
| Планируемый объем продаж | шт. | 4 773 600 | 6 570 000 |
| Цена реализации за единицу | руб./шт. | 25 | 25 |
| Выручка от реализации продукции | тыс. руб. | 119 340 | 164 250 |
| 4. Вода 5 л |  |  |  |
| Планируемый объем продаж | шт. | 2 864 160 | 3 942 000 |
| Цена реализации за единицу | руб./шт. | 35 | 35 |
| Выручка от реализации продукции | тыс. руб. | 100 246 | 137 970 |
| Общая выручка | тыс. руб. | 386 662 | 532 170 |
| НДС | тыс. руб. | (64 444) | (88 695) |
| Общая выручка без НДС | тыс. руб. | 322 218 | 443 475 |

Затраты на производство и сбыт

Диаграмма 1 –  Структура доходности (тыс. руб.)

Основные статьи затрат на производство и сбыт представлены в таблице 3. Затраты на сырье и материалы составляют 98,5% в общей структуре затрат на производство и сбыт.

Таблица 3 – Структура затрат

| Статья затрат | Стоимость затрат в год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Общепроизводственные расходы Затраты на содержание оборудования, материалы, продукцию и услуги поставщиков, расходы на текущий ремонт зданий и сооружений и т.д. | 507 033 |
| Затраты на оплату труда и страховые взносы | 7 546 |
| Итого | 514 579 |

Для реализации проекта необходимо привлечение работников в количестве 17 штатных единиц. График работы по проекту - 1 смена, продолжительность рабочего дня в смену 12 часов.

Таблица 4 – Штатное расписание

| Должность | Количество штатных единиц | Заработная плата в мес., тыс. руб. | ФОТ, в мес., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Административный персонал | - | - | - |
| Генеральный директор | 1 | 50 | 50 |
| Менеджер по продажам | 1 | 35 | 35 |
| Финансово-экономическая служба | - | - | - |
| Главный бухгалтер | 1 | 45 | 45 |
| Бухгалтер | 1 | 35 | 35 |
| Административно- хозяйственный отдел | - | - | - |
| Водитель-экспедитор | 1 | 30 | 30 |
| Производственный отдел | - | - | - |
| Старший технолог | 1 | 40 | 40 |
| Фасовщик | 4 | 22 | 88 |
| Аппаратчик-наладчик | 1 | 35 | 35 |
| Кладовщик | 1 | 25 | 25 |
| Грузчик | 2 | 20 | 40 |
| Дворник-разнорабочий | 1 | 20 | 20 |
| Уборщик производственных помещений | 2 | 20 | 40 |
| ИТОГО | 17 | - | 483 |

Оценка эффективности проекта

Основные характеристики экономической эффективности инвестиций, рассчитанные на основании дисконтируемых денежных потоков:

1) период окупаемости - это время, требуемое для возмещения начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Для данного проекта он равен 5,3 года;

2) если при расчете данного показателя учесть ставку дисконтирования, то получится дисконтированный срок окупаемости, который учитывает временную стоимость финансовых ресурсов. Для данного бизнес-плана он равен 6,9 лет;

3) чистая текущая стоимость проекта (NPV) при интервале планирования 6,9 лет составляет 639 тыс. руб. Положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложения средств на рассматриваемый проект;

4) реальная внутренняя норма прибыли проекта (IRR), или условная ставка дохода по проекту с учетом инфляции, составляет 13%;

5) показатель прибыльности (доходности) проекта равен 1,02. Данный коэффициент характеризует отношение дисконтированного дохода к инвестиционным затратам (на 100 тыс. руб. инвестиций приходится 2 тыс. руб. чистого денежного потока, рассчитанного за период планирования). На основании выполненных расчетов определены основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Основные показатели эффективности проекта

| Объем инвестиций, тыс. руб. | 39 350 |
| --- | --- |
| Простой срок окупаемости проекта (PBP), лет | 5,3 |
| *Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP), лет | 6,9 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 639 |
| Внутренняя норма доходности (IRR),% | 13 |
| Индекс доходности инвестиций ID | 1,02 |

При расчете ставки дисконтирования учтены уровень инфляции по данным ЦБ РФ на ноябрь 2022 г., который составляет 13,7 %, а также ставка рефинансирования ЦБ РФ с 19.09.2022 года – 7,5 %