ПЛАН  СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2024 ГОД (млн рублей).

по Краснощёковскому району
	№

п/п
	Наименование объекта
	Источники финансирования
	Полная стоимость строительства
	Профинансировано с начала реализации проекта
	План

2024 г.
	Планируемые сроки строительства
	Степень готовнос-ти 

(%)

	1
	Строительство мостового перехода через реку Землянушка в с.Краснощеково
	государственная программа Алтайского края «Развитие дорожного хозяйства в Алтайском крае»
	185
	
	Торги и начало строительства 
	2024-2025
	Экспертиза ПСД

	2
	Ремонт водонапорной башни с.Карпово второе
	государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами
	2,8
	
	
	2024
	Подготовка и экспертиза  ПСД

	3
	Ремонт водонапорной башни с.Куйбышево 
	государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно коммунальными услугами
	2,8
	
	
	2024
	Подготовка и экспертиза  ПСД

	4
	Ремонт водонапорной башни с.Харлово
	государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно коммунальными услугами
	2,5
	
	
	2024
	Подготовка и экспертиза  ПСД

	5
	Капитальный ремонт здания котельной  с.Краснощеково ул. Садовая 15а

	государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами
	10
	
	
	2024
	Экспертиза ПСД

	6
	Ремонт тепловых сетей в селе Краснощеково
	государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами
	21,1
	
	
	2024
	Экспертиза ПСД

	6
	Ремонт дорог в с.Краснощёково
	государственная программа Алтайского края «Развитие дорожного хозяйства в Алтайском крае»
	1,7
	
	
	2024
	Подготовка  ПСД


