ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЩЕКОВСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!

Традиционно мы встречаемся в этом зале, чтобы дать объективную оценку нашей совместной работе за истекший год, сделать выводы, сколько удалось выполнить из намеченного, а что предстоит еще решить, определить планы на будущее.

Экономическая ситуация в муниципальном образовании Краснощековский район Алтайского края в 2023 году оценивается как положительная и носит динамику стабильного социально-экономического развития.

БЮДЖЕТ

По итогам 2023 года объём доходов консолидированного бюджета района составил – 728 миллионов 316 тысяч рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 167 миллионоврублей    Основными доходными источниками в 2023 году являлись:

- налог на доходы физических лиц составил – 93 миллионов 300 тысяч рублей (56% в налоговых и неналоговых доходах),

- акцизы по подакцизным товарам составили 13 миллионов 872 тысяч рублей или 8,3% в налоговых и неналоговых доходах,

- налоги на совокупный доход – 13 миллионов 655 тысяч рублей (8,2 % в налоговых и неналоговых доходах).

Из неналоговых доходов основную часть составляет арендная плата 18,9 миллионов рублей (11,3 % в налоговых и неналоговых доходах). От предпринимателей всего района поступило чуть более 11 миллионов рублей (6,5% от налоговых и неналоговых доходов или 1,5% от общего объема доходов) от сельхозтоваропроизводителей района чуть более 25 миллионов рублей (15% от налоговых и неналоговых доходов или 3,4% от общего объема доходов)

В итоге бюджетная обеспеченность на 1 жителя района по собственным доходам за 2023 год составила 11096 рублей, вместо 9916 рублей в 2022 году.

Из краевого бюджета в виде дотации, субсидий, субвенций поступило 561 миллионов 156 тысяч рублей, на 134 миллионов 362 тысяч рублей больше от первоначального плана на 2023 год. Дополнительно удалось привлечь в бюджет района и освоить в полном объеме в 2023 году средства:

- дотация на сбалансированность бюджета в размере 39 миллионов 130 тысяч рублей для выполнения местных полномочий,

- по программе местных инициатив граждан в размере 12 миллионов 900 тысяч рублей;

- субсидии по капитальному ремонту образовательных учреждений в размере 53 миллионов 994 тысяч рублей;

- субсидии приобретение котельного оборудования – 4 миллионов 338 тысяч рублей;

- субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог – 5 миллионов 949 тысяч рублей;

- субсидии на инженерную защиту от наводнений – 143 миллионов 803 тысяч рублей;

- субсидии на реализацию программы городская среда – 7 миллионов рублей;

- субсидии на обеспечение жильем – 1 миллионов 400 тысяч рублей;

По расходам консолидированный бюджет Краснощёковского района за 2023 год исполнен в объёме 725 миллионов 92 тысяч рублей, что в расчёте на 1 жителя района – 52 тысяч 527 рублей.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

За 9 месяцев 2023 год поголовье крупного рогатого скота составило 21630 голов, по сравнению с прошлым годом поголовье снизилось на 1175 голов. Недостаток кормов в связи с погодными условиями и низкая закупочная цена на молоко являются основными причинами снижения поголовья крупного рогатого скота в секторе хозяйства населения. Несмотря на это наш район находится на втором месте в крае по поголовью.

Ежегодно весной население района сталкивается с сезонным падением цен на молоко. Администрация Краснощековского района не может оказывать влияние на формирование рыночных цен, но ежегодно привлекает к решению данной проблемы Федеральную антимонопольную службу, Министерство сельского хозяйства Алтайского края и Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Также Администрация района ежегодно направляет трем основным предприятиям-закупщикам молока у населения, оказывающим влияние на цену на молоко предложение о заключении соглашения, в котором зафиксирована закупочная цена на молоко не менее 83% от цены, утвержденной закупщику молокоперерабатывающим предприятием. В 2023 году соглашение подписано только с сельскохозяйственным перерабатывающим снабженческо – сбытовым потребительским кооперативом «ЧарышАгроПродукт», председатель Кочев Максим Александрович. Разница в цене на молоко выплачивается членам кооператива по итогам года. Это подтверждает, что развитие сети потребительских снабженческо - сбытовых кооперативов – это способ формирования сбалансированных закупочных цен, а также работа кооперативов помогает обеспечивать концентрацию объемов сырого молока, его первичную обработку и реализацию на молочный завод по цене, сопоставимой с ценой продукции для сельхозпредприятий. Кроме того, участники кооперативов могут решать сообща другие важные задачи, например, по приобретению племенного молодняка скота и птицы, закупу более дешевых кормов, созданию собственной переработки сырого молока, обновлению технопарка.

Постановлением Правительства Алтайского края № 47 от 20 февраля 2021 года утвержден порядок предоставления субсидий  из краевого бюджета на поддержку собственного производства молока. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения части затрат на поддержку собственного производства молока по ставке на 1 килограмм реализованного или отгруженного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Снижение показателей работы сельскохозяйственной отрасли напрямую связаны с погодными условиями 2023 года: весна была засушливой, лето - дождливым. И как следствие снижение урожайности до 13 ц\га. В 2022 году урожайность была 17,5 центнеров с гектара. Снижение валового сбора зерновых на 16,7% по сравнению с прошлым годом. Валовый сбор зерновых составил 53,5 тысяч тонн. В 2022 году - 64,2 тысячи тонн. Снижение составило 16,7%.

Выдано государственной поддержки 22 миллионов 15 тысяч рублей.

Основной задачей в развитии сельского хозяйства остается вовлечение земли в производство. Ежегодно идет увеличение посевных площадей. В 2023 году посевные площади выросли на 7518 гектар и составили 74872 гектара.

За 2023 год на территории района построено всего 6 новых складских помещений для хранения сельскохозяйственной продукции и два находятся на стадии ввода в эксплуатацию. Введен в строй зерносушильный комплекс (ООО Агрорезерв). Приобретено новой техники: 2 грузовых автомобиля, 4 зерноуборочных комбайна, 4 кормоуборочных комбайна, посевной комплекс и другая сельскохозяйственная техника в количестве 4 единицы.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

За 9 месяцев 2023 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в объеме 1 миллиарда 819 миллионов рублей, что выше аналогичного период прошлого года в 1,5 раза. Произведено продукции: сыров 2 тысячи 313 тонн, мясо и субпродуктов 265 тонн, муки 2205 тонн. Мебели произведено более чем на 46 миллионов рублей. Пара и горячей воды 24,8 тысяч Гикакаллорий.

ИНВЕСТИЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

За 9 месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 214,7 миллионов рублей.

С целью увеличения объема привлеченных инвестиций за счет бюджетов всех уровней Администрация района проводит мероприятия по капитальному ремонту и строительству новых объектов в районе.

Строительство инженерной защиты от наводнений селе Краснощёково Краснощёковского района Алтайского края. Лимит, предусмотренный по всем уровням бюджетов на весь период строительства 2022-2024 годы с учетом увеличения – 541,6 миллионов рублей. За 2022-2023 годы профинансировано – 483,3 миллионов рублей. Объем выполнения работ по объекту в 2024 году составит- 89,3 миллионов рублей. Техническая готовность объекта составляет 83,5 %. Срок окончания выполнения работы, до истечения которого должен быть передан результат работы по Контракту  – «20» октября 2024  г.

В 2023 году в районе реализовано 11 проектов поддержки местных инициатив, направленных на улучшение благоустройства сельских территорий. Это обустройство детской игровой площадки в селе Березовка, зоны отдыха в селе Акимовка, благоустройство парка в селе Карпово Втором, устройство уличного освещения в двух селах - это Новошипуново, Краснощеково и поселке Засурье, благоустройство кладбищ в поселках: Чарышское, Золотушка, Семеновка. Ремонт памятника коммунарам Клевцовым в селе Карпово Первое и устройство стелы на въезде в наш район.  На реализацию проектов направлено 13 миллионов 675 тысяч рублей.

В 2024 году планируем реализовать 10 проектов местных инициатив, направленных на благоустройство сел, на общую сумму 13 миллионов 657 тысяч рублей, а именно в поселках Засурье, Малая Суетка и селах Краснощеково, Харлово сделать благоустройство кладбища. В селе Карпово Втором произвести ремонт спортивного зала. В поселке Золотушка и селе Березовка выполнить ремонт дорог. В селе Чинета произвести ремонт водопровода. В селах Новошипуново и Усть-Чегырки построить новые спортивные площадки.

В рамках благоустройства сел приобретено 100 уличных фонарей для освящения районного центра, по просьбе жителей заменили окна в Доме ветеранов в селе Краснощеково, ул.Ленина, д.144, который находится в муниципальной собственности. Второй год ведется работа по установке остановочных павильонов в местах остановки автобусов школьных маршрутов, в этом году 2 новые остановки установлены в Карповском сельсовете и одна в п.Мурзинка Акимовского сельсовета. Установили кованые ворота и произвели ремонт памятников Героям СССР на кладбище в селе Краснощеково.

В Краснощеково в рамках государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», выполнено обустройство пешеходной зоны. Тротуары уложены по ул. Ленина от пересечения ул.  Садовая до ул. Совхозная, общей протяженностью более 1200 метров. Установлены 3 зоны отдыха с остановочными павильонами. Задача одна — это сделать более удобно и комфортно для пешеходов, жителей села. Стоимость работ 4 миллиона 200 тысяч рублей.

В рамках государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», проходил конкурс муниципалитетов Алтайского края, где Березовка заняла 2 место. Здесь обновлена беговая дорожка, выполнен монтаж освящения и установлена эстрадная площадка для проведения летних мероприятий, праздников и концертов. В этом году селу 140 лет, это замечательный подарок для всех жителей села, особенно молодежи и школьников. На обустройство стадиона направлено более 4 миллионов рублей.

В этом году, в рамках данной программы планируем строительство мемориального комплекса (памятника) в память о защитниках Родины, участниках современных локальных войнах, где будут внесены имена всех ребят, уроженцев Краснощековского района погибших в Афганистане, Осетии, Чечне, СВО рядом с Украиной …. Для выбора макета был организован конкурс, победу одержал проект Архитектурной мастерской Андрея Атаджанова, г. Барнаул.  Строительство комплекса планируется на территории парка, рядом с Мемориалом ВОВ, на месте крытой площадки. Стоимость работ около 4 миллиона 100 тысяч рублей.

Продолжаем работу по озеленению района, в этом году приняли участие в проекте «Кедры России», и около 3000 саженцев были высажены в 8 селах района.

В период подготовки к новогодним праздникам все образовательные учреждения и учреждения культуры были оснащены искусственными новогодними елями, для учреждений районного центра приобретены световые фигуры. Что вызвало немало положительных откликов от детей, родителей, жителей нашего района.

В 2023 году свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения получили 3 молодых семьи в сумме 877,8 тысяч рублей. Субсидия была направлена на приобретение жилых домов. Традиционно в августе подводятся итоги  районного конкурса по благоустройству на "Самое благоустроенное село района!» Лучшее оформление прилегающей территории предприятия, учреждения, территории индивидуального предпринимателя» и «Самую благоустроенную усадьбу». По результатам решения районной комиссии в номинации "Самое благоустроенное село района" : 1 место  и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч - заняла Администрация Березовского сельсовета глава Герасимова Яна Сергеевна; 2 место -и 35 тысяч заняла Администрацией Карповского сельсовета и.о. главы Мухина Наталья Владимировна; 3 место с денежным вознаграждением 20 тысяч рублей было присуждено Администрации Новошипуновского сельсовета, глава Жилинкова Жанна Александровна.

Благодарностью Администрации района за выполнения работ по благоустройству села были поощрены:

Администрация Маралихинского сельсовета, глава администрации Райченок Наталья Валентиновна и Администрация Харловского сельсовета, глава администрации Мальцева Мария Алексеевна.

На 2024 год мы планируем выполнить работы по капитальному ремонту объектов культурного наследия - памятников Великой Отечественной войны в селе Березовка и селе Верх-Камышенка.  Здесь планируется, капитально отремонтировать стелы, заменить плиты с фамилиями участников ВОВ, выполнить благоустройство прилегающих территорий. На эти работы планируется направить 2,6 млн рублей.

Единственная трудность это то, что допуск на объекты культурного наследия для выполнения данных работ имеют только 3 организации в Алтайском крае.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Всего на территории Краснощёковского района зарегистрировано 73 объекта  жилищно - коммунальной инфраструктуры, в том числе; тепловые сети – 3858 м. в  селе Краснощеково, водопроводные сети - 127856,58 м., водозаборы (в т.ч. насосные станции, водонапорные башни, скважины, резервуары чистой воды) – 39, коммунальных котельных – 4 шт.. Котельных учреждений образования и органов местного самоуправления – 27 шт.

На выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП 2023-2024 годов, объектов тепло - водоснабжения учреждений социальной сферы района, было направлено 5 миллионов 124 тысяч рублей, из них 3 миллиона 372 тысячи рублей на закупку котельного оборудования.

В соответствии с планом выполнены работы по замене котельного оборудования котельных Камышенской ООШ, Харловской СОШ, спортивного зала Маралихинской СОШ, Акимовской СОШ, приобретены дымовые трубы для котельных Усть-Козлухинской и Березовской СОШ. МКОУ «Карповская СОШ» - 1 котел  марки КВр – 0,7 МВт, труба дымовая, подпиточная емкость V-3 м.куб.; Краснощёковская ООШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» - 1 котел  марки КВр-0,23 МВт, 2 насоса марки Км 65-50-125; Акимовская ООШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» - 1 котел  марки КВр-0,7 МВт; МБОУ «Маралихинская СОШ» - котел  марки КВр-0,35 МВт; Чинетинская ООШ филиал МБОУ «Куйбышевская СОШ» - 1 котел  марки КВр-0,23 МВт;  Новошипуновский сельсовет – 1 котел марки КВр- 0,12.

В целях обеспечения объектов ЖКХ резервными источниками электроснабжения приобретён дизельный генератор мощностью 25 кВт.

В соответствии с разработанной проектно - сметной документацией по реконструкции тепловых сетей и капитальному ремонту здания котельной селе Краснощёково получившей положительное заключение государственной экспертизы, на основании поданной бюджетной заявки в Минстрой Алтайского края, Распоряжением Правительства Алтайского края выделены средства краевого бюджета, в объёме 29 миллионов 696 тысяч рублей,  на выполнение данных мероприятий в 2024 году.

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 24.04.2023 № 149-р о выделении субсидий на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края, выполнены работы по объекту: "Капитальный ремонт водозаборного узла в селе Акимовка, Краснощековского района, Алтайского края», объём финансирования составил 2 миллионов 529 тысяч  рублей.

В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией по замене водонапорных башен в селах Куйбышево, Карпово Второе, Харлово, получивших положительное заключение государственной экспертизы, на основании поданной бюджетной заявки в Минстрой Алтайского края, Распоряжением Правительства Алтайского края выделены средства краевого бюджета, в объёме 7 миллионов 441 тысячи  рублей.,  на выполнение данных мероприятий в 2024 году.

Для прохождения ОЗП для объектов социальной сферы потребность в угле составляет 4,63 тысяч тонн.  Запас угля на начало ОЗП 2023-2024 годов, на территории района составлял 1725 тонн, что составляло 176,3% от нормативного запаса угля (978 тонн.). На текущую дату запас угля составляет 830 тонн. Между учреждениями бюджетной сферы района и АО «Алтайская топливная компания» были заключены договора на поставку угля на общий объём 1953 тонны. Стоимость одной тонны угля марки ДР - 3850 рублей, ДПК - 4400 рублей. Минстроем Алтайского края проведены централизованные торги на объем 2677 тонн.

Ростехнадзором выдан паспорт готовности МО к работе в ОЗП 2023-2024 годов.

Задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы нет.

В 2023 году были установлены 2 вышки сотовой связи в селе Усть-Чегырка и селе Чинета.

В соответствии муниципальными контрактами с ГУП ДХ АК "Южное ДСУ» выполнен ремонт дорожного полотна улицы Ленина в селе Краснощеково Краснощековского района Алтайского края протяженность отремонтированного участка составила 270 метров, на сумму 2,5 миллионов рублей.

В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией по объекту: «Реконструкция моста через река Землянка по улице Ленина в селе Краснощёково, получившей положительное заключение государственной экспертизы, на основании поданной бюджетной заявки в Минтранс Алтайского края, Распоряжением Правительства Алтайского края выделены средства краевого бюджета, в объёме 185 миллионов  рублей,  на строительство данного объекта в 2024 году.

ОБРАЗОВАНИЕ

В общеобразовательных организациях района в 2023-2024 учебном году в 150 классах - комплектах обучаются 1500 школьников.

На начало 2024 года в школах района обучаются инклюзивно 23 ребёнка - инвалида, 5 детей - инвалидов обучают на дому самостоятельно родители. За осуществление обучения родителям осуществляются компенсационные выплаты в размере 1661,75 рублей ежемесячно.  Размер выплат в 2023 году детям данной категории составил 82299,53 рублей  Предметом особого внимания и контроля остаются школьные перевозки. Маршруты для перевозки обучающихся определены распоряжениями администраций района при соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность.

К началу 2023-2024 учебного года открыты 10 школьных маршрутов. Общая численность детей на подвозе - 158. Учреждения образования получили 3 новых школьных автобуса, которые были направлены в селе Суетка, Куйбышево и Акимовку.

Во всех общеобразовательных учреждениях района организовано горячее питание школьников всех категорий по всем предъявляемым требованиям.

В целях привлечения выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования для работы в муниципальных малокомплектных школах Краснощековского района оказываются меры социальной поддержки из муниципального бюджета:

- производится единовременная выплата в размере 170 тысяч рублей  выпускникам ВУЗов и 150 тысяч рублей выпускникам ССУЗов, так в 2023г. получены выплаты в размере 170 т.р учителем физической  культуры из Верх-Камышенской СОШ и учителем русского языка из Усть-Пустынской сош, филиала  МКОУ «Куйбышевская СОШ»; учитель начальных классов из МБОУ «Краснощёковская СОШ №1», выпускница ССуза, получила выплату в размере 150 т.р.  Общая сумма выплат составляет 590 тысячрублей

Помимо этого осуществляется

- ежегодная выплата студентам, обучающимся по целевым договорам:

Вузов - 20 тысячрублей (в 2023г. 5чел, на общую сумму – 10000тысячрублей);

ссузов- 15 тысячрублей;

- ежемесячная надбавка к окладу 1 год - 30%, 2год - 20%, 3 год - 10%;

- единовременная выплата в размере 120 тысяч рублей педагогическому работнику, (не выпускнику) прибывшему на работу в образовательную организацию Краснощековского района из других районов (регионов) Российской Федерации:

в 2023г. такую выплату получила Бережнова В.Д., победитель конкурсного отбора в рамках программы «Земский учитель», прибывшая из Краснодарского края. В настоящее время преподает математику в Суетской школе.

В общеобразовательных учреждениях района работают 182 педагогических и руководящих работников, из них 176 учителей.

В 2023г. из школ района на заслуженный отдых вышли 6 учителей, а трудоустроены - 8.

Целевое обучение продолжат 9 студентов: 8 чел. – Алтайского государственного педагогического университета, 1чел. – Алтайского Государственного университета.  В 2023 -2024 учебном году по целевому направлению заключено 3 договора.

В 2023 году- 10 учащихся 9-х кл.   и 4 учащихся 11 классов   получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Обновляется инфраструктура образовательных организаций. Ежегодно проводимый косметический ремонт позволяет поддерживать здания в удовлетворительном состоянии. Отопительные и канализационные системы, водопровод образовательных учреждений ежегодно подвергаются частичному, детей-инвалидов и детей под опекой – 223,6 тысяч рублей.

В прошедшем году 2 миллиона 424 тысячи рублей нами было направлено на приобретение посуды, оборудования, инвентаря. В некоторые школы приобрели форму для Юнармии. В целях выполнения требований по антитеррористической защищенности во все школы района, д/с «Малыш», детско-юношеский центр приобретены металлоискатели.

В рамках реализации мероприятий Краевой адресной инвестиционной программы прошел капитальный ремонт здания в МБОУ «Краснощёковская СОШ №1», на эти цели было направлено 35 миллионов рублей. Здесь выполнен капитальный ремонт спортивного зала: заменена кровля, отопление, освящение, пожарная сигнализация, пол покрыт спортивным линолеумом. Кроме этого, отремонтирована по всему периметру отмостка, выполнено устройство новой выгребной ямы, привили в соответствие с антитеррористическими требованиями ограждение. На территории школы построен отапливаемый гараж для стоянки школьных автобусов, теперь весь автопарк школы будет стоять в одном месте, до этого нам приходилось арендовать теплые гаражи, покрытие, дорожки выложены брусчаткой, установлены скамейки и урны, сделано освящение. Предусмотрена велосипедная стоянка. 25 октября в МКОУ «Березовской СОШ» была раскрыта кровля (485мкв.). В школе введён режим "повышенной готовности" локального характера. Администрация района обратилась в Правительство Алтайского края, в Министерство образования и Министерство финансов с просьбой оказать помощь и выделить денежные средств на реконструкцию кровли, задачу нам облегчал тот факт, что проектно-сметная документация была выполнена и прошла государственную экспертизу, у нас имелось положительное заключение. 13 ноября губернатором Алтайского края В.П. Томенко было подписано распоряжение о выделении 19 миллионов 700 тысяч рублей на строительство новой кровли. Сейчас продолжаем решать вопрос по капитальному ремонту здания школы в целом.

В районе создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». За последние 3 года количество юнармейских отрядов и их численность существенно увеличилось. В настоящее время 111 юнаармейца участвуют в школьных мероприятиях, командиры 3 отрядов побывали на краевом слёте юнармейцев, на учебных стрельбах в рамках военно-полевых сборов. К новому учебному году за счет средств районной администрации заказана уставная форма «Юнармии».

Особая роль в развитии воспитательной среды, как и в прошлом году, отводится детским общественным организациям. В 2022 году был подписан президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным закон о создании в РФ молодежного движения «Движение первых». В районе действуют 8 местных отделений всероссийского движения детей и молодежи. Активисты принимают активное участие, как в школьных, так и краевых мероприятиях.

Поисковое движение в районе с 2013 года возглавляет учитель истории Верх-Камышенской школы Мац Оксана Владимировна. Лучшая на сегодняшний момент практика в муниципалитете по военно-введена ставка советника по воспитанию и работе с детскими объединениями, как результат - вырос уровень вовлечённости учащихся в общественную деятельность, выросло число участников Всероссийских конкурсов и проектов, привлечение родителей в воспитательную работу образовательных организаций.

В 7 школах созданы школьные театры, общей численностью 118 детей. Работают 6 музейных комнат, которые состоят в реестре, но не паспортизированы. Открыты 5 школьных спортивных клубов,  с охватом 342 учащихся.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 2023 году была принята и введена в эксплуатацию новое здание Березовской врачебной амбулатории. Сумма затрат на строительство составила 39 миллионов 531 тысяча рублей и 500 тысяч на оборудование. Также в отчетном году было получено субсидий на общую сумму 31 миллион 382 тысяч рублей . в т.ч. на благоустройство территории Березовской  врачебной амбулатории - 730 тысяч рублей, на капитальный ремонт Харловской врачебной амбулатории  - 26 миллионов 546 тысяч рублей, на оснащение Харловской врачебной амбулатории - 500 тысяч рублей, проверку достоверности сметной стоимости капитального ремонта Харловской врачебной амбулатории – 100 тысяч рублей, на разработку ПСД на капитальный ремонт Харловской врачебной амбулатори – 450 тысяч рублей, на укрепление материально технической базы – 347 тысяч рублей, изготовление табличек – 59 тысяч рублей, приобретение жалюзей – 38 тысяч рублей, найм жилья – 168 тысяч рублей, приобретение котла отопления в врачебную амбулаторию в селе Маралиха  - 477 тысяч рублей, молодой специалист, наставничество – 313 тысяч рублей, ежемесячная денежная выплата специалистам, работающих в медицинских организациях и проживающих на селе – 1 миллион 750 тысяч рублей.

Получено безвозмездно: - установка стоматологическая Promo-I/Березовка – 820 тысяч рублей, автомобиль СМП ГАЗ-221727 класс В В904ОТ 122 Соболь - 4  миллиона 378 тысяч рублей, аппарат Кардиометр-МТ КФС-01.001- 842 тысяч рублей, аппарат рентгеновский палатный передвижн.DIXIONRemodix 9507 – 8 миллионов 250 тысяч рублей.

КУЛЬТУРА

В рамках краевой адресной инвестиционной программы в Районном доме культуры проводился капитальный ремонт кровли, сумма составила - 12 миллионов 500 тысяч рублей., отремонтировали внутреннюю система отопления и электроснабжения здания на общую сумму 4 миллиона 206 тысяч рублей., выполнен 3 этап капитального ремонта здания, направлено на ремонт - 61миллионов рублей. Общая сумма затрат на ремонт составила 77 миллионов 700 тысяч рублей.

На оснащение зрительного зала районного дома культуры, в том числе одежда сцены, звуковое и световое оборудование, кресла в зрительный зал, оснащения помещений, кабинетов, оборудование из бюджета района выделено 13 миллионов 500 тысяч рублей. Кроме этого, все коллективы получили возможность и приобрели костюмы для коллективов на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. В мае 2023 года состоялось открытие Дома культуры, в котором принял участие Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Петрович Томенко, министр культуры Алтайского края Елена Евгеньевна Безрукова.

Как результат многолетней добросовестной работы и большой вклад в сохранение и развитие культуры Краснощёковского района на открытии Районного дома культуры коллектив Районной детской библиотеки руководитель Столярова Марина Валентиновна и художественный руководитель и композитор Карповского СДК Макаров Евгений Вячеславович получили благодарность из рук Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко.

Так же важными событиями в культурной жизни района стали: 70 -летие со дня образования Районной детской библиотеки; 275- летие села Краснощёково; 240-лет  селу Верх-Камышенка; Презентация книги стихов местных авторов ««Земли моей поэтов голоса»; Праздничный юбилейный концерт композитора Макарова Е.В. Карповского СДК; Межрайонный фестиваль «Гармонь душа моя», в котором выступали на импровизированной сцене  153 человека - это коллективы и солисты Краснощёковского, Усть-Калманского, Змеиногорского, Курьинского районов. Гостей праздника было более 200 человек.

В 2023 году   звание «Народный» подтвердили 4 коллектива: народный хор русской песни Краснощёковского РДК - МБУК КМфКЦ; народный ансамбль русской песни «Заряница»  Березовского СДК филиала МБУК КМфКЦ»; народный ансамбль народной песни «Земляки» Карповского СДК филиала МБУК КМфКЦ; народный ансамбль русской песни «Здравица» Краснощёковского РДК.

В культурно-досуговых учреждениях района действуют 99 культурно – досуговых формирований, в них участвует 1335 человек. При библиотеках продолжают работу 11 творческих объединений для представителей старшего поколения и 9 клубов и объединений для детей и молодежи. Проведено более 2 тысяч культурно – массовых мероприятия для населения, на платной основе  прошло 105 мероприятий, посетителями которых стало - 4505 человек посетило платные мероприятия,  собрано 184,1 тысяча рублей. В 2023 год библиотечные фонды пополнились – 3300 экземплярами, на сумму 577,6 тысяч рублей, в том числе из районного бюджета  было направлено на комплектование книжного фонда –  80 тысяч  рублей,  и на подписку периодических изданий – 262,2 тысячи рублей.

За счет собственных доходов учреждения культуры приобрели оборудование и выполняли косметический ремонт, в том числе:

Коллектив Районного Дома культуры, за год заработал 76250 рублей на средства приобрели беспроводные головные микрофоны. Харловский СДК заработали 57150 рублей приобрели - микшерный пульт. Карповский СДК – 40250 рублей выполнили косметический ремонт помещений. Усть - Козлухинский СДК – 5500 рублей (проведение мероприятий); Суетский СДК заработал - 4950 рублей на эти средства приобрели костюм Деда Мороза. За счет средств муниципального бюджета приобрели МФУ в Березовский СДК, Суетский СДК и Маралихинскую СБ, в Усть-Пустынскую и Усть-Беловскую библиотеки приобрели ноутбуки. В Районный краеведческий музей приобретен ноутбук, проектор и экран (109697рублей).

В Краснощёковской ДШИ работают 9 преподавателей, сегодня дополнительное образование получают 243 учащихся на отделениях: фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, хореография, изобразительное искусство, и отделение раннего эстетического развития. С 1 октября  2023 года  принят молодой педагог Смородина Татьяна Васильевна и в Краснощёковской ДШИ открыто новое отделение: «Театральное искусство».

Большая работа Администрацией района выполнена по проектированию строительства нового здания Детской школы искусств. Строительство здания планируется на месте существующего старого здания дома культуры. Проектно-сметная документация выполнена ООО «Итог», стоимость   проекта – 3 миллиона 598 тысяч рублей, оплата осуществлена за счет средств районного бюджета. Предварительная сметная стоимость строительства объекта – 148 миллионов 700 тысяч рублей, в настоящее время готовиться пакет документов для подачи на госэкспертизу. Для проектирования выполнено техническое обследование здания дома культуры, задачей которого стало решения вопроса о возможности реконструировать здание или его сносе. Так же для проектирования выполнены проекты по геологии, экологии и геодезии. Запланировано строительство одноэтажного здания площадью – 784,0 м2. Наружные стены здания - трехслойные сэндвич-панели с минераловатным заполнением толщиной 150 мм. Облицовка фасада предусмотрена - фасадным и керамогранитными плитками 600 х 600 мм двух цветов.  Перегородки - из панелей "Криплат"(СМЛ) на металлокаркасе (по технологии фирмы) с устройством звукоизоляционного слоя. Проектно сметной документацией предусмотрено строительство школы с выполнением всех противопожарных, антитеррористических, санитарно-эпидемиологических и др. требований.

В 2023 году был начат капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки, заменено 13 оконных блоков,  выполнили частичную замену деревянных венцов сруба здания. Разобрали каменную кладку фундамента здания, выполнили монтаж опалубки с внутренней и внешней стороны здания, залили фундамент по всему периметру. Залили фундамент под входные веранды. Общая сумма средств направленная на выполнение данных работ составила 2 миллиона 473 тысячи рублей. С 15 января начались работы по капитальному ремонту кровли, металлическая кровля, которая не менялась со времен постройки здания, вся сгнила, протекала в нескольких местах, обрешетка также не пригодна для повторного применения, покрыть кровлю планируется   металлочерепицей. После ремонта кровли планируется утеплить фасад металосайдингом  установить 3 входной веранды из ПВХ, (центральная и две запасные) с обязательным выполнением центрального входа  доступным для посещения маломобильными гражданами. Планируем выполнить дизайн здания в виде «избы читальни» кровля – черепица, стены – металлосайдинг имитирующий вид дерева и кованные элементы входных веранд.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физкультурно-спортивную работу в районе в 2023 году проводили 19 штатных работника физической культуры и спорта, все с высшим образованием, в 2 сельских администрациях в селе Маралиха и селе Усть-Козлуха, по результатам спартакиад введены должности методистов по спорту.

Работа строиться на основании районного Календарного плана спортивных мероприятий, который включает в себя более 30 соревнований по различным видам спорта.

Практически в каждом сельском поселении имеются спортивные площадки, многие из которых построены по решению самих жителей, по программе местных инициатив.  В 2023 году в селе Березовка по программе "Формирование современной городской среды" построена новая спортивная площадка, стоимость площадки примерно - 4 миллиона рублей. Здесь обновлена беговая дорожка, выполнен монтаж освящения и установлена эстрадная площадка. За счет местного бюджета выполнено ограждение стадиона. В 2023 году на новой спортивной площадке прошло первое массовое, районное мероприятие - 11 районная Спартакиада пенсионеров.

В пяти сельских поселениях имеются хоккейные корты: селе Краснощеково, селе Березовка, селе Карпово, селе Ново-Шипуново, селе Маралиха.

В марте 2023 года Администрацией района направлено ходатайство в Министерство по спорту Алтайского края с просьбой выделения новой хоккейной коробки в селе Маралиха, т.к. сегодня здесь стоит коробка, которая построена еще в 2010 году.  Команда Маралихи по праву занимает лидирующие места - 14 лет подряд занимает 1 общекомандное место в Районной летней Спартакиаде и 5 лет держит первенство в зимней, жители достойны получить такой подарок. Нашу просьбу поддержало Министерство и Губернатор Алтайского края в ноябре новая хоккейная коробка была доставлена, мы установим, ее до конца июня.  Алтайский край приобрел в 2023 году только две таких коробки одна будет установлена в Хабарском районе селе Новоильинка, вторая наша.

Ежегодно в районе проходят летняя и зимняя Спартакиады.  Проводится спартакиада пенсионеров, и стала традиционной в сентябре соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья», где участие принимают детские сады, в этом году участвовали 5 команд.

Команда района ежегодно принимает участие в краевых соревнованиях и Олимпиадах. Неплохие результаты показывают ученики как мальчишки, так и девчонки, тренера по боксу Ковжуна Вадима Валерьевича. Все чаще площадкой для межрайонных соревнований становиться наш район, организаторами и участниками являются тренеры преподаватели Елфимов Виктор Николаевич, гиревики Нартова Вероника Алексеевна, Ярмонов Иван Владимирович, волейболисты Розбах Максим Николаевич, Ведешкин Сергей Николаевич.

По муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Краснощековском районе на 2023-2027гг" осуществляется финансирование всех спортивных мероприятий, поездок на краевые соревнования, приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Так в 2023 году на приобретение формы для хоккейной команды, оборудование для занятий боксом, гиревым спортом и тяжелой атлетикой направлено 1 миллионов 272 тысяч рублей, на организацию и проведение спортивных мероприятий 808 тысяч рублей. Традиционно к 1 сентября по заявкам учителей физической культуры приобретается инвентарь для школ, это мячи, сети и т.д. в этом году для школ осуществлены закупки на сумму 170 тысяч рублей.

Один из наиболее важных показателей это участие жителей района, разных поколений в выполнении норм ГТО В 2023 году, сдали нормы ГТО – 45 человек, из них  38 - на золотые знаки отличия, 4 - серебряных и 3 бронзовых.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На 01.01.2024 в районе проживает 5506 ветеранов, в том числе: работающих - 420 человек, инвалидов – 1062 человека ( 1 гр. -134, 2 гр. -362, 3 гр. -362), 12- вдов участников ВОВ.

В 2023 году управлением социальной защиты населения предоставлялось около 30 видов мер социальной поддержки граждан на общую сумму около 110 миллионов рублей, что на 40 миллионоврублей больше, чем в 2022 году.

Основными получателями мер социальной поддержки являются малообеспеченные семьи, граждане имеющие льготные основания (инвалиды, ветераны труда, педагоги и специалисты сельской местности), получатели социального контракта, получатели субсидий. Социальная поддержка семей с детьми. Предоставляется около 10 видов пособий за счет средств краевого и федерального бюджетов. Получателями выплат на детей осталось около  500 человек. На эти цели в прошедшем году выплачено около 40 миллионов рублей, что в 2 раза меньше, чем 2022.

С 2013 года предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей. В 2023 году размер выплаты составлял 13373 рублей В прошедшем году данная мера предоставлена 72 семьям на сумму более 7 миллионоврублей

В 2023 году присвоено звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Алтайского края» - 37 жителям района.

В районе проживает 179 многодетных семей, в данных семьях воспитывается 596  детей.

В рамках реализации гранта Губернатора Алтайского края в сфере обеспечения пожарной безопасности жилых помещений многодетных семей в 35 многодетных малоимущих семей управлением было установлено 70 автономных пожарных извещателей.  В рамках реализации муниципальной программы Администрацией района закуплено 60 датчиков, оснащено 34 домовладения многодетных семьи, также в декабре 2023 года еще приобретено около 200 датчиков.

За 2023 год отделение социального обслуживания    КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Калманского района» Филиал по Краснощековскому району, на дому обслуживало 173 гражданина пожилого возраста.

Всего одиноко проживает 974 ветерана. Ветеранов старше 80 лет- 509 человек.

ТУРИЗМ

Наибольшей популярностью в нашем районе пользуется туристическая база «Алтай Актив», расположенная в красивом месте на берегу реки Чарыш. Администрация района приняла активное участие в переводе земельного участка, на котором находится турбаза, из категории земель сельскохозяйственного назначения, в категорию особо охраняемых территорий рекреационного назначения. На территории района есть еще один земельный участок данной категории, который размещен на публичной кадастровой карте в разделе «Земля для туризма» и ожидает своих инвесторов.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По данным на 01.01.2024 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о 239 субъектах предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Краснощековского района, в том числе 211 индивидуальных предпринимателях и 28 организациях. В районе 3 средних предприятия (СПК «Дальний»; СПК «Карповский»; ООО «Колхоз имени Ленина»), 7 малых предприятий, 229 микропредприятий.

С начала действия на территории Алтайского края нового режима налогообложения – налога на профессиональный доход, в районе было зарегистрировано 446 самозанятых граждан.

Свыше 45 % общего количества субъектов малого бизнеса заняты в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств.

Поступления в бюджет Краснощековского района от субъектов малого и среднего бизнеса составили 13 миллионов 665 тысяч рублей, что составляет 8,2% в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

Численность населения трудоспособного возраста – 6962 человек, что составляет 50,4 % от общей численности населения района. Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2024 составляет 60 человек. Уровень безработицы составил 0,8 % к трудоспособному населению. Напряженность на рынке труда отсутствует, на одного безработного более одной вакансии.

В 2023 году в федеральной программе государственной  поддержки стимулирования работодателей  при трудоустройстве безработных граждан приняли участие 5 работодателей, трудоустроено  7 граждан в  возрасте до 30 лет, на общественные работы привлечено 7 человек, дополнительное профессиональное образование получили 11 человек. Заявлено вакансий за 2023 год 796 единиц.

За 2023 год в районе создано 105 новых рабочих мест.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Положительные финансовые результаты напрямую влияют на личное благосостояние граждан.  Среднемесячная заработная плата в районе по крупным и средним по предприятиям за 9 месяцев  ушедшего года составила 43970,6 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 14,6%. Во всех отраслях экономики показан рост заработной платы. Наиболее высокие заработные платы традиционно в сферах финансовой, социальном обеспечении и обеспечении электроэнергией, выше 40 тысяч рублей. Средняя заработная плата в сельскохозяйственной отрасли тоже подтянулась и составила 40763 рубля.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

С начало военной операции прошло уже два года, у каждого из нас кто-то из знакомых, родных или друзей ушли на передовую. Более года назад, в 2022 году 59 человек с нашего района были мобилизованы и 14 человек ушло добровольцами для участия в специальной военной операции. Добровольцами в 2023 году пошли служить 39 человек.

В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка населения Краснощековского района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов», осуществляется выплата добровольцам по 50 тысяч рублей из местного бюджета. За 2022-2023 годы такой поддержкой воспользовалось 36 человек.

За прошедший период, весть о гибели пришла о 11 бойцах, которые и были захоронены на территории района из них: 2 бойца это военнослужащие, контрактники, 2 погибших, из числа мобилизованных,  6 человек служивших в ЧВК "Вагнер", последний боец ушел из мест заключения и служил до гибели в новой созданной военной организации "Гуппа Z".  2 человека считаются безвести пропавшими.

Ведется работа по увековечиванию памяти, так 5 погибшим уроженцам Краснощековского района, которые совершили героизм во время несения службы и награждены орденом Мужества, были установлены мемориальных доски на зданиях образовательных учреждениях в селах Камышенка, Усть-Белое, Куйбышево и Маралиха. В музее открыта Доска героев, где размещены фотографии всех участников, погибших в СВО. В 2024 году в парке селе Краснощеково, рядом с Мемориалом ВОВ, по программе «Формирование современной городской среды» планируется строительство мемориального комплекса в память всех участников военных конфликтов и локальных войн, стоимость работ более 5 миллионов рублей.

На 1 января, на учете числиться 71 ребенок, отцы, которые мобилизованные или ушли добровольцами, из них на территории района проживает 58 кровных детей и 9 детям ушедшие на фронт отчимы.

Всем семьям с детьми оказываются следующие меры социальной поддержки: дети мобилизованных получают в школах и детских садах бесплатное горячее питание, места в детских садах для таких детей также предоставляются вне очереди и без оплаты родительской доли. Все затраты берет на себя муниципальный бюджет, общая сумма, направленная на эти цели, составила 140,6 тысяч рублей (возмещение содержание детей в детских садах -86,9 тысяч рублей, питание в школах – 53,7 тысячи рублей).

В нашем районе, как и во всей стране на фоне происходящих событий, граждане объединились для бескорыстной помощи и поддержки ребят на передовой.

Жители района по призыву районного Женсовета, по просьбе наших мобилизованных, добровольцев принимают участие в сборе денежных средств и гуманитарной помощи для ребят.

В 2023 году жители активно приняли участие в акции по сбору подарков к 23 февраля «Тепло для героя», собирали средства на приобретение квадракоптеров, дизельных генераторов, дизельных тепловых пушек, собирали теплые вещи, продукты питания, средства личной гигиены. Приобрели и отправили УАЗ.

Важной составляющей является постоянная работа наших волонтерских отрядов в селах Маралиха,  Краснощеково, Березовка  которые занимаются плетением маскировочных сетей, на сегодня уже около 400 сетей отправлены на СВО.

Волонтеры Краснощековской СОШ №1 второй год изготавливают окопные свечи, за прошедший период их изготовлено и отправлено около 700 штук. Начали изготавливать сухой душ, первая партия 200 штук отправлена.

Многие жители дома сушат овощи для супов, продолжают вязать носки. Огромное количество гуманитарного груза отправляется через общественную организацию «Vесточка из дома- с Zаботой о солдате. Алтайский край» и региональное отделение Союза женщин России.

Мы все гордимся самоотверженностью наших ребят - участников специальной военной операции, желаем им как можно скорей вернуться живыми и здоровыми с ПОБЕДОЙ домой! Мы со своей стороны насколько это, возможно, будем оказывать поддержку семьям.

ИТОГИ

Уважаемые депутаты, приглашенные, приоритетными в деятельности Администрации района, как и ранее остаются следующие направления: содействие повышению инвестиционной привлекательности, укрепление экономического потенциала района; стабильное развитие учреждений социальной сферы; обеспечение надежности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры; создание комфортной среды.

Хочу выразить глубокую благодарность и признательность всем жителям района, трудовым коллективам, главам Администраций сельсоветов, депутатам и руководителям всех уровней, а также губернатору Алтайского края Томенко Виктору Петровичу за понимание и поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году.

Спасибо за внимание!