

Паспорт
муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций
на 2025-2029 годы»
	Наименование
Программы
	Муниципальная 
 программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2025-2029 годы»
(далее - «Программа»)

	Нормативно-правовая база разработки Программы
	1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно​эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390
«О противопожарном режиме»
4. Федеральный Закон от 22.07.2008
№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Заказчик Программы
	Муниципальное образование Краснощёковский район

	Разработчики Программы
	Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию

	Основные цели и задачи Программы
	Цель:
· создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.
Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:
· проведение капитального ремонта


	
	общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;
· создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;
· повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
· анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций.

	Сроки реализации Программы
	2025-2029 годы

	Объемы и источники финансирования
	16928,6  тыс. руб. из муниципального бюджета

	Исполнители Программы
	Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально-​технической базы общеобразовательных организаций, повышение качества образовательного процесса


1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся общеобразовательные организации (далее - «ОО») в части материально-технического состояния:
· физический износ зданий ОО из-за длительной эксплуатации: 
· до 10 лет  -          0
· от 30 до 50 лет - 6  дошкольных учреждений, 12 образовательных учреждений
· свыше 50 лет –   1 дошкольное учреждение, 4 образовательных учреждений
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.
Анализ состояния показывает, что 70% зданий ОО района 60-80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и также обеспечение безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на текущие.
В настоящее время материально-техническое обеспечение ОО характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО.
   Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОО устарело и   не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в помещениях отдельных ОО не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.
 Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО требуют значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении бюджетных средств.
2.  Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации

муниципальной программы
Целью Программы  является приведение в нормативное техническое состояние  общеобразовательных организаций Краснощековского района, в том числе по годам:

в 2025 году – продолжится ремонт МКОУ «Березовская СОШ»;
в 2026-2027 году – ремонт здания МКОУ «Новошипуновская СОШ»;
в 2028 году – ремонт Краснощёковской ООШ филиала МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»;
в 2029 году - ремонт Суетской  СОШ филиала МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1».
Достижение указанной цели Программы реализуется путем проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, их оснащения средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, а также реализации ряда инфраструктурных и организационных мероприятий.
В связи с этим в рамках достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
1. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в Программу.
2. Оснащение включенных в Программу отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения.
3. Обеспечение в отношении отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, включенных в Программу, требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

2.2.  Цели и задачи муниципальной программы

Цель:
- создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.
Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

-проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

-создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

-повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

-анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций.
	№ п/п
	Срок реализации
	Участник

Программы
	Сумма расходов, тыс.руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2025
	МКОУ «Березовская СОШ»
	2365,2
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет

	2
	2027
	МКОУ «Новошипуновская СОШ»
	
	2437,6
	2437,6
	
	
	Муниципальный бюджет

	3
	2028
	Краснощёковская ООШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»
	
	
	
	2806,1
	
	Муниципальный бюджет

	4
	2029
	«Суетская СОШ» филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»
	
	
	
	
	3369,7
	Муниципальный бюджет

	5
	2027
	МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» (здание детского сада)
	
	
	1756,2
	
	
	Муниципальный бюджет

	6
	2028
	МКОУ «Харловская СОШ» (здание детского сада)
	
	
	
	1756,2
	
	Муниципальный бюджет

	
	
	итого
	2365,2
	2437,6
	4193,8
	4562,3
	3369,7
	16928,6


          Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по Программе капитальный ремонт ОО выступает администрация муниципального образования Краснощёковский район.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.

            Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию муниципального образования  осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Программы, обеспечивает представление отчетности о ходе реализации Программы в администрацию и финансовый орган муниципального образования Краснощёковский район ежеквартально.
2.3. Конечные результаты реализации 

муниципальной программы

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования.
Высокое материально-техническое обеспечение ОО обусловило повышение качества образования.
Конечные результаты, которые должны быть достигнуты вследствие реализации программных мероприятий, представлены в Приложении 2.
2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация данной программы будет проходить в период с 2025 по 2029 годы включительно.

Этапы реализации программы не установлены.
3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы
Программа предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений для достижения указанной цели. 

Программные мероприятия (Приложение 1) настоящей Программы направлены на создание комфортных и безопасных  условий, способствующих осуществлению качественного образовательного процесса.

Целями Программы являются обновление школьной инфраструктуры, создание комфортной и безопасной среды, переход школ на новый качественный уровень обучения посредством проведения капитального ремонта, оснащения средствами обучения и воспитания, а также повышение квалификации педагогического состава. В рамках мероприятий по оснащению включенных в программу школ современным оборудованием также будет уделено внимание спортивным залам, пищеблокам и отремонтированным помещениям. 
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 16928,6  тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 16928,6 тыс. руб., из них:

в 2025 году – 2365,2 тыс. руб.;

в 2026 году – 2437,6 тыс. руб.;

в 2027 году – 4193,8тыс. руб.;
в 2028 году – 4562,3тыс. руб.;

в 2029 году – 3369,7 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной фи​нансовый год и плановый период.
5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере общеобразовательного процесса в Краснощековском районе.

К возможным рискам реализации программы относятся: 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неэффективность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является повышение квалификации исполнителей программы, в том числе посредством участия в различных семинарах краевого уровня. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности.

Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий.

Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности Программы.

Комплексная оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценок по трем критериям:

· степени достижения целей и решения задач программы;

· соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы;

· степени реализации мероприятий программы.

Методика оценки эффективности установлена раздела 5 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснощековского района».

Реализация Программы может характеризоваться:

· высоким уровнем эффективности;

· средним уровнем эффективности;

· низким уровнем эффективности.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 1    
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

Краснощековского района

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2025-2029 годы»

	№ п\п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реализации
	Участник программы
	Сумма расходов, тыс.руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г
	

	1.
	 Цель программы: создание комплекса мер для проведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам
	2025-2029 годы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 

1.1 Создание безопасносных, благоприятных условий для организации образовательного процесс
	2025-2029 годы
	
	2365,2
	2437,6
	2437,6
	2806,1
	3369,7
	Всего



	
	
	
	
	2365,2
	2437,6
	2437,6
	2806,1
	3369,7
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	Мероприятие

1.1 проведение капитального ремонта образовательных организаций,

 находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства
	2025-2029 годы
	
	2365,2
	2437,6
	2437,6
	2806,1
	3369,7
	Всего



	
	
	
	
	2365,2
	2437,6
	2437,6
	2806,1
	3369,7
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	МКОУ «Березовская СОШ»
	2365,2
	
	
	
	
	Всего



	
	
	
	
	2365,2
	
	
	
	
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	МКОУ «Новошипуновская СОШ»
	
	2437,6
	2437,6
	
	
	Всего



	
	
	
	
	
	2437,6
	2437,6
	
	
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	Краснощёковская ООШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»
	
	
	
	2806,1
	
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	2806,1
	
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	«Суетская СОШ» филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»
	
	
	
	
	3369,7
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	3369,7
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» (здание детского сада)
	
	
	1756,2
	
	
	Всего

	
	
	
	
	
	
	1756,2
	
	
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	МКОУ «Харловская СОШ» (здание детского сада)
	
	
	
	1756,2
	
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	1756,2
	
	В т.ч. муниципальный бюджет


Приложение 2

Сведения об индикаторах муниципальной программы 

 и их значениях

	№п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. 

изм.
	Значение по годам

	
	
	
	2023г (факт)
	2024г

оценка
	годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2025
 год
	2026 
год
	2027
 год
	2028 год
	2029 
год

	1
	Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников края

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Доля обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся я.
	%
	88
	88
	88,1
	88,2
	88,5
	89
	90



