АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХ-КАМЫШЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЩЁКОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  2.


от  06 марта  2025  года.                                                   с.Верх-Камышенка
 Об организации и проведении мероприятий
по предупреждению и ликвидации ЧС
в период весеннего половодья 2025 года.


                       В целях недопущения возникновения ЧС, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов, обеспечения своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
      1. Создать межведомственную комиссию по определению ущерба в период весеннего половодья 2025 года в количестве 6 человек:
     Кретинин В.А. – глава Администрации Верх-Камышенского сельсовета-
     председатель комиссии
     Пельц В.В. – специалист  ВУС – зам. председателя
     Александрова Л.А. – зам.главы Администрации сельсовета-
     секретарь комиссии
      Члены комиссии:
       Ерыгин В.А. – председатель СПК «Верх-Камышенский»
       Келлер О.В. – депутат по избирательному округу № 1
       Семенова Л.Н. – староста пос.Алешиха
2.Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий  Верх-Камышенского сельсовета в период весеннего половодья 2025 года.(Приложение № 1).
3. Администрации Верх-Камышенского сельсовета (Кретинин В.А.) организовать аварийные бригады, закрепить их согласно плана мероприятий за подвергающимися затоплению территориями села на весь период весеннего половодья, обеспечить эти бригады необходимой техникой, инструментами, спасательными средствами, необходимыми для ликвидации возможных аварий, создать резерв ГСМ.
4. Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации людей и имущества из зон затопления, спланировать мероприятия по созданию условий для временного проживания людей.
5.В срок до 10.03.2024  года провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев, отводу от них паводковых вод.
6.  Администрации Верх-Камышенского сельсовета (Кретинин В.А.) организовать дежурство на прудах  по рекам Камышенка, Шавыриха и Выдриха, очистить от снега подъездные пути к плотинам, очистить от снега трубы аварийного сброса воды, произвести необходимый сброс воды.
7. Главному врачу Верх-Камышенской врачебной амбулатории Сюткиной Е.В. в срок до 13.03.2025 года создать необходимый запас медикаментов для оказания помощи пострадавшим при паводке.
8. Заведующим филиалами Краснощёковской СОШ (Пельц Л.А. и Катышева Л.Е.) в срок до 13.03.4025 года провести разъяснительную работу с учащимися и родителями о мерах безопасности в период весеннего половодья.
9. Запретить подледный лов рыбы с  06.03.2025 года.
10. Утвердить список техники, закрепленной на период паводка 2025
      года. (Приложение № 2).
11. В случае возникновения ЧС сообщать по телефонам:
21-8-59  ЕДДС района (круглосуточно)
8- 923-923-569-18-56 -глава Администрации сельсовета В.А.Кретинин





                Глава Администрации                                  В.А.Кретинин


















                                                                     Приложение № 1
                                                                     Утверждено постановлением
                                                                     Администрации от  06.03.2025 г. № 2



П Л А Н
организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Верх-Камышенского сельсовета в период весеннего половодья  2025 года


	№
п/п
	Планируемые мероприятия
	Дата проведения
	Ответственный


	1.
	Обследовать гидротехнические сооружения, организовать очистку снега у плотин, откосов больших насыпей
	До 10.03.2025
	Глава  Администрации,
члены КЧС

	2.
	Произвести сколку льда у плотин, водосливов, труб холостого сброса на всех ГТС сельсовета
	До 10.03.2025
	Глава Администрации, аварийные бригады

	3.
	На прудах на р.Камышенка, Выдриха, Елбаниха снизить уровень воды до минимальных объемов
	 март
	Аварийные бригады

	4.
	Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод. Выполнить ревизию запорной аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Организовать очистку от снега территорий населенных пунктов сельсовета, в первую очередь с магистральных улиц и мест прохода талых вод.
	До 10.03.2025
	Глава сельсовета, слесари ЖКХ

	5.
	Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Распределить порядок эвакуации населения, создания условий для временного проживания, снабжения населения продовольствием.



	До 13.03.2025
	Администрация сельсовета, руководители учреждений

	6.
	Подготовить медицинские учреждения сельсовета для оказания помощи пострадавшим при паводке.
	До 13.03.2025
	Гл.врач В-Камыш. врачебн. амбулатории 

	7.
	Обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС из средств, предусмотренных бюджетом сельсовета.
	 Март 2025
	Глава  Администрации, гл.бухгалтер  







                Глава Администрации
                Верх-Камышенского сельсовета                     В.А.Кретинин    


































                                                                Приложение № 2
                                                                к постановлению Администрации
                                                                от  06.03.2025  г. № 2




С П И С О К
[bookmark: _GoBack]техники, закрепленной на  период паводка 2025 года  по Администрации Верх-Камышенского сельсовета



	№
п/п
	Наименование предприятия
	Наименование техники
	

	1.
	 КФХ «Малыхин М.В.»
	Трактор  Т -  150

	

	2.
	 Администрация Верх-Камышенского сельсовета
	Автомобиль УАЗ-396259
	 

	3.
	КФХ «Шаталов В.Н.»
	Трактор МТЗ-82
	

	4.
	Кочеманов Александр Иванович
	Трактор МТЗ-82
	

	5.
	Захаров Валерий Геннадьевич
	Трактор МТЗ-80
	





Глава  Администрации                                      В.А.Кретинин


