АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « |  | » | июля | 2025 г. | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Краснощёково |  |  |  |  |  |  |  |
| О внесении изменений в Постановление Администрации Краснощековского района Алтайского края от 29.04.2025г. №154 «О мероприятиях по подготовке объектов коммунально-технического и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. «2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация Краснощековского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Внести изменения в Приложение №1 к Постановлению Администрации Краснощековского района Алтайского края от 29.04.2025г. №154 «О мероприятиях по подготовке объектов коммунально-технического и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.» и изложить его в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Внести изменения в Приложение №2 к Постановлению Администрации Краснощековского района Алтайского края от 29.04.2025г. №154 «О мероприятиях по подготовке объектов коммунально-технического и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.» и изложить его в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Краснощековский район.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Григоренко В.Н. – начальника отдела по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации Краснощековского района Алтайского края.

Глава района.

А.Ю. Бобрышев

Приложение №1 к Постановлению Администрации Краснощековского района Алтайского края от 08.07.2025 №228

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ                              Приложение №1

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Промывка и опрессовка магистральных разводящих тепловых сетей с участием представителя теплоснабжающей организации. Оформление актами данных работ. | 01.09.2025 г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети теплоснабжения. |
| 2 | Замена и ремонт пришедших в негодность трубопроводов систем отопления | 01.09.2025 г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети теплоснабжения. |
| 3 | Промывка систем отопления жилых домов, объектов соцкультбыта с участием представителей теплоснабжающей организации. Оформление результатов актами по каждому объекту. | 01.09.2025 г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе объекты жилья и соцкультбыта. |
| 4 | Ревизия запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление поврежденной изоляции трубопроводов. | 01.09.2025 г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети теплоснабжения. |
| 5 | Ремонт котлоагрегатов, вспомогательного оборудования котельных, ремонт оборудования теплопунктов. | 01.09.2025 г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе котельные, тепловые пункты. |
| 6 | Изолирование трубопроводов разводки систем отоплеиия и водоснабжения в подвалах зданий. | 01.09.2025 г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе объекты жилья и соцкультбыта. |
| 7 | Ремонт водопроводных и канализационных колодцев. Очистка их от грязи, защита от несанкционированного доступа. | 01.09.2025 г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
| 9 | Оформление актов готовности объектов к приему тепла, с участием представителя теплоснабжающей организации. | 01.09.2025 г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе объекты жилья и соцкультбыта. |
| 10 | Обеспечение 45-ти суточного запаса топлива. | 01.09.2025 г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе котельные. |

Приложение №2 к Постановлению Администрации Краснощековского района Алтайского края от 08.07.2025 №

План мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке к O3П 2025-2026 гг.	                   Приложение №2

| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Единица измерений | Физические объемы | Плапируемые затраты (тыс. рублей) | Срок исполнения | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Текущий ремонт |  |  |
| 1 | Акимовская СОШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» | Ремонт котла марки KBp-0,7 МВт; Ремонт транспортера золоудаления | шт. шт. | 1 1 | 22,0 18,0 | 31.08.2025 | Мозговая М.П. |
|  | MKOУ «Березовская СОШ» | Косметический ремонт здания котельной | шт. | 1 | 14,00 | 31.08.2025 | Дегтярева М.А. |
| 3 | МКОУ «Куйбышевская | Приобретение демонтаж и монтаж | шт. | 1 | 751,00 |  | Розбах Н.Ю. |
|  | СОШ» | котла марки КBp-0,47 МВт; |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение, демонтаж и монтаж центробежного насоса марки КМ 52-32-125; | шт. | 1 | 102,00 | 31.08.2025 |  |
|  |  | Замена участка тепловой сети | м. | 35 | 44,00 |  |  |
| 4 | MKOУ «Новошипуповская СОШ» | Демонтаж и монтаж дымовой трубы с ремонтом фундамента | шт. | 1 | 312,783 | 31.07.2025 | Соклакова Т.В. |
|  | Суетская СОШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» | Приобретение, демонтаж и монтаж центробежного насоса К 65-50-125 | шт. |  | 102,00 | 31.07.2025 | Мозговая М.П. |
|  | Краснощёковская ООШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» | Косметический ремонт здания котельной | шт. |  |  | 31.07.2025 | Мозговая М.П. |
| 7 | Харловский сельсовет | Приобретение, демонтаж и монтаж котла марки KBp-0,47 МВт | шт. | 2 | 1037,0 | 31.08.2025 | Мальцева М.А. |
| 8 | Верх-Камышенская СОШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1 » | Приобретение, демонтаж и монтаж центробежного насоса марки К 65-50-125 | шт. |  | 102,00 | 31.08.2025 | Мозговая М.П. |
| 9 | MKOУ «Карповская СОШ» | Ремонт аварийной стены котельной | м.кв. | 19,5 | 320,00 | 31.08.2025 | Скорлукпин А.В. |
| 10 | Котельная MУП «KBC», с. Краснощеково, ул. Калинина, 46 | Приобретение котла КВм 2,5 МВт, демонтаж котла КВм-2.0 монтаж котла КВм 2,5 МВт | шт. | 1 | 2700,0 | 31.08.2025 | Холодулин И.В. |
| 11 | Тепловая сеть с. Краснощёково, больничный городок | Замена участка тепловой сети Д 50 мм. | м. | 75 | 700,0 | 31.08.2025 | Холодулин И.В. |
| 12 | Тепловая сеть с. Краснощёково, котельной ул. Калинина, 46б | Утепление участка тепловой сети Д 50 мм. | м. |  | 54,151 | 31.08.2025 | Холодулин И.В. |
|  | ИТОГО |  |  | 6281,934 |  |  |  |