АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15»  октября  2025 года                                                                          № 322
с. Краснощёково
О внесении изменений в постановление 
Администрации Краснощековского района

№371 от 12.11.2024 «Об утверждении  
муниципальной программы 
«Капитальный ремонт
общеобразовательных организаций 
на 2025-2029 годы»
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4,2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме», Федеральным Законом от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в  муниципальную программу «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2025-2029 годы» согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности председателя Комитета Администрации Краснощёковского района  по образованию С.В.Заворыхину. 

 Глава   района                                                                                     А.Ю.Бобрышев
Согласовано:

И.о. председателя комитета   ________________               Заворыхина С.В.

Консультант-юрист                      _____________             Фролов В.Г.    

Ведущий экономист           ___________________          Усова О.Ф.
Приложение 1

1. Уточнению подлежат объемы и источники финансирования муниципальной программы: 14054,5  тыс. руб. из муниципального бюджета. 

2. Внести изменения в паспорт программы в первый абзац пункта 2.1 Приоритеты политики в сфере реализации  муниципальной программы.
 Изложить в следующей редакции:

«Целью Программы  является приведение в нормативное техническое состояние  общеобразовательных организаций Краснощековского района, в том числе по годам:

в 2025 году – продолжится ремонт МКОУ «Березовская СОШ»;

в 2026 году – ремонт Суетской  СОШ филиала МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1, ремонт детского сада в Харловской СОШ, ремонт водостоков  в детском саде «Малыш» в с.Краснощеково;
в 2027 году -  ремонт здания МКОУ «Новошипуновская СОШ»;

в 2028- 2029 г – ремонт Краснощёковской ООШ филиала МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»».

3. Внести изменения в пункт 2.2.  Цели и задачи муниципальной программы:

	№ п/п
	Срок реализации
	Участник

Программы
	Сумма расходов, тыс.руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2025
	МКОУ «Березовская СОШ»
	2365,2
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет

	2
	2026
	«Суетская СОШ» филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»
	
	2670
	
	
	
	Муниципальный бюджет

	3
	2026
	МКОУ «Харловская СОШ» (здание детского сада
	
	990
	
	
	
	Муниципальный бюджет

	4
	2026
	МБДОУ «Детский сад Малыш»
	
	348
	
	
	
	Муниципальный бюджет

	5
	2027
	МКОУ «Новошипуновская СОШ»
	
	
	4875,2
	
	
	Муниципальный бюджет

	6
	2028-2029
	Краснощёковская ООШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»
	
	
	
	1403,1
	1403
	Муниципальный бюджет

	
	
	итого
	2365,2
	4008
	4875,2
	1403,1
	1403
	14054,5


4. Пункт 4 « Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы – 14054,5  тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 14054,5 тыс. руб., из них:

в 2025 году – 2365,2 тыс. руб.;

в 2026 году – 4008 тыс. руб.;

в 2027 году – 4875,2тыс. руб.;

в 2028 году – 1403,1тыс. руб.;

в 2029 году – 1403 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной фи​нансовый год и плановый период.
5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1    
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

Краснощековского района

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2025-2029 годы»

	№ п\п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реализации
	Участник программы
	Сумма расходов, тыс.руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г
	

	1.
	 Цель программы: создание комплекса мер для проведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам
	2025-2029 годы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 

1.1 Создание безопасносных, благоприятных условий для организации образовательного процесс
	2025-2029 годы
	
	2365,2
	4008
	4875,2
	1403,1
	1403
	Всего



	
	
	
	
	2365,2
	4008
	4875,2
	1403,1
	1403
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	Мероприятие

1.1 проведение капитального ремонта образовательных организаций,

 находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства
	2025-2029 годы
	
	2365,2
	4008
	4875,2
	1403,1
	1403
	Всего



	
	
	
	
	2365,2
	4008
	4875,2
	1403,1
	1403
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	МКОУ «Березовская СОШ»
	2365,2
	
	
	
	
	Всего



	
	
	
	
	2365,2
	
	
	
	
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	«Суетская СОШ» филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»
	
	2670
	
	
	
	Всего



	
	
	
	
	
	2670
	
	
	
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	МКОУ «Харлов-ская СОШ» (зда-ние детского сада
	
	990
	
	
	
	Всего

	
	
	
	
	
	990
	
	
	
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	МБДОУ «Детский сад Малыш»
	
	348
	
	
	
	Всего

	
	
	
	
	
	348
	
	
	
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	МКОУ «Новошипуновская СОШ»
	
	
	4875,2
	
	
	Всего

	
	
	
	
	
	
	4875,2
	
	
	В т.ч. муниципальный бюджет

	
	
	
	Краснощёковская ООШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»
	
	
	
	1403,1
	1403
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	1403,1
	1403
	В т.ч. муниципальный бюджет


